N0-V11-CIERRE-MVP0

# Cierre del MVP0 existente y comercial

Plan operativo de certificación, conservación y desarrollo pendiente

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

1. Estado real y alcance

2. Conservar, ajustar, construir y postergar

3. Checklist G-DEMO

4. Gates comerciales 0A–0H

5. Guion demo documental

6. Guion demo comercial ampliada

7. Pruebas y deuda operativa

8. Acta de aceptación para completar

# 1. Estado real y alcance

Línea de partida al 05/09/2026: IA Docs está construido según estado reportado, con 247 pruebas (73 unitarias y 174 de integración), 13 controladores, 40 entidades y 20 migraciones. No se ejecutaron esas pruebas ni se inspeccionó el repositorio al preparar esta documentación. Certificación visual, corpus real, rotación de secreto y carga siguen pendientes de evidencia.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 2. Conservar, ajustar, construir y postergar

| Dominio | Acción | Cierre |
| --- | --- | --- |
| IA Docs y core seguridad/DMS | CONSERVAR | Certificar con QA/navegador/corpus. |
| Visor genérico y panel | VERIFICAR / AJUSTAR si defecto | No rehacer UI sin evidencia de necesidad. |
| Tipos y aprendizaje nuevos | CERTIFICAR | Validar con documentación real y aprobación gobernada. |
| Workflow, Studio, terceros, Supervisor | CONSTRUIR | Gates 0B–0E, diferenciados de demo. |
| COMEX/Follow ejecutable | CONSTRUIR sobre contratos | Gate 0F. |
| Email y WhatsApp | POSTERGAR / reactivar MVP1 | Decisión de producto y adapter probado. |
| Firma y biometría de proceso | MVP1 opcional por policy | Proveedor/método/evidencia; no consta implementado. |

# 3. Checklist G-DEMO

| Paso | Acción y evidencia | Owner |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fijar build, entorno y cuenta de prueba; registrar fecha y versiones sin secretos. | CTO |
| 2 | Login → carga sin tipo → visor → corrección con motivo → excepción → panel; capturas por paso. | QA + PO |
| 3 | Caso genérico: datos persistidos visibles en visor; no falsa pantalla vacía. | QA + Front |
| 4 | Procesar 10–15 documentos reales autorizados; registrar tipo, campos, resultado y defectos. | QA + Operación |
| 5 | Rotar clave Gemini y revocar anterior; probar nueva sin exponer valores. | SRE |
| 6 | Clasificar defectos, corregir bloqueantes y repetir casos afectados. | Dev + QA |
| 7 | Acta: alcance documental, limitaciones, evidencia y aceptación. | PO + QA |

No marcar estos controles como cumplidos por existir este documento. Todos parten pendientes hasta ejecutar y adjuntar evidencia.

# 4. Gates comerciales 0A–0H

| Gate | Evidencia | Owner |
| --- | --- | --- |
| 0A | Distinguir existente, retirado y nuevo; backlog y dueños definidos. | PO |
| 0B | Schema, persistencia, ownership y grants diseñados/probados; usar contratos mínimos para evitar ciclos de construcción. | CTO |
| 0C | Casos de instancia, tarea, cancelación, SLA y replay aprobados. | Dev + QA |
| 0D | Publicación desde UI y acción externa limitada probadas. | PO + UX + QA |
| 0E | Bloqueos/advertencias explicables y resolución idempotente. | PO + QA |
| 0F | Catorce bases registradas y probadas; overlays; mapping y readiness con receptor de prueba. | PO COMEX + QA |
| 0G | Regresión, UI/E2E, aislamiento, secretos, corpus, carga acordada y observabilidad. | CTO + QA |
| 0H | 0A–0G con evidencia; tenant demo de procesos, runbook, soporte y rollback; acta de salida. | PO + CTO + Ops |

El cierre comercial agrega coordinación de procesos al core documental, preservando sus módulos.

# 5. Guion demo documental

Ingresar como usuario de tenant A y mostrar bandeja sin datos de B.

Subir factura sin elegir tipo; observar clasificación y extracción.

Abrir un documento genérico y mostrar datos disponibles.

Corregir un campo con motivo; consultar evidencia antes/después.

Resolver excepción y verificar panel con población fuente.

Explicar alcance: no demostrar Workflow, firma o canales retirados como si estuvieran activos.

# 6. Guion demo comercial ampliada

Crear o adaptar plantilla guiada y ejecutar fixture antes de publicar.

Crear instancia desde contexto Follow y ver base/overlays seleccionados.

Asignar tarea externa; probar acceso limitado y expiración.

Cargar documentos y provocar discrepancia controlada; Supervisor explica bloqueo.

Corregir, reevaluar y cerrar proceso; exportar evidencia y readiness.

Simular receptor Follow caído; mostrar entrega pendiente y replay idempotente.

# 7. Pruebas y deuda operativa

Integración debe fallar si falta infraestructura requerida; NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true es obligatorio para certificación del stack reportado. El plan Playwright no equivale a suite UI implementada. Crear la automatización de recorrido y conservar revisión humana hasta validarla.

El catálogo inicial reportado tiene diez tipos: remito, factura, nota de crédito, nota de débito, constancia de inscripción, DNI, licencia, cédula, VTV y seguro. Adaptación internacional requiere configuración/corpus por país, no afirmar que ya existe.

Prueba de carga y gold corpus industrial siguen pendientes. Un lote de 10–15 documentos permite evaluar demo, no acreditar miles de documentos diarios ni precisión general.

# 8. Acta de aceptación para completar

| Campo | Registro requerido |
| --- | --- |
| Build y entorno | Completar al ejecutar. |
| Gates evaluados | G-DEMO o 0H; no intercambiables. |
| QA y evidencia | Run IDs, capturas, corpus, defectos y resultados. |
| Bloqueantes | Lista vacía verificada o gate no aprobado. |
| Decisión | Pendiente de ejecución y aprobación. |
| Aprobadores | PO, QA y CTO/Ops según gate. |