N0-V11-SISTEMA

# Sistema maestro NEXT DOC AI

Producto, operación y ejecución conectados por módulos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del proyecto

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto estratégico y operación

3. Casos de negocio transversales

4. Epics y fases

5. Mapa funcional integral

6. Arquitectura funcional e interconexión

7. Matriz de documentos

8. Riesgos, dependencias y decisiones

9. Métricas y criterios de éxito

10. Gobierno documental

# 0. Ficha del proyecto

Proyecto integral: MVP0–MVP4; 17 módulos funcionales y backlog E00–E29. Responsables de definición: PO; de implementación: CTO; de aceptación: QA, Operación y Producto. Versión funcional V11; no equivale a release de software.

Enlaces reales de Jira/Confluence se completan al importar. El índice HTML del paquete permite navegar los archivos entregados sin depender de nombres históricos.

# 1. Resumen ejecutivo

NEXT DOC AI convierte documentos en información trazable y, mediante módulos adicionales, en procesos documentales coordinados. La plataforma mantiene identidad, datos y autorización propios; Follow, CIMA y Valid360 pueden embeberla o integrarse por contratos controlados.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 2. Contexto estratégico y operación

Línea de partida al 05/09/2026: IA Docs está construido según estado reportado, con 247 pruebas (73 unitarias y 174 de integración), 13 controladores, 40 entidades y 20 migraciones. No se ejecutaron esas pruebas ni se inspeccionó el repositorio al preparar esta documentación. Certificación visual, corpus real, rotación de secreto y carga siguen pendientes de evidencia.

| Capacidad | Estado reportado / acción V11 |
| --- | --- |
| Portal/API; clasificación y captura genérica | Conservar; certificar UX y corpus. |
| Gemini / DeepSeek, revisión y aprendizaje | Conservar; verificar fallback, costo y aprobación de cambios. |
| IAM/SSO, webhooks, retención/hold/export, auditoría | Conservar; regresión y ampliar a procesos donde aplique. |
| Frontend login/resumen/bandeja/visor/excepciones/panel | Reportado funcional; recorrido humano pendiente; nuevas propuestas de tipo sin revisión visual completa. |
| Workflow y tareas de proceso | No implementados; construir sin reinterpretar excepciones como Workflow. |
| Email/WhatsApp | Retirados por producto; portal/API siguen siendo intake vigente. |
| UI automática y volumen real | No reportados como ejecutados; crear QA UI y medir capacidad. |

# 3. Casos de negocio transversales

| Caso | Valor operativo |
| --- | --- |
| Documento sin tipo seleccionado | Clasificar o conservar captura genérica; revisión cuando no hay certeza. |
| Expediente con documentos contradictorios | Visualizar valores, policy y evidencia; corregir antes de transición sensible. |
| Tercero aporta documentación | Acción limitada y auditable, sin acceso general. |
| Operación Follow requiere readiness | Referencias canónicas y resultado documental; sin duplicar maestros logísticos. |
| Consultor implanta procesos | Plantillas versionadas y delegación por cliente. |
| Equipo mejora reglas con IA | Propuesta explicable y simulada, con aprobación humana. |

# 4. Epics y fases

| Fase | Módulos | Salida |
| --- | --- | --- |
| MVP0 · Comercial | DOC, IAM, WFL, STU, SUP, COM, GOV, REL | Core certificado y procesos comerciales nuevos |
| MVP1 · Studio y Partners | CAN, PAR, CHN | Implantación escalable |
| MVP2 · Marketplace | MKT, UPG | Ecosistema transaccional controlado |
| MVP3 · IA avanzada | SEN, COP | IA explicable y simulada |
| MVP4 · Enterprise Scale | ENT, DR | Servicio enterprise medido |

Roadmap funcional. G-DEMO puede cerrarse antes del desarrollo de Workflow comercial.

# 5. Mapa funcional integral

Interconexión del core y módulos de proceso. IAM y GOV son transversales; las flechas representan intercambio funcional.

El ingreso valida identidad y archivo; DOC produce facts y excepciones. STU publica definiciones; WFL ejecuta tareas sobre documentos; SUP evalúa políticas; COM traduce contexto y readiness hacia Follow. GOV conserva audit, originales, exports y métricas. No se traslada el estado fuente a un canal de mensajería ni al sistema host.

# 6. Arquitectura funcional e interconexión

| Herramienta / capa | Responsabilidad y frontera |
| --- | --- |
| Portal y API | Ingreso vigente, sesión y respuestas funcionales. |
| Follow / CIMA / Valid360 | Hosts e integraciones; no otorgan permisos internos por sí mismos. |
| PostgreSQL / Redis / MinIO / Keycloak | Dependencias reportadas de integración; topología/versiones se confirman en repositorio. |
| Proveedores IA | Extracción actual Gemini con DeepSeek de respaldo; política de datos/costo precede fallback. |
| Jira / Confluence | Ejecución y documentación conectadas mediante códigos, no tickets ficticios. |
| Figma / Figma Make | Diseño y prototipo de UX; no imponen endpoints. |
| Devin | Análisis de documentación, estado real y brechas; no evidencia automática de implementación. |

# 7. Matriz de documentos

| Módulo | Nivel y ruta lógica |
| --- | --- |
| DOC · IA Docs: ingesta, extracción y revisión | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-DOC → N3-MVP0-V11-DOC |
| IAM · Identidad, tenancy y colaboración externa | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-IAM → N3-MVP0-V11-IAM |
| WFL · Workflow Core y tareas documentales | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-WFL → N3-MVP0-V11-WFL |
| STU · Template Registry y Studio guiado | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-STU → N3-MVP0-V11-STU |
| SUP · Supervisor de procesos v0 | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-SUP → N3-MVP0-V11-SUP |
| COM · COMEX, overlays y conector Follow | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-COM → N3-MVP0-V11-COM |
| GOV · DMS, auditoría, KPI y control de costo | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-GOV → N3-MVP0-V11-GOV |
| REL · Certificación, regresión y release | N1-MVP0-V11-PRD → N2-MVP0-V11-REL → N3-MVP0-V11-REL |
| CAN · Canvas, Schema Studio y evolución de plantillas | N1-MVP1-V11-PRD → N2-MVP1-V11-CAN → N3-MVP1-V11-CAN |
| PAR · Partner Workspace y gestión delegada | N1-MVP1-V11-PRD → N2-MVP1-V11-PAR → N3-MVP1-V11-PAR |
| CHN · Canales, firma y experiencia móvil | N1-MVP1-V11-PRD → N2-MVP1-V11-CHN → N3-MVP1-V11-CHN |
| MKT · Catálogo, certificación y economía Marketplace | N1-MVP2-V11-PRD → N2-MVP2-V11-MKT → N3-MVP2-V11-MKT |
| UPG · Instalación, actualizaciones y compatibilidad | N1-MVP2-V11-PRD → N2-MVP2-V11-UPG → N3-MVP2-V11-UPG |
| SEN · Process Facts, grafo y Sentinel incremental | N1-MVP3-V11-PRD → N2-MVP3-V11-SEN → N3-MVP3-V11-SEN |
| COP · Simulation Lab y Process Copilot | N1-MVP3-V11-PRD → N2-MVP3-V11-COP → N3-MVP3-V11-COP |
| ENT · Gobierno e integración enterprise | N1-MVP4-V11-PRD → N2-MVP4-V11-ENT → N3-MVP4-V11-ENT |
| DR · Continuidad, capacidad y recuperación | N1-MVP4-V11-PRD → N2-MVP4-V11-DR → N3-MVP4-V11-DR |

Complementos: N0-V11-ROADMAP, N0-V11-INTERCONEXIONES, N0-V11-CIERRE-MVP0 y ANX-A a ANX-L. Matrices de QA y backlog conservan claves de relación.

# 8. Riesgos, dependencias y decisiones

| Riesgo | Control / owner |
| --- | --- |
| Estado reportado tomado como probado | Registrar build y evidencias reales; QA/CTO. |
| Rehacer core al construir procesos | KEEP/ADJUST/BUILD por módulo; CTO. |
| Contratos externos no confirmados | Mapping funcional y pruebas de contrato antes de piloto; Integraciones. |
| Firma, país y privacidad indefinidos | Política aprobada por caso antes de activar; PO/Security. |
| Regresión por versiones y concurrencia | CP de replay, snapshot y conflicto; QA. |
| Extensión documental usada como calidad | Aceptación por resultados verificables; PO. |

# 9. Métricas y criterios de éxito

G-DEMO requiere cuatro validaciones concretas: navegador, visor genérico, corpus real y secretos. 0H agrega las capacidades comerciales. Cada fase usa sus gates con evidencia de QA, integración y operación.

| Indicador | Definición / tratamiento |
| --- | --- |
| Calidad por campo | Campos correctos / campos etiquetados; mostrar tipo y corpus. |
| SLA de tareas | Tareas concluidas en plazo / tareas elegibles; definir canceladas y pausas. |
| Ciclo de proceso | Fin menos inicio según calendario; percentiles con población. |
| Duplicados / pérdidas | Reconciliar solicitudes aceptadas y efectos; objetivo cero en fixtures de integridad. |
| Costo por proceso | Costo imputado / procesos elegibles; distinguir vacío de cero. |
| Disponibilidad / RPO / RTO | Objetivos acordados, medición y ejercicio; no cifras comerciales sin evidencia. |

# 10. Gobierno documental

Precedencia: N0 gobierna alcance integral; N1 cada MVP; N2 el componente; N3 sus reglas y aceptación. Los anexos aportan detalle transversal sin adelantar capacidades. Cada cambio de regla actualiza historia, CP y QA; cada cambio de alcance vuelve al N1.

Los documentos se organizan por códigos y enlaces reales al importarse a Confluence. El N0 es hub; páginas hijas y enlaces bidireccionales conectan niveles. Etiquetas: nextdoc, v11, mvp0–mvp4, n0–n3, módulo, qa-automation, ux y devin.