N2-MVP0-V11-COM

# COMEX, overlays y conector Follow

Componente funcional · Interconexiones y límites operativos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del componente

1. Resumen

2. Objetivo funcional

3. Casos generales

4. Casos específicos

5. Flujo e interconexiones

6. Reglas principales

7. UX y herramientas

8. QA general

9. N3 y tareas derivadas

10. Riesgos y decisiones

# 0. Ficha del componente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | CONSTRUIR plantillas ejecutables; CONSERVAR transportes SSO/webhook |
| MVP | 0 · Comercial |
| Padre | N1-MVP0-V11-PRD |
| Responsable | Product Owner; implementación coordinada por CTO |
| Roles | Integrador, Operador COMEX, Process Admin |

# 1. Resumen

Convertir biblioteca COMEX en procesos probados y enlazarlos a referencias canónicas de Follow sin copiar maestros ni asumir APIs no confirmadas.

IDs canónicos y contrato físico deben confirmarse en integración; no inventar tablas Follow.

# 2. Objetivo funcional

Mapa mental: responsabilidades del módulo COM. Cada rama se desarrolla en una regla y cuatro casos de su N3.

# 3. Casos generales

El módulo interviene cuando contexto follow. Aporta notificar a follow, con identificación de recurso y evidencia. Si falta contexto o una dependencia falla, conserva el último resultado confirmado y aplica la ruta de revisión.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 4. Casos específicos

| Situación | Resultado verificable |
| --- | --- |
| source Follow, tenant A y subject_ref C100 válidos | CONTEXTO_VALIDO enlazado a C100 |
| Exportación terrestre con base activa | Base terrestre exportación seleccionada |
| Carga reefer con temperatura requerida | Overlay reefer y requisito de temperatura añadidos |
| Road más Sea exportación | Dos tramos y handoff identificados |
| Follow solicita catálogo autorizado | Sólo bases/overlays disponibles para tenant |
| Solicitud duplicada de C100 con misma clave | Misma instancia; cero duplicados |
| Todos requisitos obligatorios completos | LISTO_DOCUMENTAL con versión de reglas |
| Readiness calculado y receptor devuelve ACK | ENTREGADO; evento conserva resultado |

# 5. Flujo e interconexiones

Flujo funcional de COM; casos de excepción y condiciones precisas en N3.

Dependencias de contrato. Flechas hacia COM indican capacidades que consume; no representan orden de despliegue ni llamadas físicas.

| Entidad | Información requerida |
| --- | --- |
| Contexto | source, tenant, subject_ref, modalidad, dirección y referencias canónicas; integrador. |
| Pack | Catorce bases de proceso, overlays y subprocesos; dueño de producto COMEX. |
| Mapping | Identificador externo a concepto funcional; versión y vigencia. |
| Readiness | Estado documental y motivos por instancia; no equivale a autorización logística total. |

# 6. Reglas principales

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| RE-COM-01 Contexto canónico | Exigir source, tenant y subject_ref inequívocos; los códigos externos conservan significado de Follow. No usar nombre libre de carga como identificador. |
| RE-COM-02 Biblioteca de catorce bases | Mantener un registro de las catorce bases del pack con dirección, modo, documentos y pruebas. No multiplicar bases por cada atributo de carga. |
| RE-COM-03 Overlays por atributos | Reefer, peligrosa y demás atributos agregan obligaciones compatibles sobre base. La recomendación muestra por qué cada overlay fue elegido. |
| RE-COM-04 Composición multimodal | Cada tramo conserva documentos, actores y transferencia de responsabilidad. El cierre de un tramo no cierra los pendientes del siguiente. |
| RE-COM-05 Correspondencia SRP126 y SRP127 | SRP126 refiere selección/configuración de plantillas; SRP127 refiere verificaciones. NEXT mantiene definición, evidencia y resultado documental; Follow conserva operación logística. |
| RE-COM-06 Duplicados y reconciliación | La misma intención externa produce una instancia. Eventos fuera de orden no revierten una revisión más nueva; reconciliar por versión y referencia, no por hora de llegada. |
| RE-COM-07 Resultado explicable | Readiness expresa obligaciones cumplidas y faltantes por documento/tramo. Una dispensa se devuelve explícitamente, no como documento válido inexistente. |
| RE-COM-08 Entregas a Follow | Usar entrega firmada y reintentos existentes; el estado de entrega se separa del resultado documental. La caída del receptor no revierte la validación. |

# 7. UX y herramientas

Nuevo selector de plantilla recomendada y ficha de readiness; navegar al proceso desde Follow vía permiso existente.

El detalle de campos, mensajes, estados de interfaz, filtros y accesibilidad está en N3.16. No se requiere diseño de interfaz nueva para certificar una función existente que no cambia.

Herramientas interconectadas: DOC, STU, WFL, SUP, IAM; referencia central N0-V11-INTERCONEXIONES.

# 8. QA general

Cubrir ruta válida, permiso denegado, dato faltante, versión, duplicado y fallo de dependencia mediante los 32 QA del N3. Preservar pruebas del core y ejecutar interfaces con infraestructura obligatoria; no aceptar skips como éxito. El gate exige resultados observados, no sólo test plan.

# 9. N3 y tareas derivadas

| Documento | Unidades desarrollables |
| --- | --- |
| N3-MVP0-V11-COM | HU-COM-01 a 08; 32 CP/QA completos. Cada historia enlaza su sección de regla y escenarios. |

Los N3 completos están entregados por módulo. No se pospone el detalle a un listado de documentos futuros; si una historia se divide, conserva el vínculo a la sección funcional correspondiente.

# 10. Riesgos y decisiones

IDs canónicos y contrato físico deben confirmarse en integración; no inventar tablas Follow.

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Confirmar políticas del cliente y contratos existentes antes de Ready; registrar decisiones en N3.20. N2 no tiene anexo propio.