N2-MVP0-V11-DOC

# IA Docs: ingesta, extracción y revisión

Componente funcional · Interconexiones y límites operativos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del componente

1. Resumen

2. Objetivo funcional

3. Casos generales

4. Casos específicos

5. Flujo e interconexiones

6. Reglas principales

7. UX y herramientas

8. QA general

9. N3 y tareas derivadas

10. Riesgos y decisiones

# 0. Ficha del componente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | CONSERVAR + CERTIFICAR |
| MVP | 0 · Comercial |
| Padre | N1-MVP0-V11-PRD |
| Responsable | Product Owner; implementación coordinada por CTO |
| Roles | Operator, Reviewer, Tenant Admin |

# 1. Resumen

Certificar el recorrido documental existente y proteger clasificación, captura genérica, extracción, revisión y aprendizaje controlado. No sustituir el motor ya construido.

La calidad con documentos reales no está demostrada; la UI no tiene suite automatizada reportada.

# 2. Objetivo funcional

Mapa mental: responsabilidades del módulo DOC. Cada rama se desarrolla en una regla y cuatro casos de su N3.

# 3. Casos generales

El módulo interviene cuando portal o api. Aporta resultado auditado, con identificación de recurso y evidencia. Si falta contexto o una dependencia falla, conserva el último resultado confirmado y aplica la ruta de revisión.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 4. Casos específicos

| Situación | Resultado verificable |
| --- | --- |
| PDF limpio, tamaño menor al límite | RECIBIDO; original y hash persistidos; una tarea de extracción |
| Tenant A, clave K y PDF P aceptados | Mismo document_ref; contador de ingestas permanece en uno |
| Factura reconocible del catálogo activo | TIPADO como factura; tipo y confianza visibles |
| Proveedor principal devuelve campos válidos | EXTRAIDO con Gemini, prompt/modelo y evidencia registrados |
| Campo crítico con confianza 0,899 y umbral fixture 0,90 | REVISION; acción sensible bloqueada |
| Reviewer autorizado con versión v1 y motivo | REVISION_ACTUALIZADA v2; before/after y actor persistidos |
| Corrección validada por revisor | CANDIDATO de aprendizaje enlazado a revisión y versión |
| Usuario de prueba y factura autorizada | E2E_COMPLETO; capturas y referencias documentales registradas |

# 5. Flujo e interconexiones

Flujo funcional de DOC; casos de excepción y condiciones precisas en N3.

Dependencias de contrato. Flechas hacia DOC indican capacidades que consume; no representan orden de despliegue ni llamadas físicas.

| Entidad | Información requerida |
| --- | --- |
| Documento | Original inmutable, hash, tipo detectado, tenant y versión; portal/API; obligatorio al aceptar ingesta. |
| Extracción | Campos, valores, confianza, evidencia y versiones de modelo/prompt; motor IA; conservar ausencia como null. |
| Revisión | Asignación, versión leída, campo, valor previo/nuevo y motivo; revisor; motivo obligatorio. |
| Propuesta de tipo | Schema candidato, muestras y decisión de administrador; nunca habilitar en catálogo sin aprobación. |

# 6. Reglas principales

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| RE-DOC-01 Ingesta segura | Aceptar sólo archivos dentro de la política de tamaño, con contenido real permitido y antivirus satisfactorio. Un original rechazado no inicia extracción. Los límites son configuración existente a registrar antes de la prueba. |
| RE-DOC-02 Idempotencia documental | La repetición de la misma solicitud dentro del mismo tenant retorna su resultado previo. Un archivo semejante o perteneciente a otro tenant no se deduplica como si fuera el mismo recurso autorizado. |
| RE-DOC-03 Clasificación y captura genérica | Clasificar sin selección previa entre los tipos activos. Un documento fuera del catálogo conserva texto y facts genéricos; ausencia de tipo no equivale a documento vacío. |
| RE-DOC-04 Extracción multiproveedor | Gemini es el proveedor reportado y DeepSeek el respaldo. Registrar proveedor usado y separar indisponibilidad de baja confianza. El fallback respeta política de datos y presupuesto. |
| RE-DOC-05 Umbrales y reglas | La política determina qué campos críticos necesitan revisión. Para QA usar umbral sintético 0,90; no declarar ese valor como umbral vigente del producto. Una regla sensible prevalece sobre la confianza. |
| RE-DOC-06 Corrección concurrente | Toda corrección requiere permiso, motivo y versión leída. Un segundo revisor no puede sobrescribir silenciosamente una corrección posterior. La evidencia original se conserva. |
| RE-DOC-07 Aprendizaje y tipos nuevos | La corrección alimenta evidencia de aprendizaje; no autoriza publicar automáticamente reglas, prompts o tipos. Registrar el candidato y aplicar aprobación/regresión al activar una nueva configuración. |
| RE-DOC-08 Certificación del recorrido | El cierre requiere evidencia del navegador y documentos reales autorizados. Las 247 pruebas reportadas son una línea de partida, no un resultado ejecutado en esta V11. |

# 7. UX y herramientas

Revamp del visor y bandeja existentes; verificar captura genérica, evidencias y tipos propuestos sin eliminar funciones actuales.

El detalle de campos, mensajes, estados de interfaz, filtros y accesibilidad está en N3.16. No se requiere diseño de interfaz nueva para certificar una función existente que no cambia.

Herramientas interconectadas: IAM, GOV; referencia central N0-V11-INTERCONEXIONES.

# 8. QA general

Cubrir ruta válida, permiso denegado, dato faltante, versión, duplicado y fallo de dependencia mediante los 32 QA del N3. Preservar pruebas del core y ejecutar interfaces con infraestructura obligatoria; no aceptar skips como éxito. El gate exige resultados observados, no sólo test plan.

# 9. N3 y tareas derivadas

| Documento | Unidades desarrollables |
| --- | --- |
| N3-MVP0-V11-DOC | HU-DOC-01 a 08; 32 CP/QA completos. Cada historia enlaza su sección de regla y escenarios. |

Los N3 completos están entregados por módulo. No se pospone el detalle a un listado de documentos futuros; si una historia se divide, conserva el vínculo a la sección funcional correspondiente.

# 10. Riesgos y decisiones

La calidad con documentos reales no está demostrada; la UI no tiene suite automatizada reportada.

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Confirmar políticas del cliente y contratos existentes antes de Ready; registrar decisiones en N3.20. N2 no tiene anexo propio.