N2-MVP0-V11-REL

# Certificación, regresión y release

Componente funcional · Interconexiones y límites operativos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del componente

1. Resumen

2. Objetivo funcional

3. Casos generales

4. Casos específicos

5. Flujo e interconexiones

6. Reglas principales

7. UX y herramientas

8. QA general

9. N3 y tareas derivadas

10. Riesgos y decisiones

# 0. Ficha del componente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | CERTIFICAR; CONSTRUIR QA UI |
| MVP | 0 · Comercial |
| Padre | N1-MVP0-V11-PRD |
| Responsable | Product Owner; implementación coordinada por CTO |
| Roles | QA Automation, CTO, PO, SRE |

# 1. Resumen

Cerrar la demo del core existente y posteriormente el release comercial ampliado con evidencia distinta, preservando las pruebas reportadas y las dependencias reales de integración.

Las 247 pruebas corresponden a evidencia reportada al 05/09/2026; este paquete no accede al repositorio para ejecutarlas.

# 2. Objetivo funcional

Mapa mental: responsabilidades del módulo REL. Cada rama se desarrolla en una regla y cuatro casos de su N3.

# 3. Casos generales

El módulo interviene cuando fijar candidato. Aporta liberar y observar, con identificación de recurso y evidencia. Si falta contexto o una dependencia falla, conserva el último resultado confirmado y aplica la ruta de revisión.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 4. Casos específicos

| Situación | Resultado verificable |
| --- | --- |
| Cuatro servicios disponibles y flag true | Run con conteos ejecutados y cero omisiones críticas |
| Inventario reportado conciliado con suite actual | Reporte de casos existentes y nuevos con estado por ID |
| Factura de fixture validada | E2E_COMPLETO con capturas y document_ref |
| Diez documentos reales autorizados variados | Informe por archivo con aciertos, revisión y errores |
| Clave nueva configurada y anterior revocada | EVIDENCIA_SEGURIDAD completa |
| Perfil de carga documentado y corpus controlado | Reporte throughput, p95, errores y reconciliación de conteos |
| Core pasa navegador, corpus y seguridad; Workflow ausente | ELEGIBLE para demo documental con alcance indicado |
| Candidato probado y backup restaurable | LIBERADO con build y flags registrados |

# 5. Flujo e interconexiones

Flujo funcional de REL; casos de excepción y condiciones precisas en N3.

Dependencias de contrato. Flechas hacia REL indican capacidades que consume; no representan orden de despliegue ni llamadas físicas.

| Entidad | Información requerida |
| --- | --- |
| Release candidate | Commit/build, entorno, configuración no secreta y módulos habilitados. |
| Run QA | Suite, casos ejecutados, omitidos, fallidos y evidencia; infraestructura obligatoria. |
| Defecto | Severidad, reproducción, owner y verificación de corrección. |
| Acta de gate | Hito, evidencia, decisión de PO/QA/CTO y fecha; estado inicial pendiente. |

# 6. Reglas principales

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| RE-REL-01 Infraestructura obligatoria | Ejecutar integración con NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true. PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak deben estar disponibles; omitir pruebas no cuenta como éxito. |
| RE-REL-02 Regresión del core | Usar 73 unitarias y 174 de integración reportadas como inventario inicial, verificando el conteo real en repo. Agregar pruebas no autoriza perder cobertura existente. |
| RE-REL-03 Recorrido humano | Antes de demo ejecutar login, carga, tipo, visor, corrección, excepción y dashboard. Repetir específicamente captura genérica. |
| RE-REL-04 Corpus real | Procesar 10–15 documentos autorizados para primera prueba; no extrapolar a precisión industrial. Gold corpus de release tiene etiquetas revisadas y métricas por tipo/campo. |
| RE-REL-05 Secretos y acceso | Rotar la clave Gemini antes de datos cliente; registrar evidencia de revocación y funcionamiento sin guardar valor. Revisar también que los artefactos de UI no contengan secretos. |
| RE-REL-06 Carga y resiliencia | No se conoce la capacidad productiva. Registrar perfil acordado antes de medir; el gate exige cero pérdidas/duplicados y comparar latencia con objetivo aprobado. |
| RE-REL-07 Dos hitos distintos | G-DEMO certifica sólo IA Docs existente. 0H requiere Workflow, Studio, Supervisor, terceros y COMEX probados además del core. No exigir módulos nuevos para validar demo documental. |
| RE-REL-08 Despliegue y rollback | Fijar build, migraciones compatibles, backup, observabilidad y reversa. El rollback de app no implica borrar datos ni revertir migraciones destructivas sin plan. |

# 7. UX y herramientas

Nueva suite UI sobre pantallas existentes; no se declara Playwright ya instalado o ejecutado.

El detalle de campos, mensajes, estados de interfaz, filtros y accesibilidad está en N3.16. No se requiere diseño de interfaz nueva para certificar una función existente que no cambia.

Herramientas interconectadas: DOC, IAM, GOV; referencia central N0-V11-INTERCONEXIONES.

# 8. QA general

Cubrir ruta válida, permiso denegado, dato faltante, versión, duplicado y fallo de dependencia mediante los 32 QA del N3. Preservar pruebas del core y ejecutar interfaces con infraestructura obligatoria; no aceptar skips como éxito. El gate exige resultados observados, no sólo test plan.

# 9. N3 y tareas derivadas

| Documento | Unidades desarrollables |
| --- | --- |
| N3-MVP0-V11-REL | HU-REL-01 a 08; 32 CP/QA completos. Cada historia enlaza su sección de regla y escenarios. |

Los N3 completos están entregados por módulo. No se pospone el detalle a un listado de documentos futuros; si una historia se divide, conserva el vínculo a la sección funcional correspondiente.

# 10. Riesgos y decisiones

Las 247 pruebas corresponden a evidencia reportada al 05/09/2026; este paquete no accede al repositorio para ejecutarlas.

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Confirmar políticas del cliente y contratos existentes antes de Ready; registrar decisiones en N3.20. N2 no tiene anexo propio.