N2-MVP0-V11-WFL

# Workflow Core y tareas documentales

Componente funcional · Interconexiones y límites operativos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del componente

1. Resumen

2. Objetivo funcional

3. Casos generales

4. Casos específicos

5. Flujo e interconexiones

6. Reglas principales

7. UX y herramientas

8. QA general

9. N3 y tareas derivadas

10. Riesgos y decisiones

# 0. Ficha del componente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | CONSTRUIR |
| MVP | 0 · Comercial |
| Padre | N1-MVP0-V11-PRD |
| Responsable | Product Owner; implementación coordinada por CTO |
| Roles | Process Admin, Operator, External User |

# 1. Resumen

Ejecutar procesos documentales versionados sobre IA Docs sin rehacer el motor de extracción. El circuito de aprobación y tareas no está implementado en la línea de partida.

No confundir excepciones documentales existentes con runtime, tareas de proceso o supervisor.

# 2. Objetivo funcional

Mapa mental: responsabilidades del módulo WFL. Cada rama se desarrolla en una regla y cuatro casos de su N3.

# 3. Casos generales

El módulo interviene cuando plantilla publicada. Aporta cerrar expediente, con identificación de recurso y evidencia. Si falta contexto o una dependencia falla, conserva el último resultado confirmado y aplica la ruta de revisión.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 4. Casos específicos

| Situación | Resultado verificable |
| --- | --- |
| Plantilla publicada v1 y contexto completo | ACTIVA con template_version v1 fijada |
| Definición con inicio, documento, tarea y fin | DEFINICION_VALIDA |
| Evento nuevo habilita tarea humana | Una tarea ABIERTA con activación referenciada |
| Fact peso 100 y condición peso menor a 200 | Ruta liviana activada y evidencia del valor |
| Tarea asignada a Reviewer autorizado | COMPLETADA_APROBADA; siguiente nodo habilitado |
| Tarea vence a las 12:00 y reloj fixture 12:00 | VENCIDA; una escalación registrada |
| Todos nodos obligatorios concluidos | COMPLETADA con snapshot final |
| Proceso ERROR_RECUPERABLE y dependencia restaurada | ACTIVA desde último punto confirmado |

# 5. Flujo e interconexiones

Flujo funcional de WFL; casos de excepción y condiciones precisas en N3.

Dependencias de contrato. Flechas hacia WFL indican capacidades que consume; no representan orden de despliegue ni llamadas físicas.

| Entidad | Información requerida |
| --- | --- |
| Definición publicada | Grafo acotado, nodos, transiciones, SLA y versión inmutable; proviene de STU. |
| Instancia | Tenant, referencia externa, versión fijada, estado y revisión de concurrencia. |
| Tarea | Nodo, asignación, due_at, resultado y motivo; una tarea activa por activación lógica. |
| Activación | Identificador de ejecución de nodo y dependencias; permite replay sin duplicación. |

# 6. Reglas principales

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| RE-WFL-01 Inicio versionado | Una instancia sólo usa definición publicada y fija versión, tenant, datos iniciales y overlays. Publicar v2 no migra una instancia activa v1. |
| RE-WFL-02 Catálogo de nodos acotado | MVP0 admite inicio, requisito documental, regla determinista, decisión exclusiva, tarea humana, espera/SLA y fin. Firma y automatización general se resuelven en etapas posteriores. |
| RE-WFL-03 Activaciones idempotentes | Cada nodo registra su activación lógica. Reinicio del worker o replay de evento no crea otra tarea ni ejecuta de nuevo un efecto confirmado. |
| RE-WFL-04 Dependencias y decisiones | Evaluar condiciones sobre facts y políticas de la versión fijada. La ausencia de un fact requerido bloquea la decisión; no se interpreta null como falso ni cero. |
| RE-WFL-05 Asignación y resultado de tarea | Una tarea sólo la completa un actor autorizado sobre su revisión vigente. Aprobación o rechazo deja resultado y evidencia; rechazo siempre requiere motivo. |
| RE-WFL-06 SLA y suspensión | Calcular vencimientos con calendario y zona del tenant; los timers son idempotentes. La pausa requiere motivo y política explícita sobre cómputo del plazo. |
| RE-WFL-07 Finales consistentes | Completar sólo cuando requisitos y tareas bloqueantes estén resueltos. Cancelar invalida trabajo pendiente; COMPLETADA no transiciona a RECHAZADA por enumeración de estados. |
| RE-WFL-08 Recuperación y evolución | La reapertura o migración es una acción explícita y auditada, no una actualización directa de estado. El historial de una ejecución se reconstruye con sus versiones. |

# 7. UX y herramientas

Nuevo detalle de proceso y bandeja de tareas; enlazar visor documental existente.

El detalle de campos, mensajes, estados de interfaz, filtros y accesibilidad está en N3.16. No se requiere diseño de interfaz nueva para certificar una función existente que no cambia.

Herramientas interconectadas: DOC, IAM, STU, GOV; referencia central N0-V11-INTERCONEXIONES.

# 8. QA general

Cubrir ruta válida, permiso denegado, dato faltante, versión, duplicado y fallo de dependencia mediante los 32 QA del N3. Preservar pruebas del core y ejecutar interfaces con infraestructura obligatoria; no aceptar skips como éxito. El gate exige resultados observados, no sólo test plan.

# 9. N3 y tareas derivadas

| Documento | Unidades desarrollables |
| --- | --- |
| N3-MVP0-V11-WFL | HU-WFL-01 a 08; 32 CP/QA completos. Cada historia enlaza su sección de regla y escenarios. |

Los N3 completos están entregados por módulo. No se pospone el detalle a un listado de documentos futuros; si una historia se divide, conserva el vínculo a la sección funcional correspondiente.

# 10. Riesgos y decisiones

No confundir excepciones documentales existentes con runtime, tareas de proceso o supervisor.

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Confirmar políticas del cliente y contratos existentes antes de Ready; registrar decisiones en N3.20. N2 no tiene anexo propio.