N3-MVP0-V11-COM

# COMEX, overlays y conector Follow

Detalle funcional por módulo · 32 casos verificables · Reglas, QA y cierre

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

N3.0 Ficha documental

N3.1 Resumen ejecutivo funcional

N3.2 Contexto mínimo heredado

N3.3 Objetivo funcional exacto

N3.4 Alcance y dependencias

N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

N3.6 Reglas generales comentadas

N3.7 Reglas específicas del módulo

N3.8 Datos, entidades y campos

N3.9 Estados y transiciones

N3.10 Casos generales de negocio

N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

N3.12 Historias y criterios de aceptación

N3.13 QA automatizado y SPR083

N3.14 Diseño de cada caso QA

N3.15 Fixtures y ambientes

N3.16 UX/UI y prototipos

N3.17 Análisis con Devin

N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

N3.19 Definition of Ready y Done

N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

# N3.0 Ficha documental

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| MVP / Epic documental | 0 · Comercial |
| Estado de implementación | CONSTRUIR plantillas ejecutables; CONSERVAR transportes SSO/webhook |
| Unidad desarrollable | Ocho historias funcionales HU-COM-01 a 08; cada una usa la sección de reglas y los cuatro CP/QA asociados de este N3. |
| Responsables de lectura | Integrador, Operador COMEX, Process Admin; Programador, QA Automation, UX, CTO, PO y Scrum. |
| Padres | N0-V11-SISTEMA; N1-MVP0-V11-PRD; N2-MVP0-V11-COM |

# N3.1 Resumen ejecutivo funcional

Convertir biblioteca COMEX en procesos probados y enlazarlos a referencias canónicas de Follow sin copiar maestros ni asumir APIs no confirmadas.

CONSTRUIR plantillas ejecutables; CONSERVAR transportes SSO/webhook. IDs canónicos y contrato físico deben confirmarse en integración; no inventar tablas Follow.

El módulo se divide por reglas de negocio observables, no por capas técnicas. Una regla con interfaz y persistencia se cierra sólo cuando ambos resultados y sus pruebas están completos. Los criterios siguientes evitan que un título de historia sustituya al comportamiento esperado.

# N3.2 Contexto mínimo heredado

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

Dependencias de contrato: DOC, STU, WFL, SUP, IAM. Estas referencias describen servicios funcionales; no imponen microservicios separados. La matriz de interconexión distingue contrato de datos y orden de construcción.

# N3.3 Objetivo funcional exacto

Convertir biblioteca COMEX en procesos probados y enlazarlos a referencias canónicas de Follow sin copiar maestros ni asumir APIs no confirmadas.

| Resultado | Criterio observable |
| --- | --- |
| Visible | Nuevo selector de plantilla recomendada y ficha de readiness; navegar al proceso desde Follow vía permiso existente. |
| Registrado | Recurso del módulo, estado final, actor, tenant, fecha, versión y motivo; salida de cada CP comprobable. |
| Éxito | 32 casos CP/QA con resultado documentado; bloqueantes resueltos; regresión de dependencias sin degradación. |

# N3.4 Alcance y dependencias

Contexto canónico

Biblioteca de catorce bases

Overlays por atributos

Composición multimodal

Correspondencia SRP126 y SRP127

Duplicados y reconciliación

Resultado explicable

Entregas a Follow

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Negocio: aprobar configuración aplicable del tenant antes de activar. UX: Nuevo selector de plantilla recomendada y ficha de readiness; navegar al proceso desde Follow vía permiso existente.

QA: usar fixtures FX-COM-01 a 32, tenant A/B, permisos positivos/negativos y reloj controlado. Sistemas confirma contratos físicos y compatibilidad de migraciones antes de implementar.

# N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

Flujo COM: entrada, validación, salida y tratamiento de excepción. Las rutas específicas se precisan en RE y CP.

| Paso | Entrada y acción | Salida / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contexto Follow | Responsable: Integrador. Entrada: Contexto. Salida: Contexto logístico normalizado. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 2 | Validar mapping | Responsable: Integrador. Entrada: Contexto logístico normalizado. Salida: Valores válidos o errores de mapping. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 3 | Recomendar base | Responsable: Integrador. Entrada: Valores válidos o errores de mapping. Salida: Candidatos compatibles y motivo. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 4 | Aplicar overlays | Responsable: Integrador. Entrada: Candidatos compatibles y motivo. Salida: Composición sin duplicar obligaciones. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 5 | Crear instancia | Responsable: Integrador. Entrada: Composición sin duplicar obligaciones. Salida: Instancia vinculada a operación Follow. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 6 | Evaluar readiness | Responsable: Integrador. Entrada: Instancia vinculada a operación Follow. Salida: Estado documental y bloqueos. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 7 | Notificar a Follow | Responsable: Integrador. Entrada: Estado documental y bloqueos. Salida: Webhook confirmado o en retry con correlación. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |

# N3.6 Reglas generales comentadas

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Resolver tenant, identidad y permiso antes de leer o mutar recursos. La autorización del host no sustituye la autorización de NEXT. |
| RG-02 | Conservar versión de definición, política, documento y evidencia usada en decisiones. No sobrescribir historia. |
| RG-03 | Reintentos y concurrencia no repiten un efecto confirmado; clave de idempotencia y revisión de recurso deben comprobarse. |
| RG-04 | No confirmar éxito antes de persistir resultado; errores muestran causa recuperable o denegación sin exponer datos ajenos. |
| RG-05 | El contenido documental se trata como datos no confiables; no ejecuta instrucciones para cambiar permisos o políticas. |
| RG-06 | La evidencia de aceptación se obtiene ejecutando casos. Estado funcional objetivo no significa implementación o prueba aprobada. |

Razón operativa: estos controles protegen aislamiento, reproducción histórica y continuidad cuando varios actores o workers actúan sobre la misma entidad.

# N3.7 Reglas específicas del módulo

## RE-COM-01 · Contexto canónico

Exigir source, tenant y subject_ref inequívocos; los códigos externos conservan significado de Follow. No usar nombre libre de carga como identificador.

Validación: QA-COM-01 a QA-COM-04. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-02 · Biblioteca de catorce bases

Mantener un registro de las catorce bases del pack con dirección, modo, documentos y pruebas. No multiplicar bases por cada atributo de carga.

Validación: QA-COM-05 a QA-COM-08. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-03 · Overlays por atributos

Reefer, peligrosa y demás atributos agregan obligaciones compatibles sobre base. La recomendación muestra por qué cada overlay fue elegido.

Validación: QA-COM-09 a QA-COM-12. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-04 · Composición multimodal

Cada tramo conserva documentos, actores y transferencia de responsabilidad. El cierre de un tramo no cierra los pendientes del siguiente.

Validación: QA-COM-13 a QA-COM-16. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-05 · Correspondencia SRP126 y SRP127

SRP126 refiere selección/configuración de plantillas; SRP127 refiere verificaciones. NEXT mantiene definición, evidencia y resultado documental; Follow conserva operación logística.

Validación: QA-COM-17 a QA-COM-20. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-06 · Duplicados y reconciliación

La misma intención externa produce una instancia. Eventos fuera de orden no revierten una revisión más nueva; reconciliar por versión y referencia, no por hora de llegada.

Validación: QA-COM-21 a QA-COM-24. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-07 · Resultado explicable

Readiness expresa obligaciones cumplidas y faltantes por documento/tramo. Una dispensa se devuelve explícitamente, no como documento válido inexistente.

Validación: QA-COM-25 a QA-COM-28. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-COM-08 · Entregas a Follow

Usar entrega firmada y reintentos existentes; el estado de entrega se separa del resultado documental. La caída del receptor no revierte la validación.

Validación: QA-COM-29 a QA-COM-32. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

# N3.8 Datos, entidades y campos

| Entidad | Origen, contenido y validación |
| --- | --- |
| Contexto | source, tenant, subject_ref, modalidad, dirección y referencias canónicas; integrador. |
| Pack | Catorce bases de proceso, overlays y subprocesos; dueño de producto COMEX. |
| Mapping | Identificador externo a concepto funcional; versión y vigencia. |
| Readiness | Estado documental y motivos por instancia; no equivale a autorización logística total. |

| Campo transversal | Obligatoriedad / validación |
| --- | --- |
| tenant_ref | Siempre; autorizado por IAM en la acción, no inferido de un nombre. |
| resource_ref + revision | Siempre en mutaciones; revisión leída debe coincidir con la vigente. |
| correlation_ref | En ingreso y propagación; unir evento, job, resultado y audit. |
| reason | Obligatorio para corrección, rechazo, dispensa, cancelación y acceso excepcional. |
| effective_at / occurred_at | Instante servidor y fecha del hecho diferenciados; conservar zona para interpretación. |
| policy_version / definition_version | Cuando intervienen; fijadas en evaluación y reconstruibles. |

# N3.9 Estados y transiciones

Vocabulario funcional objetivo. Sistemas debe mapearlo a estados existentes cuando correspondan, sin renombrar o migrar datos por mera diferencia de etiqueta. Una salida CP que describe una denegación es resultado de acción, no un nuevo estado persistente obligatorio.

| Origen | Disparador / condición | Destino |
| --- | --- | --- |
| SIN_CONTEXTO | contexto válido | RECOMENDADO |
| RECOMENDADO | confirmación | INSTANCIADO |
| INSTANCIADO | pendientes | NO_LISTO |
| NO_LISTO | requisitos satisfechos | LISTO_DOCUMENTAL |
| LISTO_DOCUMENTAL | nueva evidencia inválida | EN_REVISION |

Semáforos: verde = condición satisfecha; ámbar = revisión o espera; rojo = bloqueo o fallo; gris = no iniciado/no aplicable. El texto del estado es obligatorio para accesibilidad.

# N3.10 Casos generales de negocio

| ID | Caso y resultado de negocio |
| --- | --- |
| CBG-COM-01 | Convertir biblioteca COMEX en procesos probados y enlazarlos a referencias canónicas de Follow sin copiar maestros ni asumir APIs no confirmadas. |
| CBG-COM-02 | Un actor externo o sistema dependiente recibe sólo el resultado autorizado, con referencia y estado comprensibles. |
| CBG-COM-03 | La corrección o caída de una dependencia permite continuar desde el último resultado confirmado sin duplicar trabajo. |

# N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

Cada CP es también la especificación ejecutable de su QA del mismo número. Preparar el fixture descrito, ejecutar la acción y comprobar toda la salida: estado, efectos permitidos y efectos prohibidos. Resultados de ejecución quedan PENDIENTES hasta que el equipo corra la suite. Los números de ejemplo son datos de prueba, no parámetros productivos.

## Casos de RE-COM-01 · Contexto canónico

### CP-COM-01 / QA-COM-01

Dado: source Follow, tenant A y subject_ref C100 válidos. Fixture FX-COM-01.

Cuando: Solicitar recomendación. Entonces: CONTEXTO_VALIDO enlazado a C100.

Regla RE-COM-01 · Historia HU-COM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-02 / QA-COM-02

Dado: subject_ref ausente. Fixture FX-COM-02.

Cuando: Solicitar proceso. Entonces: BLOQUEADO por referencia faltante.

Regla RE-COM-01 · Historia HU-COM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-03 / QA-COM-03

Dado: ID externo desconocido en mapping. Fixture FX-COM-03.

Cuando: Recomendar plantilla. Entonces: REVISION_MAPPING; no sustituir por semejanza de nombre.

Regla RE-COM-01 · Historia HU-COM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-04 / QA-COM-04

Dado: Mismo subject_ref en dos tenants. Fixture FX-COM-04.

Cuando: Crear procesos autorizados. Entonces: Instancias separadas por tenant y source.

Regla RE-COM-01 · Historia HU-COM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-02 · Biblioteca de catorce bases

### CP-COM-05 / QA-COM-05

Dado: Exportación terrestre con base activa. Fixture FX-COM-05.

Cuando: Recomendar. Entonces: Base terrestre exportación seleccionada.

Regla RE-COM-02 · Historia HU-COM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-06 / QA-COM-06

Dado: Importación aérea con base activa. Fixture FX-COM-06.

Cuando: Recomendar. Entonces: Base aérea importación seleccionada.

Regla RE-COM-02 · Historia HU-COM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-07 / QA-COM-07

Dado: Tránsito con cambio de modo no cubierto. Fixture FX-COM-07.

Cuando: Recomendar. Entonces: REVISION de composición; no asignar base incorrecta.

Regla RE-COM-02 · Historia HU-COM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-08 / QA-COM-08

Dado: Pack contiene trece bases probadas de catorce. Fixture FX-COM-08.

Cuando: Solicitar gate comercial. Entonces: GATE_BLOQUEADO por base faltante.

Regla RE-COM-02 · Historia HU-COM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-03 · Overlays por atributos

### CP-COM-09 / QA-COM-09

Dado: Carga reefer con temperatura requerida. Fixture FX-COM-09.

Cuando: Componer. Entonces: Overlay reefer y requisito de temperatura añadidos.

Regla RE-COM-03 · Historia HU-COM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-10 / QA-COM-10

Dado: Carga peligrosa DG. Fixture FX-COM-10.

Cuando: Componer. Entonces: Overlay DG y evidencia obligatoria añadidos.

Regla RE-COM-03 · Historia HU-COM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-11 / QA-COM-11

Dado: Reefer y DG simultáneos compatibles. Fixture FX-COM-11.

Cuando: Componer. Entonces: Ambos overlays; lista unificada sin duplicados.

Regla RE-COM-03 · Historia HU-COM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-12 / QA-COM-12

Dado: Atributo desconocido por mapping. Fixture FX-COM-12.

Cuando: Componer. Entonces: REVISION; no omitir silenciosamente el atributo.

Regla RE-COM-03 · Historia HU-COM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-04 · Composición multimodal

### CP-COM-13 / QA-COM-13

Dado: Road más Sea exportación. Fixture FX-COM-13.

Cuando: Crear composición. Entonces: Dos tramos y handoff identificados.

Regla RE-COM-04 · Historia HU-COM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-14 / QA-COM-14

Dado: Road más Air con documento aéreo ausente. Fixture FX-COM-14.

Cuando: Evaluar readiness total. Entonces: NO_LISTO; señalar tramo aéreo.

Regla RE-COM-04 · Historia HU-COM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-15 / QA-COM-15

Dado: Documento marítimo asociado al tramo terrestre. Fixture FX-COM-15.

Cuando: Validar asociación. Entonces: REVISION por segmento incorrecto.

Regla RE-COM-04 · Historia HU-COM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-16 / QA-COM-16

Dado: Tramo terrestre completo y marítimo abierto. Fixture FX-COM-16.

Cuando: Cerrar tramo terrestre. Entonces: Tramo completado; proceso general ACTIVO.

Regla RE-COM-04 · Historia HU-COM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-05 · Correspondencia SRP126 y SRP127

### CP-COM-17 / QA-COM-17

Dado: Follow solicita catálogo autorizado. Fixture FX-COM-17.

Cuando: Consultar. Entonces: Sólo bases/overlays disponibles para tenant.

Regla RE-COM-05 · Historia HU-COM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-18 / QA-COM-18

Dado: Follow solicita verificación de documento autorizado. Fixture FX-COM-18.

Cuando: Validar. Entonces: Resultado con evidencia y referencia documental.

Regla RE-COM-05 · Historia HU-COM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-19 / QA-COM-19

Dado: Resultado documental LISTO. Fixture FX-COM-19.

Cuando: Notificar Follow. Entonces: Evento de readiness, sin marcar entrega logística completada.

Regla RE-COM-05 · Historia HU-COM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-20 / QA-COM-20

Dado: Follow cambia maestro de carga. Fixture FX-COM-20.

Cuando: Actualizar mapping versionado. Entonces: Nuevas recomendaciones usan versión nueva; instancias conservan snapshot.

Regla RE-COM-05 · Historia HU-COM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-06 · Duplicados y reconciliación

### CP-COM-21 / QA-COM-21

Dado: Solicitud duplicada de C100 con misma clave. Fixture FX-COM-21.

Cuando: Crear instancia. Entonces: Misma instancia; cero duplicados.

Regla RE-COM-06 · Historia HU-COM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-22 / QA-COM-22

Dado: Actualización revisión 3 llega antes que revisión 2. Fixture FX-COM-22.

Cuando: Aplicar ambas. Entonces: Mantener revisión 3; registrar obsoleta 2.

Regla RE-COM-06 · Historia HU-COM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-23 / QA-COM-23

Dado: Timeout después de creación exitosa. Fixture FX-COM-23.

Cuando: Repetir desde Follow. Entonces: Recuperar instancia existente.

Regla RE-COM-06 · Historia HU-COM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-24 / QA-COM-24

Dado: Referencia de instancia eliminada lógicamente en host. Fixture FX-COM-24.

Cuando: Reconciliar. Entonces: Marcar vínculo a revisar; no borrar expediente automáticamente.

Regla RE-COM-06 · Historia HU-COM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-07 · Resultado explicable

### CP-COM-25 / QA-COM-25

Dado: Todos requisitos obligatorios completos. Fixture FX-COM-25.

Cuando: Calcular readiness. Entonces: LISTO_DOCUMENTAL con versión de reglas.

Regla RE-COM-07 · Historia HU-COM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-26 / QA-COM-26

Dado: Factura requerida ausente. Fixture FX-COM-26.

Cuando: Calcular. Entonces: NO_LISTO y requisito factura identificado.

Regla RE-COM-07 · Historia HU-COM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-27 / QA-COM-27

Dado: Requisito dispensado por rol permitido. Fixture FX-COM-27.

Cuando: Calcular. Entonces: LISTO_CON_DISPENSA con motivo autorizado.

Regla RE-COM-07 · Historia HU-COM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-28 / QA-COM-28

Dado: Usuario Follow no autorizado al expediente. Fixture FX-COM-28.

Cuando: Consultar readiness. Entonces: DENEGADO; no revelar faltantes.

Regla RE-COM-07 · Historia HU-COM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-COM-08 · Entregas a Follow

### CP-COM-29 / QA-COM-29

Dado: Readiness calculado y receptor devuelve ACK. Fixture FX-COM-29.

Cuando: Entregar evento. Entonces: ENTREGADO; evento conserva resultado.

Regla RE-COM-08 · Historia HU-COM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-30 / QA-COM-30

Dado: Receptor devuelve timeout. Fixture FX-COM-30.

Cuando: Entregar. Entonces: PENDIENTE_REINTENTO; readiness no cambia.

Regla RE-COM-08 · Historia HU-COM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-31 / QA-COM-31

Dado: Receptor duplicó ACK. Fixture FX-COM-31.

Cuando: Procesar callback. Entonces: Una entrega confirmada.

Regla RE-COM-08 · Historia HU-COM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-COM-32 / QA-COM-32

Dado: Intentos agotados con receptor caído. Fixture FX-COM-32.

Cuando: Cerrar ciclo de envío. Entonces: DLQ con replay autorizado y mismo evento lógico.

Regla RE-COM-08 · Historia HU-COM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

# N3.12 Historias y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a una regla RE y sus cuatro escenarios; esas referencias aportan criterios Given/When/Then completos sin reescribirlos de forma genérica. El split adicional por pantalla o integración mantiene el mismo N3 y no elimina pruebas.

| Historia | Necesidad y criterio | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-COM-01 | Como Integrador, quiero contexto canónico para exigir source, tenant y subject_ref inequívocos; los códigos externos conservan significado de follow. | CP/QA-COM-01 a 04 |
| HU-COM-02 | Como Integrador, quiero biblioteca de catorce bases para mantener un registro de las catorce bases del pack con dirección, modo, documentos y pruebas. | CP/QA-COM-05 a 08 |
| HU-COM-03 | Como Integrador, quiero overlays por atributos para reefer, peligrosa y demás atributos agregan obligaciones compatibles sobre base. | CP/QA-COM-09 a 12 |
| HU-COM-04 | Como Integrador, quiero composición multimodal para cada tramo conserva documentos, actores y transferencia de responsabilidad. | CP/QA-COM-13 a 16 |
| HU-COM-05 | Como Integrador, quiero correspondencia srp126 y srp127 para srp126 refiere selección/configuración de plantillas; srp127 refiere verificaciones. | CP/QA-COM-17 a 20 |
| HU-COM-06 | Como Integrador, quiero duplicados y reconciliación para la misma intención externa produce una instancia. | CP/QA-COM-21 a 24 |
| HU-COM-07 | Como Integrador, quiero resultado explicable para readiness expresa obligaciones cumplidas y faltantes por documento/tramo. | CP/QA-COM-25 a 28 |
| HU-COM-08 | Como Integrador, quiero entregas a follow para usar entrega firmada y reintentos existentes; el estado de entrega se separa del resultado documental. | CP/QA-COM-29 a 32 |

# N3.13 QA automatizado y SPR083

| Capa | Cobertura / responsable / gate |
| --- | --- |
| Unitario | Comparadores, umbrales y validaciones RE; Desarrollo; cada build. |
| Integración | Todos los QA-COM; persistencia, auth y efectos; Desarrollo + QA; candidato. |
| UI/E2E | Acciones visibles de CP y recorrido de módulo; QA Automation + Desarrollo; piloto. |
| Regresión | Suite core y contratos DOC, STU, WFL, SUP, IAM; QA; sin pérdida de cobertura. |
| Históricos / carga | Versiones previas, replay y concurrencia definidos en CP; QA/SRE; release. |

SPR083 es la referencia de disciplina QA del programa. No se ha creado un ticket ni se afirma que la suite exista en el repositorio. Integración obligatoria usa NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true cuando aplica al stack reportado.

# N3.14 Diseño de cada caso QA

Preparar tenant A/B, rol y estado indicados en FX; registrar versión de configuración usada.

Ejecutar la acción When una vez; para duplicados/concurrencia, reproducir el número y orden indicado en CP.

Comprobar el resultado Then en respuesta, persistencia y UI cuando corresponda; verificar también que no exista el efecto prohibido.

Capturar QA ID, build, entorno, tiempos y resource_ref; adjuntar logs sin secretos y screenshot cuando UI sea parte del caso.

Restablecer fixture aislado antes del siguiente test; nunca borrar datos productivos para reset.

La matriz QA_MAESTRA_V11 identifica precondición, acción, resultado, historia, regla y fixture de los 544 casos. No es un reporte de pruebas aprobadas.

# N3.15 Fixtures y ambientes

FX-COM-01 a 32 corresponden uno a uno a las precondiciones de N3.11. Las referencias de ejemplo son sintéticas; el equipo materializa entidades con factories/seeders del repositorio y conserva el fixture versionado.

| Dimensión | Preparación |
| --- | --- |
| Tenants y roles | A autorizado, B aislado; usuario lector, operador y administrador; grants activos/expirados según CP. |
| Reloj y versiones | Reloj fijo en UTC y zona tenant; versiones v1/v2; no usar fecha corriente para pruebas de TTL. |
| Servicios | Infra real de integración reportada; stubs para proveedores externos, pagos, firma y fallos controlados. |
| Datos | Separar sintéticos, reales autorizados y gold corpus etiquetado. Los CP de calidad no usan respuestas IA no deterministas como única aserción. |
| Reset | Eliminar sólo espacio de prueba identificado por run_ref; reiniciar colas/objetos del fixture y verificar aislamiento. |

# N3.16 UX/UI y prototipos

Nuevo selector de plantilla recomendada y ficha de readiness; navegar al proceso desde Follow vía permiso existente.

| Elemento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Entrada / salida | Contexto Follow → Notificar a Follow; conservar contexto y recurso al navegar. |
| Acción primaria | Contexto canónico con permiso y estado vigente; confirmar sólo tras persistencia. |
| Acciones secundarias | Consultar evidencia, volver a lista, reintentar si recuperable; cancelar sólo con permiso/motivo. |
| Empty / loading | Explicar ausencia y siguiente acción; mostrar procesamiento con referencia, no resultado ficticio. |
| Error / success | Error con causa y recuperación; éxito con estado real y enlace al recurso. |
| Filtros / columnas | Tenant contextual, fecha, estado, responsable y referencia; orden estable; perfiles por rol sin ampliar permisos. |
| Responsive / accesibilidad | Teclado, foco, contraste y etiqueta textual; móvil con acciones visibles; no color como única información. |

Figma define antes/después para revamp y flujo completo para nuevo desarrollo. Figma Make puede prototipar navegación sin imponer implementación. No se entrega un diseño Figma creado ni enlaces inventados. Mensajes base: “No tenés permiso para esta acción”, “El recurso cambió; revisá la versión actual”, “No se pudo completar; conservamos tu solicitud para revisión”.

# N3.17 Análisis con Devin

Devin se utiliza sólo para analizar documentación, sistema y brechas: localizar comportamiento COM, confirmar estado reportado, mapear entidades y pruebas existentes, identificar reutilización y cambios mínimos. Salida esperada: correspondencia regla → código/test existente o tarea nueva, con evidencia del repositorio. No tratar una descripción documental como comprobación del build.

# N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

Crear ocho historias documentales HU-COM-01 a 08. Cada una enlaza su RE, cuatro CP y cuatro QA; subtareas sugeridas: comportamiento/persistencia, UX si aplica y automatización. No fijar puntos como compromiso sin revisar código.

| Complejidad | Criterio de estimación |
| --- | --- |
| 1–3 puntos | Ajuste aislado con regla conocida, sin nueva integración y regresión acotada. |
| 5–8 puntos | Flujo con estado, permiso, interfaz o contrato; requiere integración y fixtures. |
| 13 o más | Dividir antes del sprint si combina varios journeys, migración o dependencias externas. |
| Spike | Reservar sólo para incógnita técnica concreta; cerrar con decisión y evidencia, no reemplazar el N3. |

# N3.19 Definition of Ready y Done

Ready: alcance y RE revisados; CP aplicables completos; contratos físicos confirmados; UX y fixtures preparados; owner y prioridad asignados.

Done: CP/QA ejecutados; regresión protegida; datos/estados/audit coherentes; UX revisada; no bloqueantes; documentación y ticket con evidencia.

No cerrar por número de páginas, número de tests o compilación: debe demostrarse el resultado funcional de cada criterio.

# N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

IDs canónicos y contrato físico deben confirmarse en integración; no inventar tablas Follow.

| Decisión | Responsable / momento |
| --- | --- |
| Mapeo a contratos y estados existentes | CTO + Desarrollo; antes de implementar. No modificar contratos productivos por etiqueta documental. |
| Políticas/umbrales tenant | PO + Operación; antes del piloto. Fixtures no son valores productivos. |
| UX y automatización | UX + QA; antes de pasar historia a Ready. |
| Evidencia de cierre | QA + PO + CTO; antes del gate correspondiente. |

# N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

Diseño técnico por completar al contrastar repositorio: interfaces físicas, persistencia, migraciones, colas, retries, observabilidad y rollback. Mantener contratos existentes cuando sean suficientes. Este apartado no obliga lenguaje, endpoints o microservicios nuevos.

Para módulos del core conservar la infraestructura reportada: PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak; extracción Gemini con respaldo DeepSeek. Versiones, nombres de servicio, comandos de despliegue y rutas reales deben provenir del repositorio.