N3-MVP0-V11-DOC

# IA Docs: ingesta, extracción y revisión

Detalle funcional por módulo · 32 casos verificables · Reglas, QA y cierre

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

N3.0 Ficha documental

N3.1 Resumen ejecutivo funcional

N3.2 Contexto mínimo heredado

N3.3 Objetivo funcional exacto

N3.4 Alcance y dependencias

N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

N3.6 Reglas generales comentadas

N3.7 Reglas específicas del módulo

N3.8 Datos, entidades y campos

N3.9 Estados y transiciones

N3.10 Casos generales de negocio

N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

N3.12 Historias y criterios de aceptación

N3.13 QA automatizado y SPR083

N3.14 Diseño de cada caso QA

N3.15 Fixtures y ambientes

N3.16 UX/UI y prototipos

N3.17 Análisis con Devin

N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

N3.19 Definition of Ready y Done

N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

# N3.0 Ficha documental

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| MVP / Epic documental | 0 · Comercial |
| Estado de implementación | CONSERVAR + CERTIFICAR |
| Unidad desarrollable | Ocho historias funcionales HU-DOC-01 a 08; cada una usa la sección de reglas y los cuatro CP/QA asociados de este N3. |
| Responsables de lectura | Operator, Reviewer, Tenant Admin; Programador, QA Automation, UX, CTO, PO y Scrum. |
| Padres | N0-V11-SISTEMA; N1-MVP0-V11-PRD; N2-MVP0-V11-DOC |

# N3.1 Resumen ejecutivo funcional

Certificar el recorrido documental existente y proteger clasificación, captura genérica, extracción, revisión y aprendizaje controlado. No sustituir el motor ya construido.

CONSERVAR + CERTIFICAR. La calidad con documentos reales no está demostrada; la UI no tiene suite automatizada reportada.

El módulo se divide por reglas de negocio observables, no por capas técnicas. Una regla con interfaz y persistencia se cierra sólo cuando ambos resultados y sus pruebas están completos. Los criterios siguientes evitan que un título de historia sustituya al comportamiento esperado.

# N3.2 Contexto mínimo heredado

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

Dependencias de contrato: IAM, GOV. Estas referencias describen servicios funcionales; no imponen microservicios separados. La matriz de interconexión distingue contrato de datos y orden de construcción.

# N3.3 Objetivo funcional exacto

Certificar el recorrido documental existente y proteger clasificación, captura genérica, extracción, revisión y aprendizaje controlado. No sustituir el motor ya construido.

| Resultado | Criterio observable |
| --- | --- |
| Visible | Revamp del visor y bandeja existentes; verificar captura genérica, evidencias y tipos propuestos sin eliminar funciones actuales. |
| Registrado | Recurso del módulo, estado final, actor, tenant, fecha, versión y motivo; salida de cada CP comprobable. |
| Éxito | 32 casos CP/QA con resultado documentado; bloqueantes resueltos; regresión de dependencias sin degradación. |

# N3.4 Alcance y dependencias

Ingesta segura

Idempotencia documental

Clasificación y captura genérica

Extracción multiproveedor

Umbrales y reglas

Corrección concurrente

Aprendizaje y tipos nuevos

Certificación del recorrido

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Negocio: aprobar configuración aplicable del tenant antes de activar. UX: Revamp del visor y bandeja existentes; verificar captura genérica, evidencias y tipos propuestos sin eliminar funciones actuales.

QA: usar fixtures FX-DOC-01 a 32, tenant A/B, permisos positivos/negativos y reloj controlado. Sistemas confirma contratos físicos y compatibilidad de migraciones antes de implementar.

# N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

Flujo DOC: entrada, validación, salida y tratamiento de excepción. Las rutas específicas se precisan en RE y CP.

| Paso | Entrada y acción | Salida / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Portal o API | Responsable: Operator. Entrada: Documento. Salida: Archivo admitido con tenant e identificador. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 2 | Validar archivo | Responsable: Operator. Entrada: Archivo admitido con tenant e identificador. Salida: Objeto en cuarentena o archivo seguro. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 3 | Clasificar tipo | Responsable: Operator. Entrada: Objeto en cuarentena o archivo seguro. Salida: Tipo reconocido o captura genérica. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 4 | Extraer facts | Responsable: Operator. Entrada: Tipo reconocido o captura genérica. Salida: Facts tipados, confianza por campo y proveedor. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 5 | Validar confianza | Responsable: Operator. Entrada: Facts tipados, confianza por campo y proveedor. Salida: Resultado de reglas y lista de excepciones. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 6 | Revisión humana | Responsable: Operator. Entrada: Resultado de reglas y lista de excepciones. Salida: Corrección justificada o confirmación del reviewer. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 7 | Resultado auditado | Responsable: Operator. Entrada: Corrección justificada o confirmación del reviewer. Salida: Versión validada o rechazo con evidencia. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |

# N3.6 Reglas generales comentadas

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Resolver tenant, identidad y permiso antes de leer o mutar recursos. La autorización del host no sustituye la autorización de NEXT. |
| RG-02 | Conservar versión de definición, política, documento y evidencia usada en decisiones. No sobrescribir historia. |
| RG-03 | Reintentos y concurrencia no repiten un efecto confirmado; clave de idempotencia y revisión de recurso deben comprobarse. |
| RG-04 | No confirmar éxito antes de persistir resultado; errores muestran causa recuperable o denegación sin exponer datos ajenos. |
| RG-05 | El contenido documental se trata como datos no confiables; no ejecuta instrucciones para cambiar permisos o políticas. |
| RG-06 | La evidencia de aceptación se obtiene ejecutando casos. Estado funcional objetivo no significa implementación o prueba aprobada. |

Razón operativa: estos controles protegen aislamiento, reproducción histórica y continuidad cuando varios actores o workers actúan sobre la misma entidad.

# N3.7 Reglas específicas del módulo

## RE-DOC-01 · Ingesta segura

Aceptar sólo archivos dentro de la política de tamaño, con contenido real permitido y antivirus satisfactorio. Un original rechazado no inicia extracción. Los límites son configuración existente a registrar antes de la prueba.

Validación: QA-DOC-01 a QA-DOC-04. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-02 · Idempotencia documental

La repetición de la misma solicitud dentro del mismo tenant retorna su resultado previo. Un archivo semejante o perteneciente a otro tenant no se deduplica como si fuera el mismo recurso autorizado.

Validación: QA-DOC-05 a QA-DOC-08. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-03 · Clasificación y captura genérica

Clasificar sin selección previa entre los tipos activos. Un documento fuera del catálogo conserva texto y facts genéricos; ausencia de tipo no equivale a documento vacío.

Validación: QA-DOC-09 a QA-DOC-12. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-04 · Extracción multiproveedor

Gemini es el proveedor reportado y DeepSeek el respaldo. Registrar proveedor usado y separar indisponibilidad de baja confianza. El fallback respeta política de datos y presupuesto.

Validación: QA-DOC-13 a QA-DOC-16. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-05 · Umbrales y reglas

La política determina qué campos críticos necesitan revisión. Para QA usar umbral sintético 0,90; no declarar ese valor como umbral vigente del producto. Una regla sensible prevalece sobre la confianza.

Validación: QA-DOC-17 a QA-DOC-20. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-06 · Corrección concurrente

Toda corrección requiere permiso, motivo y versión leída. Un segundo revisor no puede sobrescribir silenciosamente una corrección posterior. La evidencia original se conserva.

Validación: QA-DOC-21 a QA-DOC-24. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-07 · Aprendizaje y tipos nuevos

La corrección alimenta evidencia de aprendizaje; no autoriza publicar automáticamente reglas, prompts o tipos. Registrar el candidato y aplicar aprobación/regresión al activar una nueva configuración.

Validación: QA-DOC-25 a QA-DOC-28. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DOC-08 · Certificación del recorrido

El cierre requiere evidencia del navegador y documentos reales autorizados. Las 247 pruebas reportadas son una línea de partida, no un resultado ejecutado en esta V11.

Validación: QA-DOC-29 a QA-DOC-32. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

# N3.8 Datos, entidades y campos

| Entidad | Origen, contenido y validación |
| --- | --- |
| Documento | Original inmutable, hash, tipo detectado, tenant y versión; portal/API; obligatorio al aceptar ingesta. |
| Extracción | Campos, valores, confianza, evidencia y versiones de modelo/prompt; motor IA; conservar ausencia como null. |
| Revisión | Asignación, versión leída, campo, valor previo/nuevo y motivo; revisor; motivo obligatorio. |
| Propuesta de tipo | Schema candidato, muestras y decisión de administrador; nunca habilitar en catálogo sin aprobación. |

| Campo transversal | Obligatoriedad / validación |
| --- | --- |
| tenant_ref | Siempre; autorizado por IAM en la acción, no inferido de un nombre. |
| resource_ref + revision | Siempre en mutaciones; revisión leída debe coincidir con la vigente. |
| correlation_ref | En ingreso y propagación; unir evento, job, resultado y audit. |
| reason | Obligatorio para corrección, rechazo, dispensa, cancelación y acceso excepcional. |
| effective_at / occurred_at | Instante servidor y fecha del hecho diferenciados; conservar zona para interpretación. |
| policy_version / definition_version | Cuando intervienen; fijadas en evaluación y reconstruibles. |

# N3.9 Estados y transiciones

Vocabulario funcional objetivo. Sistemas debe mapearlo a estados existentes cuando correspondan, sin renombrar o migrar datos por mera diferencia de etiqueta. Una salida CP que describe una denegación es resultado de acción, no un nuevo estado persistente obligatorio.

| Origen | Disparador / condición | Destino |
| --- | --- | --- |
| RECIBIDO | archivo aceptado | PROCESANDO |
| PROCESANDO | tipo desconocido | CAPTURA_GENERICA |
| PROCESANDO | facts insuficientes | REVISION |
| CAPTURA_GENERICA | datos obtenidos | REVISION o VALIDADO |
| REVISION | corrección aceptada | VALIDADO |
| PROCESANDO | archivo peligroso | RECHAZADO |

Semáforos: verde = condición satisfecha; ámbar = revisión o espera; rojo = bloqueo o fallo; gris = no iniciado/no aplicable. El texto del estado es obligatorio para accesibilidad.

# N3.10 Casos generales de negocio

| ID | Caso y resultado de negocio |
| --- | --- |
| CBG-DOC-01 | Certificar el recorrido documental existente y proteger clasificación, captura genérica, extracción, revisión y aprendizaje controlado. No sustituir el motor ya construido. |
| CBG-DOC-02 | Un actor externo o sistema dependiente recibe sólo el resultado autorizado, con referencia y estado comprensibles. |
| CBG-DOC-03 | La corrección o caída de una dependencia permite continuar desde el último resultado confirmado sin duplicar trabajo. |

# N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

Cada CP es también la especificación ejecutable de su QA del mismo número. Preparar el fixture descrito, ejecutar la acción y comprobar toda la salida: estado, efectos permitidos y efectos prohibidos. Resultados de ejecución quedan PENDIENTES hasta que el equipo corra la suite. Los números de ejemplo son datos de prueba, no parámetros productivos.

## Casos de RE-DOC-01 · Ingesta segura

### CP-DOC-01 / QA-DOC-01

Dado: PDF limpio, tamaño menor al límite. Fixture FX-DOC-01.

Cuando: Subir desde portal. Entonces: RECIBIDO; original y hash persistidos; una tarea de extracción.

Regla RE-DOC-01 · Historia HU-DOC-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-02 / QA-DOC-02

Dado: Archivo marcado infectado por stub antivirus. Fixture FX-DOC-02.

Cuando: Subir por API. Entonces: RECHAZADO; causa malware; cero llamadas IA.

Regla RE-DOC-01 · Historia HU-DOC-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-03 / QA-DOC-03

Dado: Archivo EXE renombrado .pdf. Fixture FX-DOC-03.

Cuando: Subir al portal. Entonces: RECHAZADO; discrepancia de tipo; original no publicable.

Regla RE-DOC-01 · Historia HU-DOC-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-04 / QA-DOC-04

Dado: Archivo un byte por encima del límite configurado. Fixture FX-DOC-04.

Cuando: Subir por API. Entonces: RECHAZADO por tamaño; no se crea trabajo IA.

Regla RE-DOC-01 · Historia HU-DOC-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-02 · Idempotencia documental

### CP-DOC-05 / QA-DOC-05

Dado: Tenant A, clave K y PDF P aceptados. Fixture FX-DOC-05.

Cuando: Repetir K con P. Entonces: Mismo document_ref; contador de ingestas permanece en uno.

Regla RE-DOC-02 · Historia HU-DOC-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-06 / QA-DOC-06

Dado: Tenant A, clave K ya usada con PDF P. Fixture FX-DOC-06.

Cuando: Enviar K con PDF Q distinto. Entonces: CONFLICTO; no sobrescribir P ni crear extracción Q.

Regla RE-DOC-02 · Historia HU-DOC-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-07 / QA-DOC-07

Dado: Dos PDF con distinto hash y mismo nombre. Fixture FX-DOC-07.

Cuando: Subir ambos con claves distintas. Entonces: Dos documentos RECIBIDOS; nombre no es clave de deduplicación.

Regla RE-DOC-02 · Historia HU-DOC-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-08 / QA-DOC-08

Dado: Tenant B envía bytes iguales a A. Fixture FX-DOC-08.

Cuando: Subir con credenciales B. Entonces: Documento aislado de B; respuesta no revela referencia de A.

Regla RE-DOC-02 · Historia HU-DOC-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-03 · Clasificación y captura genérica

### CP-DOC-09 / QA-DOC-09

Dado: Factura reconocible del catálogo activo. Fixture FX-DOC-09.

Cuando: Procesar sin seleccionar tipo. Entonces: TIPADO como factura; tipo y confianza visibles.

Regla RE-DOC-03 · Historia HU-DOC-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-10 / QA-DOC-10

Dado: Documento de tipo fuera de los diez precargados. Fixture FX-DOC-10.

Cuando: Procesar y abrir visor. Entonces: CAPTURA_GENERICA con texto/facts disponibles y etiqueta sin tipo aprobado.

Regla RE-DOC-03 · Historia HU-DOC-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-11 / QA-DOC-11

Dado: Documento ilegible sin facts confiables. Fixture FX-DOC-11.

Cuando: Procesar. Entonces: REVISION con motivo ilegible; no inventar campos.

Regla RE-DOC-03 · Historia HU-DOC-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-12 / QA-DOC-12

Dado: Dos candidatos de tipo con confianza insuficiente. Fixture FX-DOC-12.

Cuando: Procesar. Entonces: REVISION por clasificación ambigua; candidatos registrados.

Regla RE-DOC-03 · Historia HU-DOC-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-04 · Extracción multiproveedor

### CP-DOC-13 / QA-DOC-13

Dado: Proveedor principal devuelve campos válidos. Fixture FX-DOC-13.

Cuando: Ejecutar extracción. Entonces: EXTRAIDO con Gemini, prompt/modelo y evidencia registrados.

Regla RE-DOC-04 · Historia HU-DOC-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-14 / QA-DOC-14

Dado: Principal devuelve error transitorio y respaldo permitido. Fixture FX-DOC-14.

Cuando: Ejecutar intento con fallback. Entonces: EXTRAIDO con DeepSeek; error e intento principal conservados.

Regla RE-DOC-04 · Historia HU-DOC-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-15 / QA-DOC-15

Dado: Ambos proveedores indisponibles. Fixture FX-DOC-15.

Cuando: Agotar política de intentos. Entonces: ERROR_RECUPERABLE; operador puede reintentar; sin campos fabricados.

Regla RE-DOC-04 · Historia HU-DOC-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-16 / QA-DOC-16

Dado: Respuesta incluye un campo sin evidencia. Fixture FX-DOC-16.

Cuando: Validar salida. Entonces: REVISION del campo; no aprobar automáticamente la extracción.

Regla RE-DOC-04 · Historia HU-DOC-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-05 · Umbrales y reglas

### CP-DOC-17 / QA-DOC-17

Dado: Campo crítico con confianza 0,899 y umbral fixture 0,90. Fixture FX-DOC-17.

Cuando: Validar. Entonces: REVISION; acción sensible bloqueada.

Regla RE-DOC-05 · Historia HU-DOC-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-18 / QA-DOC-18

Dado: Campo crítico con 0,90 y sin incumplimientos. Fixture FX-DOC-18.

Cuando: Validar. Entonces: VALIDADO según fixture inclusivo; guardar umbral aplicado.

Regla RE-DOC-05 · Historia HU-DOC-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-19 / QA-DOC-19

Dado: Confianza 0,99 pero identificación contradictoria. Fixture FX-DOC-19.

Cuando: Validar regla de identidad. Entonces: REVISION por inconsistencia; confianza no anula la regla.

Regla RE-DOC-05 · Historia HU-DOC-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-20 / QA-DOC-20

Dado: Fecha requerida ausente. Fixture FX-DOC-20.

Cuando: Validar presencia. Entonces: REVISION por faltante; null conservado, sin fecha inferida.

Regla RE-DOC-05 · Historia HU-DOC-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-06 · Corrección concurrente

### CP-DOC-21 / QA-DOC-21

Dado: Reviewer autorizado con versión v1 y motivo. Fixture FX-DOC-21.

Cuando: Corregir importe 100 a 110. Entonces: REVISION_ACTUALIZADA v2; before/after y actor persistidos.

Regla RE-DOC-06 · Historia HU-DOC-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-22 / QA-DOC-22

Dado: Motivo vacío o espacios. Fixture FX-DOC-22.

Cuando: Confirmar corrección. Entonces: RECHAZADA; valor original sin cambios.

Regla RE-DOC-06 · Historia HU-DOC-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-23 / QA-DOC-23

Dado: Dos revisores leen v1; primero guarda v2. Fixture FX-DOC-23.

Cuando: Segundo intenta guardar sobre v1. Entonces: CONFLICTO; mostrar versión reciente y pedir nueva decisión.

Regla RE-DOC-06 · Historia HU-DOC-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-24 / QA-DOC-24

Dado: Usuario Operator sin permiso de revisión. Fixture FX-DOC-24.

Cuando: Modificar campo. Entonces: DENEGADO; intento auditado y extracción intacta.

Regla RE-DOC-06 · Historia HU-DOC-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-07 · Aprendizaje y tipos nuevos

### CP-DOC-25 / QA-DOC-25

Dado: Corrección validada por revisor. Fixture FX-DOC-25.

Cuando: Registrar feedback. Entonces: CANDIDATO de aprendizaje enlazado a revisión y versión.

Regla RE-DOC-07 · Historia HU-DOC-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-26 / QA-DOC-26

Dado: Tipo nuevo propuesto por detección. Fixture FX-DOC-26.

Cuando: Abrir catálogo operativo. Entonces: PROPUESTO; no seleccionable como tipo publicado.

Regla RE-DOC-07 · Historia HU-DOC-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-27 / QA-DOC-27

Dado: Administrador aprueba schema probado. Fixture FX-DOC-27.

Cuando: Publicar candidato. Entonces: TIPO_ACTIVO con versión; documentos previos no cambian tipo solos.

Regla RE-DOC-07 · Historia HU-DOC-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-28 / QA-DOC-28

Dado: Nueva configuración empeora corpus de regresión. Fixture FX-DOC-28.

Cuando: Intentar activar. Entonces: PUBLICACION_BLOQUEADA; configuración anterior sigue vigente.

Regla RE-DOC-07 · Historia HU-DOC-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DOC-08 · Certificación del recorrido

### CP-DOC-29 / QA-DOC-29

Dado: Usuario de prueba y factura autorizada. Fixture FX-DOC-29.

Cuando: Login, subir, abrir, corregir, resolver y consultar panel. Entonces: E2E_COMPLETO; capturas y referencias documentales registradas.

Regla RE-DOC-08 · Historia HU-DOC-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-30 / QA-DOC-30

Dado: Documento genérico con facts persistidos. Fixture FX-DOC-30.

Cuando: Abrir visor en escritorio y móvil. Entonces: Facts visibles; ningún mensaje falso de documento vacío.

Regla RE-DOC-08 · Historia HU-DOC-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-31 / QA-DOC-31

Dado: Lote de 10 a 15 documentos reales autorizados. Fixture FX-DOC-31.

Cuando: Procesar y clasificar hallazgos. Entonces: RESULTADOS_REGISTRADOS por documento; errores no confiables generan revisión.

Regla RE-DOC-08 · Historia HU-DOC-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DOC-32 / QA-DOC-32

Dado: Defecto bloqueante del visor sin corregir. Fixture FX-DOC-32.

Cuando: Solicitar cierre de demo. Entonces: GATE_DEMO_BLOQUEADO; evidencia y responsable de corrección.

Regla RE-DOC-08 · Historia HU-DOC-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

# N3.12 Historias y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a una regla RE y sus cuatro escenarios; esas referencias aportan criterios Given/When/Then completos sin reescribirlos de forma genérica. El split adicional por pantalla o integración mantiene el mismo N3 y no elimina pruebas.

| Historia | Necesidad y criterio | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-DOC-01 | Como Operator, quiero ingesta segura para aceptar sólo archivos dentro de la política de tamaño, con contenido real permitido y antivirus satisfactorio. | CP/QA-DOC-01 a 04 |
| HU-DOC-02 | Como Operator, quiero idempotencia documental para la repetición de la misma solicitud dentro del mismo tenant retorna su resultado previo. | CP/QA-DOC-05 a 08 |
| HU-DOC-03 | Como Operator, quiero clasificación y captura genérica para clasificar sin selección previa entre los tipos activos. | CP/QA-DOC-09 a 12 |
| HU-DOC-04 | Como Operator, quiero extracción multiproveedor para gemini es el proveedor reportado y deepseek el respaldo. | CP/QA-DOC-13 a 16 |
| HU-DOC-05 | Como Operator, quiero umbrales y reglas para la política determina qué campos críticos necesitan revisión. | CP/QA-DOC-17 a 20 |
| HU-DOC-06 | Como Operator, quiero corrección concurrente para toda corrección requiere permiso, motivo y versión leída. | CP/QA-DOC-21 a 24 |
| HU-DOC-07 | Como Operator, quiero aprendizaje y tipos nuevos para la corrección alimenta evidencia de aprendizaje; no autoriza publicar automáticamente reglas, prompts o tipos. | CP/QA-DOC-25 a 28 |
| HU-DOC-08 | Como Operator, quiero certificación del recorrido para el cierre requiere evidencia del navegador y documentos reales autorizados. | CP/QA-DOC-29 a 32 |

# N3.13 QA automatizado y SPR083

| Capa | Cobertura / responsable / gate |
| --- | --- |
| Unitario | Comparadores, umbrales y validaciones RE; Desarrollo; cada build. |
| Integración | Todos los QA-DOC; persistencia, auth y efectos; Desarrollo + QA; candidato. |
| UI/E2E | Acciones visibles de CP y recorrido de módulo; QA Automation + Desarrollo; piloto. |
| Regresión | Suite core y contratos IAM, GOV; QA; sin pérdida de cobertura. |
| Históricos / carga | Versiones previas, replay y concurrencia definidos en CP; QA/SRE; release. |

SPR083 es la referencia de disciplina QA del programa. No se ha creado un ticket ni se afirma que la suite exista en el repositorio. Integración obligatoria usa NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true cuando aplica al stack reportado.

# N3.14 Diseño de cada caso QA

Preparar tenant A/B, rol y estado indicados en FX; registrar versión de configuración usada.

Ejecutar la acción When una vez; para duplicados/concurrencia, reproducir el número y orden indicado en CP.

Comprobar el resultado Then en respuesta, persistencia y UI cuando corresponda; verificar también que no exista el efecto prohibido.

Capturar QA ID, build, entorno, tiempos y resource_ref; adjuntar logs sin secretos y screenshot cuando UI sea parte del caso.

Restablecer fixture aislado antes del siguiente test; nunca borrar datos productivos para reset.

La matriz QA_MAESTRA_V11 identifica precondición, acción, resultado, historia, regla y fixture de los 544 casos. No es un reporte de pruebas aprobadas.

# N3.15 Fixtures y ambientes

FX-DOC-01 a 32 corresponden uno a uno a las precondiciones de N3.11. Las referencias de ejemplo son sintéticas; el equipo materializa entidades con factories/seeders del repositorio y conserva el fixture versionado.

| Dimensión | Preparación |
| --- | --- |
| Tenants y roles | A autorizado, B aislado; usuario lector, operador y administrador; grants activos/expirados según CP. |
| Reloj y versiones | Reloj fijo en UTC y zona tenant; versiones v1/v2; no usar fecha corriente para pruebas de TTL. |
| Servicios | Infra real de integración reportada; stubs para proveedores externos, pagos, firma y fallos controlados. |
| Datos | Separar sintéticos, reales autorizados y gold corpus etiquetado. Los CP de calidad no usan respuestas IA no deterministas como única aserción. |
| Reset | Eliminar sólo espacio de prueba identificado por run_ref; reiniciar colas/objetos del fixture y verificar aislamiento. |

# N3.16 UX/UI y prototipos

Revamp del visor y bandeja existentes; verificar captura genérica, evidencias y tipos propuestos sin eliminar funciones actuales.

| Elemento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Entrada / salida | Portal o API → Resultado auditado; conservar contexto y recurso al navegar. |
| Acción primaria | Ingesta segura con permiso y estado vigente; confirmar sólo tras persistencia. |
| Acciones secundarias | Consultar evidencia, volver a lista, reintentar si recuperable; cancelar sólo con permiso/motivo. |
| Empty / loading | Explicar ausencia y siguiente acción; mostrar procesamiento con referencia, no resultado ficticio. |
| Error / success | Error con causa y recuperación; éxito con estado real y enlace al recurso. |
| Filtros / columnas | Tenant contextual, fecha, estado, responsable y referencia; orden estable; perfiles por rol sin ampliar permisos. |
| Responsive / accesibilidad | Teclado, foco, contraste y etiqueta textual; móvil con acciones visibles; no color como única información. |

Figma define antes/después para revamp y flujo completo para nuevo desarrollo. Figma Make puede prototipar navegación sin imponer implementación. No se entrega un diseño Figma creado ni enlaces inventados. Mensajes base: “No tenés permiso para esta acción”, “El recurso cambió; revisá la versión actual”, “No se pudo completar; conservamos tu solicitud para revisión”.

# N3.17 Análisis con Devin

Devin se utiliza sólo para analizar documentación, sistema y brechas: localizar comportamiento DOC, confirmar estado reportado, mapear entidades y pruebas existentes, identificar reutilización y cambios mínimos. Salida esperada: correspondencia regla → código/test existente o tarea nueva, con evidencia del repositorio. No tratar una descripción documental como comprobación del build.

# N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

Crear ocho historias documentales HU-DOC-01 a 08. Cada una enlaza su RE, cuatro CP y cuatro QA; subtareas sugeridas: comportamiento/persistencia, UX si aplica y automatización. No fijar puntos como compromiso sin revisar código.

| Complejidad | Criterio de estimación |
| --- | --- |
| 1–3 puntos | Ajuste aislado con regla conocida, sin nueva integración y regresión acotada. |
| 5–8 puntos | Flujo con estado, permiso, interfaz o contrato; requiere integración y fixtures. |
| 13 o más | Dividir antes del sprint si combina varios journeys, migración o dependencias externas. |
| Spike | Reservar sólo para incógnita técnica concreta; cerrar con decisión y evidencia, no reemplazar el N3. |

# N3.19 Definition of Ready y Done

Ready: alcance y RE revisados; CP aplicables completos; contratos físicos confirmados; UX y fixtures preparados; owner y prioridad asignados.

Done: CP/QA ejecutados; regresión protegida; datos/estados/audit coherentes; UX revisada; no bloqueantes; documentación y ticket con evidencia.

No cerrar por número de páginas, número de tests o compilación: debe demostrarse el resultado funcional de cada criterio.

# N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

La calidad con documentos reales no está demostrada; la UI no tiene suite automatizada reportada.

| Decisión | Responsable / momento |
| --- | --- |
| Mapeo a contratos y estados existentes | CTO + Desarrollo; antes de implementar. No modificar contratos productivos por etiqueta documental. |
| Políticas/umbrales tenant | PO + Operación; antes del piloto. Fixtures no son valores productivos. |
| UX y automatización | UX + QA; antes de pasar historia a Ready. |
| Evidencia de cierre | QA + PO + CTO; antes del gate correspondiente. |

# N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

Diseño técnico por completar al contrastar repositorio: interfaces físicas, persistencia, migraciones, colas, retries, observabilidad y rollback. Mantener contratos existentes cuando sean suficientes. Este apartado no obliga lenguaje, endpoints o microservicios nuevos.

Para módulos del core conservar la infraestructura reportada: PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak; extracción Gemini con respaldo DeepSeek. Versiones, nombres de servicio, comandos de despliegue y rutas reales deben provenir del repositorio.