N3-MVP0-V11-IAM

# Identidad, tenancy y colaboración externa

Detalle funcional por módulo · 32 casos verificables · Reglas, QA y cierre

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

N3.0 Ficha documental

N3.1 Resumen ejecutivo funcional

N3.2 Contexto mínimo heredado

N3.3 Objetivo funcional exacto

N3.4 Alcance y dependencias

N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

N3.6 Reglas generales comentadas

N3.7 Reglas específicas del módulo

N3.8 Datos, entidades y campos

N3.9 Estados y transiciones

N3.10 Casos generales de negocio

N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

N3.12 Historias y criterios de aceptación

N3.13 QA automatizado y SPR083

N3.14 Diseño de cada caso QA

N3.15 Fixtures y ambientes

N3.16 UX/UI y prototipos

N3.17 Análisis con Devin

N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

N3.19 Definition of Ready y Done

N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

# N3.0 Ficha documental

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| MVP / Epic documental | 0 · Comercial |
| Estado de implementación | CONSERVAR IAM/SSO; CONSTRUIR delegación y tareas externas |
| Unidad desarrollable | Ocho historias funcionales HU-IAM-01 a 08; cada una usa la sección de reglas y los cuatro CP/QA asociados de este N3. |
| Responsables de lectura | Tenant Admin, Partner, External User, Platform Operator; Programador, QA Automation, UX, CTO, PO y Scrum. |
| Padres | N0-V11-SISTEMA; N1-MVP0-V11-PRD; N2-MVP0-V11-IAM |

# N3.1 Resumen ejecutivo funcional

Mantener el aislamiento y SSO existentes; habilitar participación externa limitada y permisos de partner sin compartir usuarios ni bases con sistemas host.

CONSERVAR IAM/SSO; CONSTRUIR delegación y tareas externas. El reporte confirma SSO; delegación de partner y portal de tareas no se consideran construidos.

El módulo se divide por reglas de negocio observables, no por capas técnicas. Una regla con interfaz y persistencia se cierra sólo cuando ambos resultados y sus pruebas están completos. Los criterios siguientes evitan que un título de historia sustituya al comportamiento esperado.

# N3.2 Contexto mínimo heredado

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

Dependencias de contrato: GOV. Estas referencias describen servicios funcionales; no imponen microservicios separados. La matriz de interconexión distingue contrato de datos y orden de construcción.

# N3.3 Objetivo funcional exacto

Mantener el aislamiento y SSO existentes; habilitar participación externa limitada y permisos de partner sin compartir usuarios ni bases con sistemas host.

| Resultado | Criterio observable |
| --- | --- |
| Visible | Conservar ingreso existente; nuevo portal de acción externa con alcance limitado y administración de grants. |
| Registrado | Recurso del módulo, estado final, actor, tenant, fecha, versión y motivo; salida de cada CP comprobable. |
| Éxito | 32 casos CP/QA con resultado documentado; bloqueantes resueltos; regresión de dependencias sin degradación. |

# N3.4 Alcance y dependencias

Aislamiento efectivo

SSO y contexto host

Delegación explícita

Acción externa de propósito único

Revocación y consumo atómico

Mínimo privilegio visible

Invitación y reemisión

Sesión y seguridad de navegador

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Negocio: aprobar configuración aplicable del tenant antes de activar. UX: Conservar ingreso existente; nuevo portal de acción externa con alcance limitado y administración de grants.

QA: usar fixtures FX-IAM-01 a 32, tenant A/B, permisos positivos/negativos y reloj controlado. Sistemas confirma contratos físicos y compatibilidad de migraciones antes de implementar.

# N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

Flujo IAM: entrada, validación, salida y tratamiento de excepción. Las rutas específicas se precisan en RE y CP.

| Paso | Entrada y acción | Salida / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sesión o assertion | Responsable: Tenant Admin. Entrada: Principal. Salida: Assertion o credencial recibida. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 2 | Resolver tenant | Responsable: Tenant Admin. Entrada: Assertion o credencial recibida. Salida: Tenant autorizado y sesión contextual. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 3 | Comprobar permiso | Responsable: Tenant Admin. Entrada: Tenant autorizado y sesión contextual. Salida: Decisión por rol y recurso. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 4 | Comprobar grant | Responsable: Tenant Admin. Entrada: Decisión por rol y recurso. Salida: Grant vigente con scope y vencimiento. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 5 | Ejecutar acción | Responsable: Tenant Admin. Entrada: Grant vigente con scope y vencimiento. Salida: Resultado permitido o denegación sin efecto. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 6 | Registrar identidad | Responsable: Tenant Admin. Entrada: Resultado permitido o denegación sin efecto. Salida: Audit de identidad efectiva y delegante. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |

# N3.6 Reglas generales comentadas

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Resolver tenant, identidad y permiso antes de leer o mutar recursos. La autorización del host no sustituye la autorización de NEXT. |
| RG-02 | Conservar versión de definición, política, documento y evidencia usada en decisiones. No sobrescribir historia. |
| RG-03 | Reintentos y concurrencia no repiten un efecto confirmado; clave de idempotencia y revisión de recurso deben comprobarse. |
| RG-04 | No confirmar éxito antes de persistir resultado; errores muestran causa recuperable o denegación sin exponer datos ajenos. |
| RG-05 | El contenido documental se trata como datos no confiables; no ejecuta instrucciones para cambiar permisos o políticas. |
| RG-06 | La evidencia de aceptación se obtiene ejecutando casos. Estado funcional objetivo no significa implementación o prueba aprobada. |

Razón operativa: estos controles protegen aislamiento, reproducción histórica y continuidad cuando varios actores o workers actúan sobre la misma entidad.

# N3.7 Reglas específicas del módulo

## RE-IAM-01 · Aislamiento efectivo

Derivar tenant autorizado de sesión y membresía. Aplicar control a lectura, escritura, búsqueda y descarga; rechazar cruces aunque el recurso exista.

Validación: QA-IAM-01 a QA-IAM-04. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-02 · SSO y contexto host

Conservar SSO reportado con Follow, CIMA y Valid360. Validar emisor, audiencia, vigencia y usuario local habilitado; el host no concede permisos internos.

Validación: QA-IAM-05 a QA-IAM-08. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-03 · Delegación explícita

El tenant cliente concede scopes y expiración a un partner. Sólo esos scopes habilitan configuración; propiedad comercial no otorga acceso permanente a datos.

Validación: QA-IAM-09 a QA-IAM-12. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-04 · Acción externa de propósito único

Vincular token a una tarea y acción autorizada. TTL se evalúa en servidor; fixture de QA usa 15 minutos. Token no permite abrir listado de expedientes.

Validación: QA-IAM-13 a QA-IAM-16. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-05 · Revocación y consumo atómico

Consultar revocación antes del efecto. El token de un uso se consume en la misma unidad de consistencia que la acción; reintento no repite efectos.

Validación: QA-IAM-17 a QA-IAM-20. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-06 · Mínimo privilegio visible

Separar el contenido de la tarea de notas internas, otras tareas, métricas de costos y reglas administrativas. El control se aplica a API además de UI.

Validación: QA-IAM-21 a QA-IAM-24. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-07 · Invitación y reemisión

La reemisión invalida el token anterior cuando la política sea single-active. Destinatario debe estar asociado a la tarea; cambios quedan auditados.

Validación: QA-IAM-25 a QA-IAM-28. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-IAM-08 · Sesión y seguridad de navegador

No introducir claves permanentes de servicio en navegador. Expiración, logout y autorización de deep links deben preservar la frontera entre host y NEXT.

Validación: QA-IAM-29 a QA-IAM-32. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

# N3.8 Datos, entidades y campos

| Entidad | Origen, contenido y validación |
| --- | --- |
| Principal | Identidad canónica, estado y tenant; IAM; no confiar en tenant recibido sin autorización. |
| Grant | Partner, tenant cliente, recursos, acciones, expiración y revocación; administrador cliente. |
| Action token | Referencia de tarea, propósito, nonce y TTL; nunca concede navegación general. |
| Membership | Relación entre principal y organización; estado y roles vigentes al ejecutar cada acción. |

| Campo transversal | Obligatoriedad / validación |
| --- | --- |
| tenant_ref | Siempre; autorizado por IAM en la acción, no inferido de un nombre. |
| resource_ref + revision | Siempre en mutaciones; revisión leída debe coincidir con la vigente. |
| correlation_ref | En ingreso y propagación; unir evento, job, resultado y audit. |
| reason | Obligatorio para corrección, rechazo, dispensa, cancelación y acceso excepcional. |
| effective_at / occurred_at | Instante servidor y fecha del hecho diferenciados; conservar zona para interpretación. |
| policy_version / definition_version | Cuando intervienen; fijadas en evaluación y reconstruibles. |

# N3.9 Estados y transiciones

Vocabulario funcional objetivo. Sistemas debe mapearlo a estados existentes cuando correspondan, sin renombrar o migrar datos por mera diferencia de etiqueta. Una salida CP que describe una denegación es resultado de acción, no un nuevo estado persistente obligatorio.

| Origen | Disparador / condición | Destino |
| --- | --- | --- |
| SIN_SESION | autenticación válida | AUTENTICADO |
| AUTENTICADO | permiso vigente | AUTORIZADO |
| AUTENTICADO | grant revocado | DENEGADO |
| TOKEN_ACTIVO | acción atómica | CONSUMIDO |
| TOKEN_ACTIVO | TTL cumplido | EXPIRADO |

Semáforos: verde = condición satisfecha; ámbar = revisión o espera; rojo = bloqueo o fallo; gris = no iniciado/no aplicable. El texto del estado es obligatorio para accesibilidad.

# N3.10 Casos generales de negocio

| ID | Caso y resultado de negocio |
| --- | --- |
| CBG-IAM-01 | Mantener el aislamiento y SSO existentes; habilitar participación externa limitada y permisos de partner sin compartir usuarios ni bases con sistemas host. |
| CBG-IAM-02 | Un actor externo o sistema dependiente recibe sólo el resultado autorizado, con referencia y estado comprensibles. |
| CBG-IAM-03 | La corrección o caída de una dependencia permite continuar desde el último resultado confirmado sin duplicar trabajo. |

# N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

Cada CP es también la especificación ejecutable de su QA del mismo número. Preparar el fixture descrito, ejecutar la acción y comprobar toda la salida: estado, efectos permitidos y efectos prohibidos. Resultados de ejecución quedan PENDIENTES hasta que el equipo corra la suite. Los números de ejemplo son datos de prueba, no parámetros productivos.

## Casos de RE-IAM-01 · Aislamiento efectivo

### CP-IAM-01 / QA-IAM-01

Dado: Principal de A y documento de A. Fixture FX-IAM-01.

Cuando: Leer documento. Entonces: AUTORIZADO; contenido de A visible.

Regla RE-IAM-01 · Historia HU-IAM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-02 / QA-IAM-02

Dado: Principal de A y referencia de B. Fixture FX-IAM-02.

Cuando: Consultar documento. Entonces: DENEGADO; sin metadata ni contenido de B.

Regla RE-IAM-01 · Historia HU-IAM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-03 / QA-IAM-03

Dado: Principal de A y filtro tenant B. Fixture FX-IAM-03.

Cuando: Buscar documentos. Entonces: DENEGADO o filtro restringido a A; cero resultados de B.

Regla RE-IAM-01 · Historia HU-IAM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-04 / QA-IAM-04

Dado: Principal de A y URL de export B. Fixture FX-IAM-04.

Cuando: Descargar. Entonces: DENEGADO; control también en descarga.

Regla RE-IAM-01 · Historia HU-IAM-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-02 · SSO y contexto host

### CP-IAM-05 / QA-IAM-05

Dado: Assertion de emisor permitido con usuario habilitado. Fixture FX-IAM-05.

Cuando: Abrir embed. Entonces: SESION_NEXT creada con tenant permitido.

Regla RE-IAM-02 · Historia HU-IAM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-06 / QA-IAM-06

Dado: Assertion con audiencia distinta. Fixture FX-IAM-06.

Cuando: Intercambiar por sesión. Entonces: DENEGADO; no crear sesión.

Regla RE-IAM-02 · Historia HU-IAM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-07 / QA-IAM-07

Dado: Usuario deshabilitado localmente y válido en host. Fixture FX-IAM-07.

Cuando: Abrir embed. Entonces: DENEGADO por estado local.

Regla RE-IAM-02 · Historia HU-IAM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-08 / QA-IAM-08

Dado: Código de intercambio ya consumido. Fixture FX-IAM-08.

Cuando: Reutilizar código. Entonces: DENEGADO; cero sesiones nuevas.

Regla RE-IAM-02 · Historia HU-IAM-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-03 · Delegación explícita

### CP-IAM-09 / QA-IAM-09

Dado: Grant vigente para editar plantillas en A. Fixture FX-IAM-09.

Cuando: Partner abre Studio de A. Entonces: AUTORIZADO sólo para recursos del grant.

Regla RE-IAM-03 · Historia HU-IAM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-10 / QA-IAM-10

Dado: Grant limitado a lectura. Fixture FX-IAM-10.

Cuando: Partner publica plantilla. Entonces: DENEGADO; versión sigue en borrador.

Regla RE-IAM-03 · Historia HU-IAM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-11 / QA-IAM-11

Dado: Grant expirado en hora de servidor. Fixture FX-IAM-11.

Cuando: Partner inicia edición. Entonces: DENEGADO; mostrar solicitud de renovación.

Regla RE-IAM-03 · Historia HU-IAM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-12 / QA-IAM-12

Dado: Grant de A con URL de B. Fixture FX-IAM-12.

Cuando: Partner intenta administrar B. Entonces: DENEGADO; no inferir delegación por relación comercial.

Regla RE-IAM-03 · Historia HU-IAM-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-04 · Acción externa de propósito único

### CP-IAM-13 / QA-IAM-13

Dado: Token vigente de tarea T para aportar archivo. Fixture FX-IAM-13.

Cuando: Cargar archivo limpio en T. Entonces: TAREA_ACTUALIZADA; principal externo y origen registrados.

Regla RE-IAM-04 · Historia HU-IAM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-14 / QA-IAM-14

Dado: Token de T usado para aprobar otra tarea U. Fixture FX-IAM-14.

Cuando: Enviar aprobación. Entonces: DENEGADO; U permanece igual.

Regla RE-IAM-04 · Historia HU-IAM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-15 / QA-IAM-15

Dado: Token en instante exacto de expiración. Fixture FX-IAM-15.

Cuando: Confirmar acción. Entonces: EXPIRADO; sin cambio en tarea.

Regla RE-IAM-04 · Historia HU-IAM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-16 / QA-IAM-16

Dado: Token válido usado para listar expedientes. Fixture FX-IAM-16.

Cuando: Abrir listado general. Entonces: DENEGADO; no devolver inventario interno.

Regla RE-IAM-04 · Historia HU-IAM-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-05 · Revocación y consumo atómico

### CP-IAM-17 / QA-IAM-17

Dado: Token ya usado y confirmación recibida. Fixture FX-IAM-17.

Cuando: Repetir acción idéntica. Entonces: Resultado previo o aviso consumido; una sola acción persistida.

Regla RE-IAM-05 · Historia HU-IAM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-18 / QA-IAM-18

Dado: Dos confirmaciones simultáneas del mismo token. Fixture FX-IAM-18.

Cuando: Ejecutar ambas. Entonces: Una acción aceptada; segunda no duplica efecto.

Regla RE-IAM-05 · Historia HU-IAM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-19 / QA-IAM-19

Dado: Token revocado por Tenant Admin. Fixture FX-IAM-19.

Cuando: Intentar acción externa. Entonces: DENEGADO; motivo revocación auditado.

Regla RE-IAM-05 · Historia HU-IAM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-20 / QA-IAM-20

Dado: Tarea cancelada con token aún no vencido. Fixture FX-IAM-20.

Cuando: Aportar documento. Entonces: DENEGADO por tarea cerrada; no reabrir.

Regla RE-IAM-05 · Historia HU-IAM-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-06 · Mínimo privilegio visible

### CP-IAM-21 / QA-IAM-21

Dado: External User asignado a una tarea. Fixture FX-IAM-21.

Cuando: Abrir vista. Entonces: Sólo requerimiento y documentos permitidos visibles.

Regla RE-IAM-06 · Historia HU-IAM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-22 / QA-IAM-22

Dado: External User solicita costos IA. Fixture FX-IAM-22.

Cuando: Consultar detalle. Entonces: DENEGADO; no incluir valores en respuesta.

Regla RE-IAM-06 · Historia HU-IAM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-23 / QA-IAM-23

Dado: Partner con varios roles en distintos clientes. Fixture FX-IAM-23.

Cuando: Cambiar tenant contextual. Entonces: Reevaluar scopes; menú y datos cambian al tenant elegido.

Regla RE-IAM-06 · Historia HU-IAM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-24 / QA-IAM-24

Dado: Usuario sin permiso de exportación. Fixture FX-IAM-24.

Cuando: Solicitar ZIP desde API. Entonces: DENEGADO aunque botón esté oculto.

Regla RE-IAM-06 · Historia HU-IAM-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-07 · Invitación y reemisión

### CP-IAM-25 / QA-IAM-25

Dado: Invitación con destinatario validado en tarea. Fixture FX-IAM-25.

Cuando: Emitir enlace. Entonces: TOKEN_ACTIVO asociado a destinatario y recurso.

Regla RE-IAM-07 · Historia HU-IAM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-26 / QA-IAM-26

Dado: Email distinto al destinatario asignado. Fixture FX-IAM-26.

Cuando: Intentar redirigir enlace desde UI. Entonces: BLOQUEADO; requiere cambio autorizado de asignación.

Regla RE-IAM-07 · Historia HU-IAM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-27 / QA-IAM-27

Dado: Token perdido y tarea abierta. Fixture FX-IAM-27.

Cuando: Administrador reemite. Entonces: Nuevo token activo; anterior REVOCADO.

Regla RE-IAM-07 · Historia HU-IAM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-28 / QA-IAM-28

Dado: Servicio de notificación falla. Fixture FX-IAM-28.

Cuando: Emitir invitación. Entonces: Tarea permanece ABIERTA; delivery fallido reintentable, sin éxito ficticio.

Regla RE-IAM-07 · Historia HU-IAM-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-IAM-08 · Sesión y seguridad de navegador

### CP-IAM-29 / QA-IAM-29

Dado: Sesión expirada con formulario abierto. Fixture FX-IAM-29.

Cuando: Guardar cambio. Entonces: DENEGADO; pedir reingreso conservando borrador local no sensible.

Regla RE-IAM-08 · Historia HU-IAM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-30 / QA-IAM-30

Dado: Logout de sesión NEXT. Fixture FX-IAM-30.

Cuando: Reutilizar sesión invalidada. Entonces: DENEGADO.

Regla RE-IAM-08 · Historia HU-IAM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-31 / QA-IAM-31

Dado: Deep link a recurso no autorizado. Fixture FX-IAM-31.

Cuando: Abrir con SSO válido. Entonces: DENEGADO; autenticación no sustituye autorización.

Regla RE-IAM-08 · Historia HU-IAM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-IAM-32 / QA-IAM-32

Dado: Build de frontend con secreto fixture detectable. Fixture FX-IAM-32.

Cuando: Ejecutar control de artefactos. Entonces: GATE_BLOQUEADO; secreto no puede llegar al navegador.

Regla RE-IAM-08 · Historia HU-IAM-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

# N3.12 Historias y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a una regla RE y sus cuatro escenarios; esas referencias aportan criterios Given/When/Then completos sin reescribirlos de forma genérica. El split adicional por pantalla o integración mantiene el mismo N3 y no elimina pruebas.

| Historia | Necesidad y criterio | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-IAM-01 | Como Tenant Admin, quiero aislamiento efectivo para derivar tenant autorizado de sesión y membresía. | CP/QA-IAM-01 a 04 |
| HU-IAM-02 | Como Tenant Admin, quiero sso y contexto host para conservar sso reportado con follow, cima y valid360. | CP/QA-IAM-05 a 08 |
| HU-IAM-03 | Como Tenant Admin, quiero delegación explícita para el tenant cliente concede scopes y expiración a un partner. | CP/QA-IAM-09 a 12 |
| HU-IAM-04 | Como Tenant Admin, quiero acción externa de propósito único para vincular token a una tarea y acción autorizada. | CP/QA-IAM-13 a 16 |
| HU-IAM-05 | Como Tenant Admin, quiero revocación y consumo atómico para consultar revocación antes del efecto. | CP/QA-IAM-17 a 20 |
| HU-IAM-06 | Como Tenant Admin, quiero mínimo privilegio visible para separar el contenido de la tarea de notas internas, otras tareas, métricas de costos y reglas administrativas. | CP/QA-IAM-21 a 24 |
| HU-IAM-07 | Como Tenant Admin, quiero invitación y reemisión para la reemisión invalida el token anterior cuando la política sea single-active. | CP/QA-IAM-25 a 28 |
| HU-IAM-08 | Como Tenant Admin, quiero sesión y seguridad de navegador para no introducir claves permanentes de servicio en navegador. | CP/QA-IAM-29 a 32 |

# N3.13 QA automatizado y SPR083

| Capa | Cobertura / responsable / gate |
| --- | --- |
| Unitario | Comparadores, umbrales y validaciones RE; Desarrollo; cada build. |
| Integración | Todos los QA-IAM; persistencia, auth y efectos; Desarrollo + QA; candidato. |
| UI/E2E | Acciones visibles de CP y recorrido de módulo; QA Automation + Desarrollo; piloto. |
| Regresión | Suite core y contratos GOV; QA; sin pérdida de cobertura. |
| Históricos / carga | Versiones previas, replay y concurrencia definidos en CP; QA/SRE; release. |

SPR083 es la referencia de disciplina QA del programa. No se ha creado un ticket ni se afirma que la suite exista en el repositorio. Integración obligatoria usa NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true cuando aplica al stack reportado.

# N3.14 Diseño de cada caso QA

Preparar tenant A/B, rol y estado indicados en FX; registrar versión de configuración usada.

Ejecutar la acción When una vez; para duplicados/concurrencia, reproducir el número y orden indicado en CP.

Comprobar el resultado Then en respuesta, persistencia y UI cuando corresponda; verificar también que no exista el efecto prohibido.

Capturar QA ID, build, entorno, tiempos y resource_ref; adjuntar logs sin secretos y screenshot cuando UI sea parte del caso.

Restablecer fixture aislado antes del siguiente test; nunca borrar datos productivos para reset.

La matriz QA_MAESTRA_V11 identifica precondición, acción, resultado, historia, regla y fixture de los 544 casos. No es un reporte de pruebas aprobadas.

# N3.15 Fixtures y ambientes

FX-IAM-01 a 32 corresponden uno a uno a las precondiciones de N3.11. Las referencias de ejemplo son sintéticas; el equipo materializa entidades con factories/seeders del repositorio y conserva el fixture versionado.

| Dimensión | Preparación |
| --- | --- |
| Tenants y roles | A autorizado, B aislado; usuario lector, operador y administrador; grants activos/expirados según CP. |
| Reloj y versiones | Reloj fijo en UTC y zona tenant; versiones v1/v2; no usar fecha corriente para pruebas de TTL. |
| Servicios | Infra real de integración reportada; stubs para proveedores externos, pagos, firma y fallos controlados. |
| Datos | Separar sintéticos, reales autorizados y gold corpus etiquetado. Los CP de calidad no usan respuestas IA no deterministas como única aserción. |
| Reset | Eliminar sólo espacio de prueba identificado por run_ref; reiniciar colas/objetos del fixture y verificar aislamiento. |

# N3.16 UX/UI y prototipos

Conservar ingreso existente; nuevo portal de acción externa con alcance limitado y administración de grants.

| Elemento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Entrada / salida | Sesión o assertion → Registrar identidad; conservar contexto y recurso al navegar. |
| Acción primaria | Aislamiento efectivo con permiso y estado vigente; confirmar sólo tras persistencia. |
| Acciones secundarias | Consultar evidencia, volver a lista, reintentar si recuperable; cancelar sólo con permiso/motivo. |
| Empty / loading | Explicar ausencia y siguiente acción; mostrar procesamiento con referencia, no resultado ficticio. |
| Error / success | Error con causa y recuperación; éxito con estado real y enlace al recurso. |
| Filtros / columnas | Tenant contextual, fecha, estado, responsable y referencia; orden estable; perfiles por rol sin ampliar permisos. |
| Responsive / accesibilidad | Teclado, foco, contraste y etiqueta textual; móvil con acciones visibles; no color como única información. |

Figma define antes/después para revamp y flujo completo para nuevo desarrollo. Figma Make puede prototipar navegación sin imponer implementación. No se entrega un diseño Figma creado ni enlaces inventados. Mensajes base: “No tenés permiso para esta acción”, “El recurso cambió; revisá la versión actual”, “No se pudo completar; conservamos tu solicitud para revisión”.

# N3.17 Análisis con Devin

Devin se utiliza sólo para analizar documentación, sistema y brechas: localizar comportamiento IAM, confirmar estado reportado, mapear entidades y pruebas existentes, identificar reutilización y cambios mínimos. Salida esperada: correspondencia regla → código/test existente o tarea nueva, con evidencia del repositorio. No tratar una descripción documental como comprobación del build.

# N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

Crear ocho historias documentales HU-IAM-01 a 08. Cada una enlaza su RE, cuatro CP y cuatro QA; subtareas sugeridas: comportamiento/persistencia, UX si aplica y automatización. No fijar puntos como compromiso sin revisar código.

| Complejidad | Criterio de estimación |
| --- | --- |
| 1–3 puntos | Ajuste aislado con regla conocida, sin nueva integración y regresión acotada. |
| 5–8 puntos | Flujo con estado, permiso, interfaz o contrato; requiere integración y fixtures. |
| 13 o más | Dividir antes del sprint si combina varios journeys, migración o dependencias externas. |
| Spike | Reservar sólo para incógnita técnica concreta; cerrar con decisión y evidencia, no reemplazar el N3. |

# N3.19 Definition of Ready y Done

Ready: alcance y RE revisados; CP aplicables completos; contratos físicos confirmados; UX y fixtures preparados; owner y prioridad asignados.

Done: CP/QA ejecutados; regresión protegida; datos/estados/audit coherentes; UX revisada; no bloqueantes; documentación y ticket con evidencia.

No cerrar por número de páginas, número de tests o compilación: debe demostrarse el resultado funcional de cada criterio.

# N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

El reporte confirma SSO; delegación de partner y portal de tareas no se consideran construidos.

| Decisión | Responsable / momento |
| --- | --- |
| Mapeo a contratos y estados existentes | CTO + Desarrollo; antes de implementar. No modificar contratos productivos por etiqueta documental. |
| Políticas/umbrales tenant | PO + Operación; antes del piloto. Fixtures no son valores productivos. |
| UX y automatización | UX + QA; antes de pasar historia a Ready. |
| Evidencia de cierre | QA + PO + CTO; antes del gate correspondiente. |

# N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

Diseño técnico por completar al contrastar repositorio: interfaces físicas, persistencia, migraciones, colas, retries, observabilidad y rollback. Mantener contratos existentes cuando sean suficientes. Este apartado no obliga lenguaje, endpoints o microservicios nuevos.

Para módulos del core conservar la infraestructura reportada: PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak; extracción Gemini con respaldo DeepSeek. Versiones, nombres de servicio, comandos de despliegue y rutas reales deben provenir del repositorio.