N3-MVP0-V11-WFL

# Workflow Core y tareas documentales

Detalle funcional por módulo · 32 casos verificables · Reglas, QA y cierre

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

N3.0 Ficha documental

N3.1 Resumen ejecutivo funcional

N3.2 Contexto mínimo heredado

N3.3 Objetivo funcional exacto

N3.4 Alcance y dependencias

N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

N3.6 Reglas generales comentadas

N3.7 Reglas específicas del módulo

N3.8 Datos, entidades y campos

N3.9 Estados y transiciones

N3.10 Casos generales de negocio

N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

N3.12 Historias y criterios de aceptación

N3.13 QA automatizado y SPR083

N3.14 Diseño de cada caso QA

N3.15 Fixtures y ambientes

N3.16 UX/UI y prototipos

N3.17 Análisis con Devin

N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

N3.19 Definition of Ready y Done

N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

# N3.0 Ficha documental

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| MVP / Epic documental | 0 · Comercial |
| Estado de implementación | CONSTRUIR |
| Unidad desarrollable | Ocho historias funcionales HU-WFL-01 a 08; cada una usa la sección de reglas y los cuatro CP/QA asociados de este N3. |
| Responsables de lectura | Process Admin, Operator, External User; Programador, QA Automation, UX, CTO, PO y Scrum. |
| Padres | N0-V11-SISTEMA; N1-MVP0-V11-PRD; N2-MVP0-V11-WFL |

# N3.1 Resumen ejecutivo funcional

Ejecutar procesos documentales versionados sobre IA Docs sin rehacer el motor de extracción. El circuito de aprobación y tareas no está implementado en la línea de partida.

CONSTRUIR. No confundir excepciones documentales existentes con runtime, tareas de proceso o supervisor.

El módulo se divide por reglas de negocio observables, no por capas técnicas. Una regla con interfaz y persistencia se cierra sólo cuando ambos resultados y sus pruebas están completos. Los criterios siguientes evitan que un título de historia sustituya al comportamiento esperado.

# N3.2 Contexto mínimo heredado

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

Dependencias de contrato: DOC, IAM, STU, GOV. Estas referencias describen servicios funcionales; no imponen microservicios separados. La matriz de interconexión distingue contrato de datos y orden de construcción.

# N3.3 Objetivo funcional exacto

Ejecutar procesos documentales versionados sobre IA Docs sin rehacer el motor de extracción. El circuito de aprobación y tareas no está implementado en la línea de partida.

| Resultado | Criterio observable |
| --- | --- |
| Visible | Nuevo detalle de proceso y bandeja de tareas; enlazar visor documental existente. |
| Registrado | Recurso del módulo, estado final, actor, tenant, fecha, versión y motivo; salida de cada CP comprobable. |
| Éxito | 32 casos CP/QA con resultado documentado; bloqueantes resueltos; regresión de dependencias sin degradación. |

# N3.4 Alcance y dependencias

Inicio versionado

Catálogo de nodos acotado

Activaciones idempotentes

Dependencias y decisiones

Asignación y resultado de tarea

SLA y suspensión

Finales consistentes

Recuperación y evolución

Fuera de alcance: Canvas avanzado, canales email/WhatsApp, firma, cobro Marketplace, Sentinel avanzado, Copilot y topologías enterprise no son entregas del módulo en MVP0. G-DEMO no requiere construir procesos nuevos.

Negocio: aprobar configuración aplicable del tenant antes de activar. UX: Nuevo detalle de proceso y bandeja de tareas; enlazar visor documental existente.

QA: usar fixtures FX-WFL-01 a 32, tenant A/B, permisos positivos/negativos y reloj controlado. Sistemas confirma contratos físicos y compatibilidad de migraciones antes de implementar.

# N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

Flujo WFL: entrada, validación, salida y tratamiento de excepción. Las rutas específicas se precisan en RE y CP.

### 1 · Plantilla publicada

Responsable: Process Admin. Entrada: Definición publicada. Salida: Versión publicada fijada. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 2 · Crear instancia

Responsable: Process Admin. Entrada: Versión publicada fijada. Salida: Instancia única y contexto inicial. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 3 · Activar nodo

Responsable: Process Admin. Entrada: Instancia única y contexto inicial. Salida: Nodo activo con responsables y SLA. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 4 · Evaluar decisión

Responsable: Process Admin. Entrada: Nodo activo con responsables y SLA. Salida: Rama elegida con facts y política fijados. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 5 · Tarea o revisión

Responsable: Process Admin. Entrada: Rama elegida con facts y política fijados. Salida: Tarea completada o pendiente con motivo. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 6 · Verificar pendientes

Responsable: Process Admin. Entrada: Tarea completada o pendiente con motivo. Salida: Lista de obligaciones y bloqueos restantes. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 7 · Cerrar expediente

Responsable: Process Admin. Entrada: Lista de obligaciones y bloqueos restantes. Salida: Expediente cerrado sólo si no hay pendientes bloqueantes. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

# N3.6 Reglas generales comentadas

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Resolver tenant, identidad y permiso antes de leer o mutar recursos. La autorización del host no sustituye la autorización de NEXT. |
| RG-02 | Conservar versión de definición, política, documento y evidencia usada en decisiones. No sobrescribir historia. |
| RG-03 | Reintentos y concurrencia no repiten un efecto confirmado; clave de idempotencia y revisión de recurso deben comprobarse. |
| RG-04 | No confirmar éxito antes de persistir resultado; errores muestran causa recuperable o denegación sin exponer datos ajenos. |
| RG-05 | El contenido documental se trata como datos no confiables; no ejecuta instrucciones para cambiar permisos o políticas. |
| RG-06 | La evidencia de aceptación se obtiene ejecutando casos. Estado funcional objetivo no significa implementación o prueba aprobada. |

Razón operativa: estos controles protegen aislamiento, reproducción histórica y continuidad cuando varios actores o workers actúan sobre la misma entidad.

# N3.7 Reglas específicas del módulo

## RE-WFL-01 · Inicio versionado

Una instancia sólo usa definición publicada y fija versión, tenant, datos iniciales y overlays. Publicar v2 no migra una instancia activa v1.

Validación: QA-WFL-01 a QA-WFL-04. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-02 · Catálogo de nodos acotado

MVP0 admite inicio, requisito documental, regla determinista, decisión exclusiva, tarea humana, espera/SLA y fin. Firma y automatización general se resuelven en etapas posteriores.

Validación: QA-WFL-05 a QA-WFL-08. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-03 · Activaciones idempotentes

Cada nodo registra su activación lógica. Reinicio del worker o replay de evento no crea otra tarea ni ejecuta de nuevo un efecto confirmado.

Validación: QA-WFL-09 a QA-WFL-12. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-04 · Dependencias y decisiones

Evaluar condiciones sobre facts y políticas de la versión fijada. La ausencia de un fact requerido bloquea la decisión; no se interpreta null como falso ni cero.

Validación: QA-WFL-13 a QA-WFL-16. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-05 · Asignación y resultado de tarea

Una tarea sólo la completa un actor autorizado sobre su revisión vigente. Aprobación o rechazo deja resultado y evidencia; rechazo siempre requiere motivo.

Validación: QA-WFL-17 a QA-WFL-20. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-06 · SLA y suspensión

Calcular vencimientos con calendario y zona del tenant; los timers son idempotentes. La pausa requiere motivo y política explícita sobre cómputo del plazo.

Validación: QA-WFL-21 a QA-WFL-24. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-07 · Finales consistentes

Completar sólo cuando requisitos y tareas bloqueantes estén resueltos. Cancelar invalida trabajo pendiente; COMPLETADA no transiciona a RECHAZADA por enumeración de estados.

Validación: QA-WFL-25 a QA-WFL-28. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-WFL-08 · Recuperación y evolución

La reapertura o migración es una acción explícita y auditada, no una actualización directa de estado. El historial de una ejecución se reconstruye con sus versiones.

Validación: QA-WFL-29 a QA-WFL-32. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

# N3.8 Datos, entidades y campos

| Entidad | Origen, contenido y validación |
| --- | --- |
| Definición publicada | Grafo acotado, nodos, transiciones, SLA y versión inmutable; proviene de STU. |
| Instancia | Tenant, referencia externa, versión fijada, estado y revisión de concurrencia. |
| Tarea | Nodo, asignación, due_at, resultado y motivo; una tarea activa por activación lógica. |
| Activación | Identificador de ejecución de nodo y dependencias; permite replay sin duplicación. |

| Campo transversal | Obligatoriedad / validación |
| --- | --- |
| tenant_ref | Siempre; autorizado por IAM en la acción, no inferido de un nombre. |
| resource_ref + revision | Siempre en mutaciones; revisión leída debe coincidir con la vigente. |
| correlation_ref | En ingreso y propagación; unir evento, job, resultado y audit. |
| reason | Obligatorio para corrección, rechazo, dispensa, cancelación y acceso excepcional. |
| effective_at / occurred_at | Instante servidor y fecha del hecho diferenciados; conservar zona para interpretación. |
| policy_version / definition_version | Cuando intervienen; fijadas en evaluación y reconstruibles. |

# N3.9 Estados y transiciones

Vocabulario funcional objetivo. Sistemas debe mapearlo a estados existentes cuando correspondan, sin renombrar o migrar datos por mera diferencia de etiqueta. Una salida CP que describe una denegación es resultado de acción, no un nuevo estado persistente obligatorio.

| Origen | Disparador / condición | Destino |
| --- | --- | --- |
| CREADA | inicio válido | ACTIVA |
| ACTIVA | tarea externa | ESPERANDO |
| ACTIVA | regla bloqueante | BLOQUEADA |
| ESPERANDO | tarea completada | ACTIVA |
| BLOQUEADA | resolución autorizada | ACTIVA |
| ACTIVA | todos requisitos finales | COMPLETADA |
| ACTIVA | cancelación con motivo | CANCELADA |

Semáforos: verde = condición satisfecha; ámbar = revisión o espera; rojo = bloqueo o fallo; gris = no iniciado/no aplicable. El texto del estado es obligatorio para accesibilidad.

# N3.10 Casos generales de negocio

| ID | Caso y resultado de negocio |
| --- | --- |
| CBG-WFL-01 | Ejecutar procesos documentales versionados sobre IA Docs sin rehacer el motor de extracción. El circuito de aprobación y tareas no está implementado en la línea de partida. |
| CBG-WFL-02 | Un actor externo o sistema dependiente recibe sólo el resultado autorizado, con referencia y estado comprensibles. |
| CBG-WFL-03 | La corrección o caída de una dependencia permite continuar desde el último resultado confirmado sin duplicar trabajo. |

# N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

Cada CP es también la especificación ejecutable de su QA del mismo número. Preparar el fixture descrito, ejecutar la acción y comprobar toda la salida: estado, efectos permitidos y efectos prohibidos. Resultados de ejecución quedan PENDIENTES hasta que el equipo corra la suite. Los números de ejemplo son datos de prueba, no parámetros productivos.

## Casos de RE-WFL-01 · Inicio versionado

### CP-WFL-01 / QA-WFL-01

Dado: Plantilla publicada v1 y contexto completo. Fixture FX-WFL-01.

Cuando: Iniciar proceso. Entonces: ACTIVA con template_version v1 fijada.

Regla RE-WFL-01 · Historia HU-WFL-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-02 / QA-WFL-02

Dado: Plantilla en borrador. Fixture FX-WFL-02.

Cuando: Iniciar proceso. Entonces: RECHAZADO; cero instancias.

Regla RE-WFL-01 · Historia HU-WFL-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-03 / QA-WFL-03

Dado: Instancia activa v1 y nueva publicación v2. Fixture FX-WFL-03.

Cuando: Consultar y continuar instancia. Entonces: Permanece v1; nuevas instancias pueden usar v2.

Regla RE-WFL-01 · Historia HU-WFL-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-04 / QA-WFL-04

Dado: Misma clave de inicio repetida. Fixture FX-WFL-04.

Cuando: Iniciar dos veces. Entonces: Una instancia; misma referencia devuelta.

Regla RE-WFL-01 · Historia HU-WFL-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-02 · Catálogo de nodos acotado

### CP-WFL-05 / QA-WFL-05

Dado: Definición con inicio, documento, tarea y fin. Fixture FX-WFL-05.

Cuando: Validar para ejecución. Entonces: DEFINICION_VALIDA.

Regla RE-WFL-02 · Historia HU-WFL-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-06 / QA-WFL-06

Dado: Nodo desconocido o script arbitrario. Fixture FX-WFL-06.

Cuando: Validar. Entonces: INVALIDA; señalar nodo no admitido.

Regla RE-WFL-02 · Historia HU-WFL-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-07 / QA-WFL-07

Dado: Decisión con dos rutas true sin precedencia. Fixture FX-WFL-07.

Cuando: Validar. Entonces: INVALIDA por ambigüedad.

Regla RE-WFL-02 · Historia HU-WFL-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-08 / QA-WFL-08

Dado: Nodo firma en plantilla MVP0. Fixture FX-WFL-08.

Cuando: Publicar en entorno MVP0. Entonces: BLOQUEADO por capacidad no habilitada.

Regla RE-WFL-02 · Historia HU-WFL-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-03 · Activaciones idempotentes

### CP-WFL-09 / QA-WFL-09

Dado: Evento nuevo habilita tarea humana. Fixture FX-WFL-09.

Cuando: Procesar activación. Entonces: Una tarea ABIERTA con activación referenciada.

Regla RE-WFL-03 · Historia HU-WFL-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-10 / QA-WFL-10

Dado: Mismo evento reproducido. Fixture FX-WFL-10.

Cuando: Reprocesar. Entonces: Una tarea; registrar replay sin nuevo efecto.

Regla RE-WFL-03 · Historia HU-WFL-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-11 / QA-WFL-11

Dado: Worker cae después de persistir tarea. Fixture FX-WFL-11.

Cuando: Reiniciar ejecución. Entonces: Reanudar desde activación persistida; no duplicar tarea.

Regla RE-WFL-03 · Historia HU-WFL-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-12 / QA-WFL-12

Dado: Dos workers intentan misma activación. Fixture FX-WFL-12.

Cuando: Procesar concurrentemente. Entonces: Una activación ganadora y un resultado funcional.

Regla RE-WFL-03 · Historia HU-WFL-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-04 · Dependencias y decisiones

### CP-WFL-13 / QA-WFL-13

Dado: Fact peso 100 y condición peso menor a 200. Fixture FX-WFL-13.

Cuando: Evaluar decisión. Entonces: Ruta liviana activada y evidencia del valor.

Regla RE-WFL-04 · Historia HU-WFL-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-14 / QA-WFL-14

Dado: Fact peso ausente. Fixture FX-WFL-14.

Cuando: Evaluar decisión. Entonces: BLOQUEADA por dato faltante; ninguna ruta asumida.

Regla RE-WFL-04 · Historia HU-WFL-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-15 / QA-WFL-15

Dado: Documento obligatorio en REVISION. Fixture FX-WFL-15.

Cuando: Intentar avanzar requisito. Entonces: ESPERANDO_DOCUMENTO; tarea posterior no creada.

Regla RE-WFL-04 · Historia HU-WFL-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-16 / QA-WFL-16

Dado: Nueva corrección cambia fact de instancia. Fixture FX-WFL-16.

Cuando: Reevaluar nodo afectado no consumado. Entonces: Nueva evaluación auditada; no reejecutar efectos completados sin orden explícita.

Regla RE-WFL-04 · Historia HU-WFL-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-05 · Asignación y resultado de tarea

### CP-WFL-17 / QA-WFL-17

Dado: Tarea asignada a Reviewer autorizado. Fixture FX-WFL-17.

Cuando: Aprobar. Entonces: COMPLETADA_APROBADA; siguiente nodo habilitado.

Regla RE-WFL-05 · Historia HU-WFL-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-18 / QA-WFL-18

Dado: Tarea con rechazo y motivo vacío. Fixture FX-WFL-18.

Cuando: Confirmar rechazo. Entonces: RECHAZO_NO_GUARDADO; tarea ABIERTA.

Regla RE-WFL-05 · Historia HU-WFL-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-19 / QA-WFL-19

Dado: Actor no asignado ni delegado. Fixture FX-WFL-19.

Cuando: Completar tarea. Entonces: DENEGADO; tarea sin cambios.

Regla RE-WFL-05 · Historia HU-WFL-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-20 / QA-WFL-20

Dado: Dos revisores guardan resultados opuestos. Fixture FX-WFL-20.

Cuando: Confirmar sobre misma revisión. Entonces: Uno aceptado; otro CONFLICTO y obligado a recargar.

Regla RE-WFL-05 · Historia HU-WFL-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-06 · SLA y suspensión

### CP-WFL-21 / QA-WFL-21

Dado: Tarea vence a las 12:00 y reloj fixture 12:00. Fixture FX-WFL-21.

Cuando: Ejecutar timer. Entonces: VENCIDA; una escalación registrada.

Regla RE-WFL-06 · Historia HU-WFL-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-22 / QA-WFL-22

Dado: Timer de vencimiento se repite. Fixture FX-WFL-22.

Cuando: Ejecutar nuevamente. Entonces: Una escalación; sin doble notificación lógica.

Regla RE-WFL-06 · Historia HU-WFL-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-23 / QA-WFL-23

Dado: Pausa autorizada con política de detener reloj. Fixture FX-WFL-23.

Cuando: Pausar y reanudar. Entonces: Vencimiento ajustado por duración pausada y trazado.

Regla RE-WFL-06 · Historia HU-WFL-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-24 / QA-WFL-24

Dado: Solicitud de pausa sin motivo. Fixture FX-WFL-24.

Cuando: Guardar. Entonces: RECHAZADA; proceso ACTIVO y SLA continúa.

Regla RE-WFL-06 · Historia HU-WFL-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-07 · Finales consistentes

### CP-WFL-25 / QA-WFL-25

Dado: Todos nodos obligatorios concluidos. Fixture FX-WFL-25.

Cuando: Ejecutar fin. Entonces: COMPLETADA con snapshot final.

Regla RE-WFL-07 · Historia HU-WFL-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-26 / QA-WFL-26

Dado: Una tarea externa sigue abierta. Fixture FX-WFL-26.

Cuando: Ejecutar fin. Entonces: CIERRE_BLOQUEADO; enumerar pendiente.

Regla RE-WFL-07 · Historia HU-WFL-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-27 / QA-WFL-27

Dado: Proceso activo y cancelación autorizada con motivo. Fixture FX-WFL-27.

Cuando: Cancelar. Entonces: CANCELADA; tareas pendientes canceladas y tokens invalidados.

Regla RE-WFL-07 · Historia HU-WFL-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-28 / QA-WFL-28

Dado: Proceso COMPLETADO recibe rechazo tardío. Fixture FX-WFL-28.

Cuando: Aplicar evento. Entonces: SIN_TRANSICION; registrar evento tardío y no cambiar outcome.

Regla RE-WFL-07 · Historia HU-WFL-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-WFL-08 · Recuperación y evolución

### CP-WFL-29 / QA-WFL-29

Dado: Proceso ERROR_RECUPERABLE y dependencia restaurada. Fixture FX-WFL-29.

Cuando: Reintentar nodo. Entonces: ACTIVA desde último punto confirmado.

Regla RE-WFL-08 · Historia HU-WFL-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-30 / QA-WFL-30

Dado: Proceso CANCELADO recibe retry automático. Fixture FX-WFL-30.

Cuando: Ejecutar retry. Entonces: NO_EJECUTADO; no reabrir.

Regla RE-WFL-08 · Historia HU-WFL-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-31 / QA-WFL-31

Dado: Solicitud de reapertura con motivo y rol habilitado. Fixture FX-WFL-31.

Cuando: Crear nueva ejecución vinculada. Entonces: Nueva instancia; original terminal inmutable.

Regla RE-WFL-08 · Historia HU-WFL-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-WFL-32 / QA-WFL-32

Dado: Migración v1 a v2 sin plan de compatibilidad. Fixture FX-WFL-32.

Cuando: Solicitar migración de activa. Entonces: BLOQUEADA; mantiene versión v1.

Regla RE-WFL-08 · Historia HU-WFL-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

# N3.12 Historias y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a una regla RE y sus cuatro escenarios; esas referencias aportan criterios Given/When/Then completos sin reescribirlos de forma genérica. El split adicional por pantalla o integración mantiene el mismo N3 y no elimina pruebas.

| Historia | Necesidad y criterio | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-WFL-01 | Como Process Admin, quiero inicio versionado para una instancia sólo usa definición publicada y fija versión, tenant, datos iniciales y overlays. | CP/QA-WFL-01 a 04 |
| HU-WFL-02 | Como Process Admin, quiero catálogo de nodos acotado para mvp0 admite inicio, requisito documental, regla determinista, decisión exclusiva, tarea humana, espera/sla y fin. | CP/QA-WFL-05 a 08 |
| HU-WFL-03 | Como Process Admin, quiero activaciones idempotentes para cada nodo registra su activación lógica. | CP/QA-WFL-09 a 12 |
| HU-WFL-04 | Como Process Admin, quiero dependencias y decisiones para evaluar condiciones sobre facts y políticas de la versión fijada. | CP/QA-WFL-13 a 16 |
| HU-WFL-05 | Como Process Admin, quiero asignación y resultado de tarea para una tarea sólo la completa un actor autorizado sobre su revisión vigente. | CP/QA-WFL-17 a 20 |
| HU-WFL-06 | Como Process Admin, quiero sla y suspensión para calcular vencimientos con calendario y zona del tenant; los timers son idempotentes. | CP/QA-WFL-21 a 24 |
| HU-WFL-07 | Como Process Admin, quiero finales consistentes para completar sólo cuando requisitos y tareas bloqueantes estén resueltos. | CP/QA-WFL-25 a 28 |
| HU-WFL-08 | Como Process Admin, quiero recuperación y evolución para la reapertura o migración es una acción explícita y auditada, no una actualización directa de estado. | CP/QA-WFL-29 a 32 |

# N3.13 QA automatizado y SPR083

| Capa | Cobertura / responsable / gate |
| --- | --- |
| Unitario | Comparadores, umbrales y validaciones RE; Desarrollo; cada build. |
| Integración | Todos los QA-WFL; persistencia, auth y efectos; Desarrollo + QA; candidato. |
| UI/E2E | Acciones visibles de CP y recorrido de módulo; QA Automation + Desarrollo; piloto. |
| Regresión | Suite core y contratos DOC, IAM, STU, GOV; QA; sin pérdida de cobertura. |
| Históricos / carga | Versiones previas, replay y concurrencia definidos en CP; QA/SRE; release. |

SPR083 es la referencia de disciplina QA del programa. No se ha creado un ticket ni se afirma que la suite exista en el repositorio. Integración obligatoria usa NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true cuando aplica al stack reportado.

# N3.14 Diseño de cada caso QA

Preparar tenant A/B, rol y estado indicados en FX; registrar versión de configuración usada.

Ejecutar la acción When una vez; para duplicados/concurrencia, reproducir el número y orden indicado en CP.

Comprobar el resultado Then en respuesta, persistencia y UI cuando corresponda; verificar también que no exista el efecto prohibido.

Capturar QA ID, build, entorno, tiempos y resource_ref; adjuntar logs sin secretos y screenshot cuando UI sea parte del caso.

Restablecer fixture aislado antes del siguiente test; nunca borrar datos productivos para reset.

La matriz QA_MAESTRA_V11 identifica precondición, acción, resultado, historia, regla y fixture de los 544 casos. No es un reporte de pruebas aprobadas.

# N3.15 Fixtures y ambientes

FX-WFL-01 a 32 corresponden uno a uno a las precondiciones de N3.11. Las referencias de ejemplo son sintéticas; el equipo materializa entidades con factories/seeders del repositorio y conserva el fixture versionado.

| Dimensión | Preparación |
| --- | --- |
| Tenants y roles | A autorizado, B aislado; usuario lector, operador y administrador; grants activos/expirados según CP. |
| Reloj y versiones | Reloj fijo en UTC y zona tenant; versiones v1/v2; no usar fecha corriente para pruebas de TTL. |
| Servicios | Infra real de integración reportada; stubs para proveedores externos, pagos, firma y fallos controlados. |
| Datos | Separar sintéticos, reales autorizados y gold corpus etiquetado. Los CP de calidad no usan respuestas IA no deterministas como única aserción. |
| Reset | Eliminar sólo espacio de prueba identificado por run_ref; reiniciar colas/objetos del fixture y verificar aislamiento. |

# N3.16 UX/UI y prototipos

Nuevo detalle de proceso y bandeja de tareas; enlazar visor documental existente.

| Elemento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Entrada / salida | Plantilla publicada → Cerrar expediente; conservar contexto y recurso al navegar. |
| Acción primaria | Inicio versionado con permiso y estado vigente; confirmar sólo tras persistencia. |
| Acciones secundarias | Consultar evidencia, volver a lista, reintentar si recuperable; cancelar sólo con permiso/motivo. |
| Empty / loading | Explicar ausencia y siguiente acción; mostrar procesamiento con referencia, no resultado ficticio. |
| Error / success | Error con causa y recuperación; éxito con estado real y enlace al recurso. |
| Filtros / columnas | Tenant contextual, fecha, estado, responsable y referencia; orden estable; perfiles por rol sin ampliar permisos. |
| Responsive / accesibilidad | Teclado, foco, contraste y etiqueta textual; móvil con acciones visibles; no color como única información. |

Figma define antes/después para revamp y flujo completo para nuevo desarrollo. Figma Make puede prototipar navegación sin imponer implementación. No se entrega un diseño Figma creado ni enlaces inventados. Mensajes base: “No tenés permiso para esta acción”, “El recurso cambió; revisá la versión actual”, “No se pudo completar; conservamos tu solicitud para revisión”.

# N3.17 Análisis con Devin

Devin se utiliza sólo para analizar documentación, sistema y brechas: localizar comportamiento WFL, confirmar estado reportado, mapear entidades y pruebas existentes, identificar reutilización y cambios mínimos. Salida esperada: correspondencia regla → código/test existente o tarea nueva, con evidencia del repositorio. No tratar una descripción documental como comprobación del build.

# N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

Crear ocho historias documentales HU-WFL-01 a 08. Cada una enlaza su RE, cuatro CP y cuatro QA; subtareas sugeridas: comportamiento/persistencia, UX si aplica y automatización. No fijar puntos como compromiso sin revisar código.

| Complejidad | Criterio de estimación |
| --- | --- |
| 1–3 puntos | Ajuste aislado con regla conocida, sin nueva integración y regresión acotada. |
| 5–8 puntos | Flujo con estado, permiso, interfaz o contrato; requiere integración y fixtures. |
| 13 o más | Dividir antes del sprint si combina varios journeys, migración o dependencias externas. |
| Spike | Reservar sólo para incógnita técnica concreta; cerrar con decisión y evidencia, no reemplazar el N3. |

# N3.19 Definition of Ready y Done

Ready: alcance y RE revisados; CP aplicables completos; contratos físicos confirmados; UX y fixtures preparados; owner y prioridad asignados.

Done: CP/QA ejecutados; regresión protegida; datos/estados/audit coherentes; UX revisada; no bloqueantes; documentación y ticket con evidencia.

No cerrar por número de páginas, número de tests o compilación: debe demostrarse el resultado funcional de cada criterio.

# N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

No confundir excepciones documentales existentes con runtime, tareas de proceso o supervisor.

| Decisión | Responsable / momento |
| --- | --- |
| Mapeo a contratos y estados existentes | CTO + Desarrollo; antes de implementar. No modificar contratos productivos por etiqueta documental. |
| Políticas/umbrales tenant | PO + Operación; antes del piloto. Fixtures no son valores productivos. |
| UX y automatización | UX + QA; antes de pasar historia a Ready. |
| Evidencia de cierre | QA + PO + CTO; antes del gate correspondiente. |

# N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

Diseño técnico por completar al contrastar repositorio: interfaces físicas, persistencia, migraciones, colas, retries, observabilidad y rollback. Mantener contratos existentes cuando sean suficientes. Este apartado no obliga lenguaje, endpoints o microservicios nuevos.

Para módulos del core conservar la infraestructura reportada: PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak; extracción Gemini con respaldo DeepSeek. Versiones, nombres de servicio, comandos de despliegue y rutas reales deben provenir del repositorio.