N1-MVP1-V11-PRD

# MVP1 · Studio y Partners

PRD completo · Alcance, módulos, valor y aceptación

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha PRD

1. Resumen ejecutivo

2. Abstract funcional

3. Contexto y oportunidad

4. Casos generales de negocio

5. Casos específicos del MVP

6. Alcance incluido y excluido

7. Componentes N2 y detalle N3

8. Dependencias y secuencia

9. Métricas y criterios de éxito

10. Planificación Jira y cierre

# 0. Ficha PRD

Epic documental: MVP1; producto NEXT DOC AI. Estado: alcance funcional definido, ejecución pendiente de contraste con repositorio y aprobación de políticas de cliente. Responsable: PO; CTO coordina implementación.

Relación: N0-V11-SISTEMA → este N1 → N2/N3 por módulo. No hay tickets Jira creados por este paquete.

# 1. Resumen ejecutivo

El objetivo de esta etapa es Editar gráficamente el schema del Studio guiado y evolucionar tipos documentales sin un segundo runtime ni migraciones implícitas.; Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas.; Agregar email/WhatsApp mediante adapters, firma por proveedor y uso móvil; el ingreso actual continúa por portal/API hasta activar estos componentes.

La etapa extiende contratos y modelos previos. No duplica el runtime ni rompe el versionado de documentos, plantillas o instancias. La habilitación depende de gates y demanda; no de una fecha inventada.

# 2. Abstract funcional

Secuencia de producto y dos hitos de MVP0. Las dependencias técnicas puntuales pueden trabajarse en paralelo con contratos mínimos.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 3. Contexto y oportunidad

La configuración guiada debe escalar a diseñadores y consultores. Canvas, workspace y canales simplifican implantación sin volver a programar un proceso por cliente.

# 4. Casos generales de negocio

| Actor | Necesidad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Process Designer | Canvas, Schema Studio y evolución de plantillas | Editar gráficamente el schema del Studio guiado y evolucionar tipos documentales sin un segundo runtime ni migraciones implícitas. |
| Partner Admin | Partner Workspace y gestión delegada | Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas. |
| Operator | Canales, firma y experiencia móvil | Agregar email/WhatsApp mediante adapters, firma por proveedor y uso móvil; el ingreso actual continúa por portal/API hasta activar estos componentes. |

# 5. Casos específicos del MVP

## CAN · Canvas, Schema Studio y evolución de plantillas

Editar gráficamente el schema del Studio guiado y evolucionar tipos documentales sin un segundo runtime ni migraciones implícitas.

| Entrada concreta | Salida aceptable |
| --- | --- |
| Plantilla guiada v1 | Definición equivalente; runtime produce mismo resultado |
| Conectar tarea con fin | GRAFO_VALIDO |
| Agregar campo opcional | COMPATIBLE; extracciones antiguas mantienen ausencia |
| Cambio sólo de posición | Clasificado VISUAL |

## PAR · Partner Workspace y gestión delegada

Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas.

| Entrada concreta | Salida aceptable |
| --- | --- |
| Partner con grants en A y B | Sólo A y B habilitados |
| Consultor trabaja en A | Plantilla pertenece a A |
| Base compartida autorizada | INSTALADA con provenance |
| Cliente aprueba pruebas y alcance | OPERATIVO con aprobación cliente |

## CHN · Canales, firma y experiencia móvil

Agregar email/WhatsApp mediante adapters, firma por proveedor y uso móvil; el ingreso actual continúa por portal/API hasta activar estos componentes.

| Entrada concreta | Salida aceptable |
| --- | --- |
| Tenant sin flag email | CANAL_NO_HABILITADO; no crear proceso |
| Hilo conocido de proceso P | ASOCIADA a P |
| Webhook repetido con mismo message_ref | Un mensaje y una acción |
| Documento v1 y firmante autorizado | PENDIENTE_FIRMA con hash v1 |

# 6. Alcance incluido y excluido

| Módulo | Estado de partida | Incluido |
| --- | --- | --- |
| CAN | CONSTRUIR sobre STU | Equivalencia lista/Canvas; Conexiones válidas; Schema documental; Diff comprensible; Migración explícita; Simulación aislada; Edición colaborativa; Accesibilidad y operación |
| PAR | CONSTRUIR sobre IAM/STU | Lista de clientes autorizada; Contexto inequívoco; Instalación y adaptación; Aceptación de implantación; Asignación de consultores; Métricas de productividad; Retiro y continuidad; Publicación futura |
| CHN | CONSTRUIR o REINCORPORAR bajo gate de producto | Activación explícita de canal; Routing de mensajes; Adjuntos y duplicados; Firma de documento exacto; Callbacks de proveedor; Método y evidencia; Móvil y continuidad; Operación de entregas |

Exclusiones: Marketplace con cobro, IA autónoma avanzada y despliegue enterprise no forman parte de MVP1. No crear un segundo schema/runtime.

Las decisiones por cliente que no pueden inferirse son umbrales de calidad, límites de archivo, SLA de capacidad, método de firma y perfil enterprise. Están identificadas como decisiones previas al piloto, con fixtures concretos para que desarrollo y QA puedan trabajar sin fabricar un valor productivo.

# 7. Componentes N2 y detalle N3

| Módulo | N2 entregado | N3 entregado |
| --- | --- | --- |
| CAN | N2-MVP1-V11-CAN | N3-MVP1-V11-CAN |
| PAR | N2-MVP1-V11-PAR | N3-MVP1-V11-PAR |
| CHN | N2-MVP1-V11-CHN | N3-MVP1-V11-CHN |

Cada N3 incluye ocho reglas específicas, ocho historias y 32 escenarios con entrada, acción, resultado y vínculo QA. Las subtareas Jira enlazan directamente a esas secciones.

# 8. Dependencias y secuencia

| Épica | Dependencia | Módulos / gate |
| --- | --- | --- |
| E15 Process Canvas | E02,E05 | CAN / 1A |
| E16 Partner Workspace | E07 | PAR / 1B |
| E17 Email/WhatsApp por adapters | E04,E06 | CHN / 1C |
| E18 Firma por adapter | E04,E06 | CHN / 1C |
| E19 Schema Studio avanzado | DOC,E15 | CAN / 1D |
| E20 Archive/Export y experiencia ampliada | GOV,E15 | GOV,CHN / 1D |

Los enlaces entre DOC, IAM y GOV expresan contratos existentes, no ciclos de desarrollo que deban rehacerse. En módulos nuevos fijar primero interfaces funcionales y fixtures; después implementar consumidores e integrar. El backlog maestro explicita la secuencia de construcción.

# 9. Métricas y criterios de éxito

| Gate | Evidencia de salida |
| --- | --- |
| 1A | Definiciones guiadas y visuales equivalentes; cero pérdida de configuración. |
| 1B | Clientes aislados, grants y aceptación de implantación verificables. |
| 1C | Activation gates, routing, evidencia, callbacks y errores ensayados. |
| 1D | Compatibilidad, búsqueda, lifecycle y UX de operación ampliada. |

Métricas mínimas: tasa de casos críticos aprobados, errores bloqueantes, duplicados/pérdidas y cobertura de roles. Calidad IA usa corpus etiquetado por tipo/campo; rendimiento usa perfil y objetivo aprobados. No confundir 100% de ejecución de pruebas con exactitud del modelo.

# 10. Planificación Jira y cierre

| Código | Resultado comprometido | Owner de coordinación |
| --- | --- | --- |
| E15 | Equivalencia con schema guiado | PO + CTO; QA valida |
| E16 | Multi-cliente por grants y aceptación cliente | PO + CTO; QA valida |
| E17 | Reincorporación explícita; no restauración automática | PO + CTO; QA valida |
| E18 | Hash, identidad, callback y evidencia controlados | PO + CTO; QA valida |
| E19 | Versionado y compatibilidad de schemas | PO + CTO; QA valida |
| E20 | Lifecycle, búsqueda y móvil sin pérdida de permisos | PO + CTO; QA valida |

Orden de trabajo: validar estado real y contracts → preparar fixtures/UX → desarrollar historia y tests → integrar con dependencias → ejecutar E2E/regresión → aprobar gate con evidencia.

No cerrar historia con requisitos genéricos sin verificar CP/QA.

No renumerar IDs al importar Jira; preservar E/HU/RE/CP/QA como claves de trazabilidad.

Actualizar N3 cuando el build obliga a cambiar comportamiento; escalar a N1 si afecta alcance.