N2-MVP1-V11-PAR

# Partner Workspace y gestión delegada

Componente funcional · Interconexiones y límites operativos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del componente

1. Resumen

2. Objetivo funcional

3. Casos generales

4. Casos específicos

5. Flujo e interconexiones

6. Reglas principales

7. UX y herramientas

8. QA general

9. N3 y tareas derivadas

10. Riesgos y decisiones

# 0. Ficha del componente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | CONSTRUIR sobre IAM/STU |
| MVP | 1 · Studio y Partners |
| Padre | N1-MVP1-V11-PRD |
| Responsable | Product Owner; implementación coordinada por CTO |
| Roles | Partner Admin, Consultor, Tenant Admin |

# 1. Resumen

Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas.

Relación comercial no reemplaza autorización del cliente ni permite usar datos entre tenants.

# 2. Objetivo funcional

Mapa mental: responsabilidades del módulo PAR. Cada rama se desarrolla en una regla y cuatro casos de su N3.

# 3. Casos generales

El módulo interviene cuando seleccionar cliente. Aporta medir implantación, con identificación de recurso y evidencia. Si falta contexto o una dependencia falla, conserva el último resultado confirmado y aplica la ruta de revisión.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 4. Casos específicos

| Situación | Resultado verificable |
| --- | --- |
| Partner con grants en A y B | Sólo A y B habilitados |
| Consultor trabaja en A | Plantilla pertenece a A |
| Base compartida autorizada | INSTALADA con provenance |
| Cliente aprueba pruebas y alcance | OPERATIVO con aprobación cliente |
| Partner Admin asigna consultor a A dentro del grant | Consultor autorizado al subconjunto |
| Dos implantaciones aceptadas en período | Dos aceptadas con referencias consultables |
| Cliente revoca grant | Instancia sigue operativa |
| Plantilla lista para distribución | Metadata completa sin checkout |

# 5. Flujo e interconexiones

Flujo funcional de PAR; casos de excepción y condiciones precisas en N3.

Dependencias de contrato. Flechas hacia PAR indican capacidades que consume; no representan orden de despliegue ni llamadas físicas.

| Entidad | Información requerida |
| --- | --- |
| Partner organization | Identidad, estado y contactos; no implica acceso a clientes. |
| Client workspace | Vista derivada de grants, no duplicación de tenant. |
| Implementation | Plantilla, cliente, versión, owner y checklist de aceptación. |
| Provenance | Cadena de autoría/fork y permisos de distribución. |

# 6. Reglas principales

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| RE-PAR-01 Lista de clientes autorizada | La lista se deriva de grants activos; no mostrar clientes históricos revocados como si siguieran accesibles. |
| RE-PAR-02 Contexto inequívoco | Cada acción muestra y valida tenant cliente. Cambiar cliente invalida selecciones de recursos previos. |
| RE-PAR-03 Instalación y adaptación | Instalar base autorizada conserva fuente, versión y owner; cambios del cliente quedan como fork/overlay explícito. |
| RE-PAR-04 Aceptación de implantación | Cliente valida fixture y alcance antes de activar configuración. Partner no se autoaprueba cuando se exige segregación. |
| RE-PAR-05 Asignación de consultores | Delegar dentro de scopes concedidos; un administrador de partner no amplía el alcance del grant cliente. |
| RE-PAR-06 Métricas de productividad | Medir tiempos y calidad por implantación autorizada; no revelar costos o documentos de clientes a otros clientes. |
| RE-PAR-07 Retiro y continuidad | Revocar partner no detiene plantillas ya publicadas por el cliente. Transferir mantenimiento requiere owner autorizado. |
| RE-PAR-08 Publicación futura | Preparar metadata catalog-ready sin activar cobros de Marketplace en MVP1. Certificación comercial ocurre en MVP2. |

# 7. UX y herramientas

Nuevo workspace con selector de cliente, permisos visibles y registro de implantación.

El detalle de campos, mensajes, estados de interfaz, filtros y accesibilidad está en N3.16. No se requiere diseño de interfaz nueva para certificar una función existente que no cambia.

Herramientas interconectadas: IAM, STU, GOV, CAN; referencia central N0-V11-INTERCONEXIONES.

# 8. QA general

Cubrir ruta válida, permiso denegado, dato faltante, versión, duplicado y fallo de dependencia mediante los 32 QA del N3. Preservar pruebas del core y ejecutar interfaces con infraestructura obligatoria; no aceptar skips como éxito. El gate exige resultados observados, no sólo test plan.

# 9. N3 y tareas derivadas

| Documento | Unidades desarrollables |
| --- | --- |
| N3-MVP1-V11-PAR | HU-PAR-01 a 08; 32 CP/QA completos. Cada historia enlaza su sección de regla y escenarios. |

Los N3 completos están entregados por módulo. No se pospone el detalle a un listado de documentos futuros; si una historia se divide, conserva el vínculo a la sección funcional correspondiente.

# 10. Riesgos y decisiones

Relación comercial no reemplaza autorización del cliente ni permite usar datos entre tenants.

Fuera de alcance: Marketplace con cobro, IA autónoma avanzada y despliegue enterprise no forman parte de MVP1. No crear un segundo schema/runtime.

Confirmar políticas del cliente y contratos existentes antes de Ready; registrar decisiones en N3.20. N2 no tiene anexo propio.