N3-MVP1-V11-PAR

# Partner Workspace y gestión delegada

Detalle funcional por módulo · 32 casos verificables · Reglas, QA y cierre

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

N3.0 Ficha documental

N3.1 Resumen ejecutivo funcional

N3.2 Contexto mínimo heredado

N3.3 Objetivo funcional exacto

N3.4 Alcance y dependencias

N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

N3.6 Reglas generales comentadas

N3.7 Reglas específicas del módulo

N3.8 Datos, entidades y campos

N3.9 Estados y transiciones

N3.10 Casos generales de negocio

N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

N3.12 Historias y criterios de aceptación

N3.13 QA automatizado y SPR083

N3.14 Diseño de cada caso QA

N3.15 Fixtures y ambientes

N3.16 UX/UI y prototipos

N3.17 Análisis con Devin

N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

N3.19 Definition of Ready y Done

N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

# N3.0 Ficha documental

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| MVP / Epic documental | 1 · Studio y Partners |
| Estado de implementación | CONSTRUIR sobre IAM/STU |
| Unidad desarrollable | Ocho historias funcionales HU-PAR-01 a 08; cada una usa la sección de reglas y los cuatro CP/QA asociados de este N3. |
| Responsables de lectura | Partner Admin, Consultor, Tenant Admin; Programador, QA Automation, UX, CTO, PO y Scrum. |
| Padres | N0-V11-SISTEMA; N1-MVP1-V11-PRD; N2-MVP1-V11-PAR |

# N3.1 Resumen ejecutivo funcional

Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas.

CONSTRUIR sobre IAM/STU. Relación comercial no reemplaza autorización del cliente ni permite usar datos entre tenants.

El módulo se divide por reglas de negocio observables, no por capas técnicas. Una regla con interfaz y persistencia se cierra sólo cuando ambos resultados y sus pruebas están completos. Los criterios siguientes evitan que un título de historia sustituya al comportamiento esperado.

# N3.2 Contexto mínimo heredado

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

Dependencias de contrato: IAM, STU, GOV, CAN. Estas referencias describen servicios funcionales; no imponen microservicios separados. La matriz de interconexión distingue contrato de datos y orden de construcción.

# N3.3 Objetivo funcional exacto

Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas.

| Resultado | Criterio observable |
| --- | --- |
| Visible | Nuevo workspace con selector de cliente, permisos visibles y registro de implantación. |
| Registrado | Recurso del módulo, estado final, actor, tenant, fecha, versión y motivo; salida de cada CP comprobable. |
| Éxito | 32 casos CP/QA con resultado documentado; bloqueantes resueltos; regresión de dependencias sin degradación. |

# N3.4 Alcance y dependencias

Lista de clientes autorizada

Contexto inequívoco

Instalación y adaptación

Aceptación de implantación

Asignación de consultores

Métricas de productividad

Retiro y continuidad

Publicación futura

Fuera de alcance: Marketplace con cobro, IA autónoma avanzada y despliegue enterprise no forman parte de MVP1. No crear un segundo schema/runtime.

Negocio: aprobar configuración aplicable del tenant antes de activar. UX: Nuevo workspace con selector de cliente, permisos visibles y registro de implantación.

QA: usar fixtures FX-PAR-01 a 32, tenant A/B, permisos positivos/negativos y reloj controlado. Sistemas confirma contratos físicos y compatibilidad de migraciones antes de implementar.

# N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

Flujo PAR: entrada, validación, salida y tratamiento de excepción. Las rutas específicas se precisan en RE y CP.

### 1 · Seleccionar cliente

Responsable: Partner Admin. Entrada: Partner organization. Salida: Cliente objetivo explícito. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 2 · Validar delegación

Responsable: Partner Admin. Entrada: Cliente objetivo explícito. Salida: Grant aceptado y vigente. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 3 · Instalar base

Responsable: Partner Admin. Entrada: Grant aceptado y vigente. Salida: Instalación con provenance. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 4 · Adaptar y probar

Responsable: Partner Admin. Entrada: Instalación con provenance. Salida: Configuración validada en sandbox del cliente. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 5 · Cliente acepta

Responsable: Partner Admin. Entrada: Configuración validada en sandbox del cliente. Salida: Aceptación o correcciones exigidas. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

### 6 · Medir implantación

Responsable: Partner Admin. Entrada: Aceptación o correcciones exigidas. Salida: Hitos y evidencia sin acceso cross-tenant. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción.

# N3.6 Reglas generales comentadas

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Resolver tenant, identidad y permiso antes de leer o mutar recursos. La autorización del host no sustituye la autorización de NEXT. |
| RG-02 | Conservar versión de definición, política, documento y evidencia usada en decisiones. No sobrescribir historia. |
| RG-03 | Reintentos y concurrencia no repiten un efecto confirmado; clave de idempotencia y revisión de recurso deben comprobarse. |
| RG-04 | No confirmar éxito antes de persistir resultado; errores muestran causa recuperable o denegación sin exponer datos ajenos. |
| RG-05 | El contenido documental se trata como datos no confiables; no ejecuta instrucciones para cambiar permisos o políticas. |
| RG-06 | La evidencia de aceptación se obtiene ejecutando casos. Estado funcional objetivo no significa implementación o prueba aprobada. |

Razón operativa: estos controles protegen aislamiento, reproducción histórica y continuidad cuando varios actores o workers actúan sobre la misma entidad.

# N3.7 Reglas específicas del módulo

## RE-PAR-01 · Lista de clientes autorizada

La lista se deriva de grants activos; no mostrar clientes históricos revocados como si siguieran accesibles.

Validación: QA-PAR-01 a QA-PAR-04. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-02 · Contexto inequívoco

Cada acción muestra y valida tenant cliente. Cambiar cliente invalida selecciones de recursos previos.

Validación: QA-PAR-05 a QA-PAR-08. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-03 · Instalación y adaptación

Instalar base autorizada conserva fuente, versión y owner; cambios del cliente quedan como fork/overlay explícito.

Validación: QA-PAR-09 a QA-PAR-12. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-04 · Aceptación de implantación

Cliente valida fixture y alcance antes de activar configuración. Partner no se autoaprueba cuando se exige segregación.

Validación: QA-PAR-13 a QA-PAR-16. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-05 · Asignación de consultores

Delegar dentro de scopes concedidos; un administrador de partner no amplía el alcance del grant cliente.

Validación: QA-PAR-17 a QA-PAR-20. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-06 · Métricas de productividad

Medir tiempos y calidad por implantación autorizada; no revelar costos o documentos de clientes a otros clientes.

Validación: QA-PAR-21 a QA-PAR-24. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-07 · Retiro y continuidad

Revocar partner no detiene plantillas ya publicadas por el cliente. Transferir mantenimiento requiere owner autorizado.

Validación: QA-PAR-25 a QA-PAR-28. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-PAR-08 · Publicación futura

Preparar metadata catalog-ready sin activar cobros de Marketplace en MVP1. Certificación comercial ocurre en MVP2.

Validación: QA-PAR-29 a QA-PAR-32. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

# N3.8 Datos, entidades y campos

| Entidad | Origen, contenido y validación |
| --- | --- |
| Partner organization | Identidad, estado y contactos; no implica acceso a clientes. |
| Client workspace | Vista derivada de grants, no duplicación de tenant. |
| Implementation | Plantilla, cliente, versión, owner y checklist de aceptación. |
| Provenance | Cadena de autoría/fork y permisos de distribución. |

| Campo transversal | Obligatoriedad / validación |
| --- | --- |
| tenant_ref | Siempre; autorizado por IAM en la acción, no inferido de un nombre. |
| resource_ref + revision | Siempre en mutaciones; revisión leída debe coincidir con la vigente. |
| correlation_ref | En ingreso y propagación; unir evento, job, resultado y audit. |
| reason | Obligatorio para corrección, rechazo, dispensa, cancelación y acceso excepcional. |
| effective_at / occurred_at | Instante servidor y fecha del hecho diferenciados; conservar zona para interpretación. |
| policy_version / definition_version | Cuando intervienen; fijadas en evaluación y reconstruibles. |

# N3.9 Estados y transiciones

Vocabulario funcional objetivo. Sistemas debe mapearlo a estados existentes cuando correspondan, sin renombrar o migrar datos por mera diferencia de etiqueta. Una salida CP que describe una denegación es resultado de acción, no un nuevo estado persistente obligatorio.

| Origen | Disparador / condición | Destino |
| --- | --- | --- |
| SIN_GRANT | cliente delega | HABILITADO |
| HABILITADO | configuración | EN_IMPLANTACION |
| EN_IMPLANTACION | aceptación | OPERATIVO |
| HABILITADO | revocación | SUSPENDIDO |

Semáforos: verde = condición satisfecha; ámbar = revisión o espera; rojo = bloqueo o fallo; gris = no iniciado/no aplicable. El texto del estado es obligatorio para accesibilidad.

# N3.10 Casos generales de negocio

| ID | Caso y resultado de negocio |
| --- | --- |
| CBG-PAR-01 | Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas. |
| CBG-PAR-02 | Un actor externo o sistema dependiente recibe sólo el resultado autorizado, con referencia y estado comprensibles. |
| CBG-PAR-03 | La corrección o caída de una dependencia permite continuar desde el último resultado confirmado sin duplicar trabajo. |

# N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

Cada CP es también la especificación ejecutable de su QA del mismo número. Preparar el fixture descrito, ejecutar la acción y comprobar toda la salida: estado, efectos permitidos y efectos prohibidos. Resultados de ejecución quedan PENDIENTES hasta que el equipo corra la suite. Los números de ejemplo son datos de prueba, no parámetros productivos.

## Casos de RE-PAR-01 · Lista de clientes autorizada

### CP-PAR-01 / QA-PAR-01

Dado: Partner con grants en A y B. Fixture FX-PAR-01.

Cuando: Abrir workspace. Entonces: Sólo A y B habilitados.

Regla RE-PAR-01 · Historia HU-PAR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-02 / QA-PAR-02

Dado: Grant de B revocado. Fixture FX-PAR-02.

Cuando: Actualizar workspace. Entonces: B sin acceso; historia mínima autorizada.

Regla RE-PAR-01 · Historia HU-PAR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-03 / QA-PAR-03

Dado: Partner nuevo sin grants. Fixture FX-PAR-03.

Cuando: Abrir. Entonces: Estado vacío con solicitud de delegación.

Regla RE-PAR-01 · Historia HU-PAR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-04 / QA-PAR-04

Dado: Búsqueda por nombre de cliente no delegado. Fixture FX-PAR-04.

Cuando: Buscar. Entonces: Sin metadata privada ni confirmación de existencia.

Regla RE-PAR-01 · Historia HU-PAR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-02 · Contexto inequívoco

### CP-PAR-05 / QA-PAR-05

Dado: Consultor trabaja en A. Fixture FX-PAR-05.

Cuando: Guardar plantilla. Entonces: Plantilla pertenece a A.

Regla RE-PAR-02 · Historia HU-PAR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-06 / QA-PAR-06

Dado: Cambiar de A a B con documento A seleccionado. Fixture FX-PAR-06.

Cuando: Ejecutar acción. Entonces: BLOQUEADA hasta seleccionar recurso de B.

Regla RE-PAR-02 · Historia HU-PAR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-07 / QA-PAR-07

Dado: URL directa con cliente distinto al selector. Fixture FX-PAR-07.

Cuando: Abrir. Entonces: Reevaluar permisos y contexto.

Regla RE-PAR-02 · Historia HU-PAR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-08 / QA-PAR-08

Dado: Dos pestañas A y B. Fixture FX-PAR-08.

Cuando: Guardar en ambas. Entonces: Cada solicitud mantiene tenant correcto.

Regla RE-PAR-02 · Historia HU-PAR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-03 · Instalación y adaptación

### CP-PAR-09 / QA-PAR-09

Dado: Base compartida autorizada. Fixture FX-PAR-09.

Cuando: Instalar en A. Entonces: INSTALADA con provenance.

Regla RE-PAR-03 · Historia HU-PAR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-10 / QA-PAR-10

Dado: Base privada sin permiso de distribución. Fixture FX-PAR-10.

Cuando: Instalar. Entonces: DENEGADO.

Regla RE-PAR-03 · Historia HU-PAR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-11 / QA-PAR-11

Dado: Adaptación local de regla. Fixture FX-PAR-11.

Cuando: Guardar. Entonces: Nueva versión/fork del cliente.

Regla RE-PAR-03 · Historia HU-PAR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-12 / QA-PAR-12

Dado: Actualizar plantilla fuente. Fixture FX-PAR-12.

Cuando: Consultar instalación existente. Entonces: No se modifica automáticamente.

Regla RE-PAR-03 · Historia HU-PAR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-04 · Aceptación de implantación

### CP-PAR-13 / QA-PAR-13

Dado: Cliente aprueba pruebas y alcance. Fixture FX-PAR-13.

Cuando: Activar. Entonces: OPERATIVO con aprobación cliente.

Regla RE-PAR-04 · Historia HU-PAR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-14 / QA-PAR-14

Dado: Partner autor intenta aprobar su entrega con segregación. Fixture FX-PAR-14.

Cuando: Confirmar. Entonces: DENEGADO.

Regla RE-PAR-04 · Historia HU-PAR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-15 / QA-PAR-15

Dado: Caso bloqueante fallido. Fixture FX-PAR-15.

Cuando: Solicitar aceptación. Entonces: BLOQUEADA hasta corrección.

Regla RE-PAR-04 · Historia HU-PAR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-16 / QA-PAR-16

Dado: Cambio después de aceptación. Fixture FX-PAR-16.

Cuando: Publicar. Entonces: Nueva revisión de aceptación para cambio funcional.

Regla RE-PAR-04 · Historia HU-PAR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-05 · Asignación de consultores

### CP-PAR-17 / QA-PAR-17

Dado: Partner Admin asigna consultor a A dentro del grant. Fixture FX-PAR-17.

Cuando: Guardar. Entonces: Consultor autorizado al subconjunto.

Regla RE-PAR-05 · Historia HU-PAR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-18 / QA-PAR-18

Dado: Asignación incluye permiso no concedido por A. Fixture FX-PAR-18.

Cuando: Guardar. Entonces: DENEGADO.

Regla RE-PAR-05 · Historia HU-PAR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-19 / QA-PAR-19

Dado: Consultor retirado del partner. Fixture FX-PAR-19.

Cuando: Acceder a A. Entonces: DENEGADO tras revocación.

Regla RE-PAR-05 · Historia HU-PAR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-20 / QA-PAR-20

Dado: Consultor con lectura solicita publicación. Fixture FX-PAR-20.

Cuando: Publicar. Entonces: DENEGADO.

Regla RE-PAR-05 · Historia HU-PAR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-06 · Métricas de productividad

### CP-PAR-21 / QA-PAR-21

Dado: Dos implantaciones aceptadas en período. Fixture FX-PAR-21.

Cuando: Calcular throughput. Entonces: Dos aceptadas con referencias consultables.

Regla RE-PAR-06 · Historia HU-PAR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-22 / QA-PAR-22

Dado: Implantación cancelada. Fixture FX-PAR-22.

Cuando: Calcular aceptadas. Entonces: No cuenta como éxito.

Regla RE-PAR-06 · Historia HU-PAR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-23 / QA-PAR-23

Dado: Cliente A abre comparativa. Fixture FX-PAR-23.

Cuando: Consultar. Entonces: Sólo métricas autorizadas de A.

Regla RE-PAR-06 · Historia HU-PAR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-24 / QA-PAR-24

Dado: Partner pierde grant. Fixture FX-PAR-24.

Cuando: Abrir detalle histórico sensible. Entonces: DENEGADO según política de retención/acceso.

Regla RE-PAR-06 · Historia HU-PAR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-07 · Retiro y continuidad

### CP-PAR-25 / QA-PAR-25

Dado: Cliente revoca grant. Fixture FX-PAR-25.

Cuando: Continuar instancia publicada. Entonces: Instancia sigue operativa.

Regla RE-PAR-07 · Historia HU-PAR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-26 / QA-PAR-26

Dado: Partner revocado intenta editar. Fixture FX-PAR-26.

Cuando: Guardar. Entonces: DENEGADO.

Regla RE-PAR-07 · Historia HU-PAR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-27 / QA-PAR-27

Dado: Cliente cambia responsable de mantenimiento. Fixture FX-PAR-27.

Cuando: Asignar nuevo owner. Entonces: Cambio auditado; provenance original intacto.

Regla RE-PAR-07 · Historia HU-PAR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-28 / QA-PAR-28

Dado: Partner elimina su borrador compartido. Fixture FX-PAR-28.

Cuando: Consultar versión instalada. Entonces: Versión publicada instalada preservada.

Regla RE-PAR-07 · Historia HU-PAR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-PAR-08 · Publicación futura

### CP-PAR-29 / QA-PAR-29

Dado: Plantilla lista para distribución. Fixture FX-PAR-29.

Cuando: Marcar catalog-ready. Entonces: Metadata completa sin checkout.

Regla RE-PAR-08 · Historia HU-PAR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-30 / QA-PAR-30

Dado: Partner configura precio sin capacidad marketplace. Fixture FX-PAR-30.

Cuando: Guardar. Entonces: Dato dormante; no generar cargos.

Regla RE-PAR-08 · Historia HU-PAR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-31 / QA-PAR-31

Dado: Plantilla sin evidencia de pruebas. Fixture FX-PAR-31.

Cuando: Marcar catalog-ready. Entonces: BLOQUEADA.

Regla RE-PAR-08 · Historia HU-PAR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-PAR-32 / QA-PAR-32

Dado: Provenance ausente. Fixture FX-PAR-32.

Cuando: Solicitar publicación futura. Entonces: BLOQUEADA hasta completar origen.

Regla RE-PAR-08 · Historia HU-PAR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

# N3.12 Historias y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a una regla RE y sus cuatro escenarios; esas referencias aportan criterios Given/When/Then completos sin reescribirlos de forma genérica. El split adicional por pantalla o integración mantiene el mismo N3 y no elimina pruebas.

| Historia | Necesidad y criterio | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-PAR-01 | Como Partner Admin, quiero lista de clientes autorizada para la lista se deriva de grants activos; no mostrar clientes históricos revocados como si siguieran accesibles. | CP/QA-PAR-01 a 04 |
| HU-PAR-02 | Como Partner Admin, quiero contexto inequívoco para cada acción muestra y valida tenant cliente. | CP/QA-PAR-05 a 08 |
| HU-PAR-03 | Como Partner Admin, quiero instalación y adaptación para instalar base autorizada conserva fuente, versión y owner; cambios del cliente quedan como fork/overlay explícito. | CP/QA-PAR-09 a 12 |
| HU-PAR-04 | Como Partner Admin, quiero aceptación de implantación para cliente valida fixture y alcance antes de activar configuración. | CP/QA-PAR-13 a 16 |
| HU-PAR-05 | Como Partner Admin, quiero asignación de consultores para delegar dentro de scopes concedidos; un administrador de partner no amplía el alcance del grant cliente. | CP/QA-PAR-17 a 20 |
| HU-PAR-06 | Como Partner Admin, quiero métricas de productividad para medir tiempos y calidad por implantación autorizada; no revelar costos o documentos de clientes a otros clientes. | CP/QA-PAR-21 a 24 |
| HU-PAR-07 | Como Partner Admin, quiero retiro y continuidad para revocar partner no detiene plantillas ya publicadas por el cliente. | CP/QA-PAR-25 a 28 |
| HU-PAR-08 | Como Partner Admin, quiero publicación futura para preparar metadata catalog-ready sin activar cobros de marketplace en mvp1. | CP/QA-PAR-29 a 32 |

# N3.13 QA automatizado y SPR083

| Capa | Cobertura / responsable / gate |
| --- | --- |
| Unitario | Comparadores, umbrales y validaciones RE; Desarrollo; cada build. |
| Integración | Todos los QA-PAR; persistencia, auth y efectos; Desarrollo + QA; candidato. |
| UI/E2E | Acciones visibles de CP y recorrido de módulo; QA Automation + Desarrollo; piloto. |
| Regresión | Suite core y contratos IAM, STU, GOV, CAN; QA; sin pérdida de cobertura. |
| Históricos / carga | Versiones previas, replay y concurrencia definidos en CP; QA/SRE; release. |

SPR083 es la referencia de disciplina QA del programa. No se ha creado un ticket ni se afirma que la suite exista en el repositorio. Integración obligatoria usa NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true cuando aplica al stack reportado.

# N3.14 Diseño de cada caso QA

Preparar tenant A/B, rol y estado indicados en FX; registrar versión de configuración usada.

Ejecutar la acción When una vez; para duplicados/concurrencia, reproducir el número y orden indicado en CP.

Comprobar el resultado Then en respuesta, persistencia y UI cuando corresponda; verificar también que no exista el efecto prohibido.

Capturar QA ID, build, entorno, tiempos y resource_ref; adjuntar logs sin secretos y screenshot cuando UI sea parte del caso.

Restablecer fixture aislado antes del siguiente test; nunca borrar datos productivos para reset.

La matriz QA_MAESTRA_V11 identifica precondición, acción, resultado, historia, regla y fixture de los 544 casos. No es un reporte de pruebas aprobadas.

# N3.15 Fixtures y ambientes

FX-PAR-01 a 32 corresponden uno a uno a las precondiciones de N3.11. Las referencias de ejemplo son sintéticas; el equipo materializa entidades con factories/seeders del repositorio y conserva el fixture versionado.

| Dimensión | Preparación |
| --- | --- |
| Tenants y roles | A autorizado, B aislado; usuario lector, operador y administrador; grants activos/expirados según CP. |
| Reloj y versiones | Reloj fijo en UTC y zona tenant; versiones v1/v2; no usar fecha corriente para pruebas de TTL. |
| Servicios | Infra real de integración reportada; stubs para proveedores externos, pagos, firma y fallos controlados. |
| Datos | Separar sintéticos, reales autorizados y gold corpus etiquetado. Los CP de calidad no usan respuestas IA no deterministas como única aserción. |
| Reset | Eliminar sólo espacio de prueba identificado por run_ref; reiniciar colas/objetos del fixture y verificar aislamiento. |

# N3.16 UX/UI y prototipos

Nuevo workspace con selector de cliente, permisos visibles y registro de implantación.

| Elemento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Entrada / salida | Seleccionar cliente → Medir implantación; conservar contexto y recurso al navegar. |
| Acción primaria | Lista de clientes autorizada con permiso y estado vigente; confirmar sólo tras persistencia. |
| Acciones secundarias | Consultar evidencia, volver a lista, reintentar si recuperable; cancelar sólo con permiso/motivo. |
| Empty / loading | Explicar ausencia y siguiente acción; mostrar procesamiento con referencia, no resultado ficticio. |
| Error / success | Error con causa y recuperación; éxito con estado real y enlace al recurso. |
| Filtros / columnas | Tenant contextual, fecha, estado, responsable y referencia; orden estable; perfiles por rol sin ampliar permisos. |
| Responsive / accesibilidad | Teclado, foco, contraste y etiqueta textual; móvil con acciones visibles; no color como única información. |

Figma define antes/después para revamp y flujo completo para nuevo desarrollo. Figma Make puede prototipar navegación sin imponer implementación. No se entrega un diseño Figma creado ni enlaces inventados. Mensajes base: “No tenés permiso para esta acción”, “El recurso cambió; revisá la versión actual”, “No se pudo completar; conservamos tu solicitud para revisión”.

# N3.17 Análisis con Devin

Devin se utiliza sólo para analizar documentación, sistema y brechas: localizar comportamiento PAR, confirmar estado reportado, mapear entidades y pruebas existentes, identificar reutilización y cambios mínimos. Salida esperada: correspondencia regla → código/test existente o tarea nueva, con evidencia del repositorio. No tratar una descripción documental como comprobación del build.

# N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

Crear ocho historias documentales HU-PAR-01 a 08. Cada una enlaza su RE, cuatro CP y cuatro QA; subtareas sugeridas: comportamiento/persistencia, UX si aplica y automatización. No fijar puntos como compromiso sin revisar código.

| Complejidad | Criterio de estimación |
| --- | --- |
| 1–3 puntos | Ajuste aislado con regla conocida, sin nueva integración y regresión acotada. |
| 5–8 puntos | Flujo con estado, permiso, interfaz o contrato; requiere integración y fixtures. |
| 13 o más | Dividir antes del sprint si combina varios journeys, migración o dependencias externas. |
| Spike | Reservar sólo para incógnita técnica concreta; cerrar con decisión y evidencia, no reemplazar el N3. |

# N3.19 Definition of Ready y Done

Ready: alcance y RE revisados; CP aplicables completos; contratos físicos confirmados; UX y fixtures preparados; owner y prioridad asignados.

Done: CP/QA ejecutados; regresión protegida; datos/estados/audit coherentes; UX revisada; no bloqueantes; documentación y ticket con evidencia.

No cerrar por número de páginas, número de tests o compilación: debe demostrarse el resultado funcional de cada criterio.

# N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

Relación comercial no reemplaza autorización del cliente ni permite usar datos entre tenants.

| Decisión | Responsable / momento |
| --- | --- |
| Mapeo a contratos y estados existentes | CTO + Desarrollo; antes de implementar. No modificar contratos productivos por etiqueta documental. |
| Políticas/umbrales tenant | PO + Operación; antes del piloto. Fixtures no son valores productivos. |
| UX y automatización | UX + QA; antes de pasar historia a Ready. |
| Evidencia de cierre | QA + PO + CTO; antes del gate correspondiente. |

# N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

Diseño técnico por completar al contrastar repositorio: interfaces físicas, persistencia, migraciones, colas, retries, observabilidad y rollback. Mantener contratos existentes cuando sean suficientes. Este apartado no obliga lenguaje, endpoints o microservicios nuevos.

Para módulos del core conservar la infraestructura reportada: PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak; extracción Gemini con respaldo DeepSeek. Versiones, nombres de servicio, comandos de despliegue y rutas reales deben provenir del repositorio.