N1-MVP2-V11-PRD

# MVP2 · Marketplace

PRD completo · Alcance, módulos, valor y aceptación

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha PRD

1. Resumen ejecutivo

2. Abstract funcional

3. Contexto y oportunidad

4. Casos generales de negocio

5. Casos específicos del MVP

6. Alcance incluido y excluido

7. Componentes N2 y detalle N3

8. Dependencias y secuencia

9. Métricas y criterios de éxito

10. Planificación Jira y cierre

# 0. Ficha PRD

Epic documental: MVP2; producto NEXT DOC AI. Estado: alcance funcional definido, ejecución pendiente de contraste con repositorio y aprobación de políticas de cliente. Responsable: PO; CTO coordina implementación.

Relación: N0-V11-SISTEMA → este N1 → N2/N3 por módulo. No hay tickets Jira creados por este paquete.

# 1. Resumen ejecutivo

El objetivo de esta etapa es Publicar ofertas certificadas, licencias y liquidaciones trazables sin acoplar el runtime documental al cobro.; Instalar paquetes certificados con dependencias, gestionar versiones/forks y ensayar migraciones y rollback sin alterar instancias activas implícitamente.

La etapa extiende contratos y modelos previos. No duplica el runtime ni rompe el versionado de documentos, plantillas o instancias. La habilitación depende de gates y demanda; no de una fecha inventada.

# 2. Abstract funcional

Secuencia de producto y dos hitos de MVP0. Las dependencias técnicas puntuales pueden trabajarse en paralelo con contratos mínimos.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 3. Contexto y oportunidad

El catálogo convierte plantillas certificadas en productos instalables. El valor depende de derechos, versiones y calidad; vender un ZIP sin control de instalación no completa Marketplace.

# 4. Casos generales de negocio

| Actor | Necesidad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Publisher | Catálogo, certificación y economía Marketplace | Publicar ofertas certificadas, licencias y liquidaciones trazables sin acoplar el runtime documental al cobro. |
| Tenant Admin | Instalación, actualizaciones y compatibilidad | Instalar paquetes certificados con dependencias, gestionar versiones/forks y ensayar migraciones y rollback sin alterar instancias activas implícitamente. |

# 5. Casos específicos del MVP

## MKT · Catálogo, certificación y economía Marketplace

Publicar ofertas certificadas, licencias y liquidaciones trazables sin acoplar el runtime documental al cobro.

| Entrada concreta | Salida aceptable |
| --- | --- |
| Publisher activo con provenance | EN_REVISION |
| Pack v1 supera suite | CERTIFIED v1 |
| Tenant invitado a catálogo privado | Oferta privada visible |
| Oferta fixture 100 USD con términos v1 | ORDER_PENDING con snapshot |

## UPG · Instalación, actualizaciones y compatibilidad

Instalar paquetes certificados con dependencias, gestionar versiones/forks y ensayar migraciones y rollback sin alterar instancias activas implícitamente.

| Entrada concreta | Salida aceptable |
| --- | --- |
| Derecho vigente y dependencias satisfechas | INSTALLED con versión fijada |
| Solicitud nueva de pack v1 | Una instalación |
| Pack instalado sin cambios | Nueva versión elegible |
| Diez instancias v1 activas y update v2 | Activas v1; nuevas v2 |

# 6. Alcance incluido y excluido

| Módulo | Estado de partida | Incluido |
| --- | --- | --- |
| MKT | CONSTRUIR | Publisher verificado; Certificación por versión; Visibilidad del catálogo; Términos fijados; Pago y derecho separados; Licencias vigentes; Reparto y compensación; Conciliación y disputa |
| UPG | CONSTRUIR | Preflight; Instalación idempotente; Personalización y provenance; Instancias fijadas; Simulación previa; Rollback seguro; Desinstalación y retiro; Métricas y permisos |

Exclusiones: No modificar runtime documental por reglas de cobro; no borrar expedientes por vencimiento comercial.

Las decisiones por cliente que no pueden inferirse son umbrales de calidad, límites de archivo, SLA de capacidad, método de firma y perfil enterprise. Están identificadas como decisiones previas al piloto, con fixtures concretos para que desarrollo y QA puedan trabajar sin fabricar un valor productivo.

# 7. Componentes N2 y detalle N3

| Módulo | N2 entregado | N3 entregado |
| --- | --- | --- |
| MKT | N2-MVP2-V11-MKT | N3-MVP2-V11-MKT |
| UPG | N2-MVP2-V11-UPG | N3-MVP2-V11-UPG |

Cada N3 incluye ocho reglas específicas, ocho historias y 32 escenarios con entrada, acción, resultado y vínculo QA. Las subtareas Jira enlazan directamente a esas secciones.

# 8. Dependencias y secuencia

| Épica | Dependencia | Módulos / gate |
| --- | --- | --- |
| E21 Catálogo Marketplace | E07,E16 | MKT / 2A |
| E22 Certificación publisher | E21 | MKT / 2A |
| E23 Licencias, precios y checkout | E21,E22 | MKT / 2B |
| E24 Revenue share y liquidación | E23 | MKT / 2C |
| E25 Updates y compatibilidad | E21,E23 | UPG / 2C |

Los enlaces entre DOC, IAM y GOV expresan contratos existentes, no ciclos de desarrollo que deban rehacerse. En módulos nuevos fijar primero interfaces funcionales y fixtures; después implementar consumidores e integrar. El backlog maestro explicita la secuencia de construcción.

# 9. Métricas y criterios de éxito

### 2A

Evidencia de salida: Provenance, permisos y certificación por versión.

### 2B

Evidencia de salida: Pago/derecho coherentes; idempotencia y conciliación.

### 2C

Evidencia de salida: Forks, migraciones, ledger y compensaciones controlados.

Métricas mínimas: tasa de casos críticos aprobados, errores bloqueantes, duplicados/pérdidas y cobertura de roles. Calidad IA usa corpus etiquetado por tipo/campo; rendimiento usa perfil y objetivo aprobados. No confundir 100% de ejecución de pruebas con exactitud del modelo.

# 10. Planificación Jira y cierre

| Código | Resultado comprometido | Owner de coordinación |
| --- | --- | --- |
| E21 | Oferta pública/privada autorizada | PO + CTO; QA valida |
| E22 | Versión exacta certificada con pruebas | PO + CTO; QA valida |
| E23 | Orden, pago y entitlement conciliados | PO + CTO; QA valida |
| E24 | Ledger y compensaciones reproducibles | PO + CTO; QA valida |
| E25 | Upgrade, fork, migración y rollback explícitos | PO + CTO; QA valida |

Orden de trabajo: validar estado real y contracts → preparar fixtures/UX → desarrollar historia y tests → integrar con dependencias → ejecutar E2E/regresión → aprobar gate con evidencia.

No cerrar historia con requisitos genéricos sin verificar CP/QA.

No renumerar IDs al importar Jira; preservar E/HU/RE/CP/QA como claves de trazabilidad.

Actualizar N3 cuando el build obliga a cambiar comportamiento; escalar a N1 si afecta alcance.