N2-MVP4-V11-ENT

# Gobierno e integración enterprise

Componente funcional · Interconexiones y límites operativos

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

0. Ficha del componente

1. Resumen

2. Objetivo funcional

3. Casos generales

4. Casos específicos

5. Flujo e interconexiones

6. Reglas principales

7. UX y herramientas

8. QA general

9. N3 y tareas derivadas

10. Riesgos y decisiones

# 0. Ficha del componente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | CONSTRUIR bajo demanda |
| MVP | 4 · Enterprise Scale |
| Padre | N1-MVP4-V11-PRD |
| Responsable | Product Owner; implementación coordinada por CTO |
| Roles | Enterprise Admin, Security, SRE, Auditor |

# 1. Resumen

Configurar aislamiento, residencia, identidad y políticas de grandes cuentas con evidencia contractual y permisos coherentes en todos los módulos.

Private cloud y multi-región requieren caso comercial; no se consideran capacidades actuales.

# 2. Objetivo funcional

Mapa mental: responsabilidades del módulo ENT. Cada rama se desarrolla en una regla y cuatro casos de su N3.

# 3. Casos generales

El módulo interviene cuando definir perfil. Aporta aceptar servicio, con identificación de recurso y evidencia. Si falta contexto o una dependencia falla, conserva el último resultado confirmado y aplica la ruta de revisión.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 4. Casos específicos

| Situación | Resultado verificable |
| --- | --- |
| Cliente con regiones y objetivos aprobados | CONFIGURADO |
| Región autorizada para todos recursos | CONFORME al perfil |
| Grupo aprobado mapea a reviewer | Rol limitado correcto |
| Incidente y autorización de emergencia | ACCESO_TEMPORAL con actor y vencimiento |
| Origen allowlist y principal autorizado | AUTORIZADO |
| Policy cliente compatible | ACTIVA versionada |
| Dos tenants comparten infraestructura | Separado por tenant y regla de reparto |
| Controles de residencia/SSO ejecutados | ELEGIBLE con evidencia |

# 5. Flujo e interconexiones

Flujo funcional de ENT; casos de excepción y condiciones precisas en N3.

Dependencias de contrato. Flechas hacia ENT indican capacidades que consume; no representan orden de despliegue ni llamadas físicas.

| Entidad | Información requerida |
| --- | --- |
| Enterprise profile | Regiones permitidas, proveedores, SSO y política contractual. |
| Access policy | Roles, grupos, sesiones, scopes y excepciones aprobadas. |
| Data route | Ubicación de original, derivados, backup y proveedores. |
| Compliance evidence | Configuración, controles ejecutados y owner; no certificación legal automática. |

# 6. Reglas principales

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| RE-ENT-01 Perfil contractual | Definir requisitos antes de diseñar despliegue; sin contrato de objetivos no prometer SLA ni residencia específica. |
| RE-ENT-02 Residencia integral | Residencia incluye originales, derivados, índices, logs sensibles y backups; política se aplica también a proveedores IA. |
| RE-ENT-03 SSO enterprise | Mapear grupos a roles gobernados sin confiar en grupos arbitrarios; mantener revocación y administrador de emergencia controlado. |
| RE-ENT-04 Acceso de emergencia | Acceso excepcional tiene motivo, TTL y revisión posterior; no cuenta compartida sin trazabilidad. |
| RE-ENT-05 Conectividad privada | Validar origen y autorización funcional; red privada no sustituye tenant/rol. Failover mantiene restricciones. |
| RE-ENT-06 Gobierno de datos | Aplicar retención, export y hold al perfil sin debilitar obligaciones superiores; resolver conflictos explícitamente. |
| RE-ENT-07 FinOps enterprise | Imputar costos y cuotas por servicio/tenant sin mezclar presupuestos; dashboards explican períodos y fuentes. |
| RE-ENT-08 Aceptación verificable | El perfil se acepta contra controles ejecutados, no sólo documento de arquitectura. Registrar límites y decisiones contractuales pendientes. |

# 7. UX y herramientas

Nueva consola enterprise con políticas y evidencia; no exponer secretos ni tenants de terceros.

El detalle de campos, mensajes, estados de interfaz, filtros y accesibilidad está en N3.16. No se requiere diseño de interfaz nueva para certificar una función existente que no cambia.

Herramientas interconectadas: IAM, GOV, REL; referencia central N0-V11-INTERCONEXIONES.

# 8. QA general

Cubrir ruta válida, permiso denegado, dato faltante, versión, duplicado y fallo de dependencia mediante los 32 QA del N3. Preservar pruebas del core y ejecutar interfaces con infraestructura obligatoria; no aceptar skips como éxito. El gate exige resultados observados, no sólo test plan.

# 9. N3 y tareas derivadas

| Documento | Unidades desarrollables |
| --- | --- |
| N3-MVP4-V11-ENT | HU-ENT-01 a 08; 32 CP/QA completos. Cada historia enlaza su sección de regla y escenarios. |

Los N3 completos están entregados por módulo. No se pospone el detalle a un listado de documentos futuros; si una historia se divide, conserva el vínculo a la sección funcional correspondiente.

# 10. Riesgos y decisiones

Private cloud y multi-región requieren caso comercial; no se consideran capacidades actuales.

Fuera de alcance: No prometer métricas contractuales sin medición ni habilitar regiones sin autorización.

Confirmar políticas del cliente y contratos existentes antes de Ready; registrar decisiones en N3.20. N2 no tiene anexo propio.