N3-MVP4-V11-DR

# Continuidad, capacidad y recuperación

Detalle funcional por módulo · 32 casos verificables · Reglas, QA y cierre

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

N3.0 Ficha documental

N3.1 Resumen ejecutivo funcional

N3.2 Contexto mínimo heredado

N3.3 Objetivo funcional exacto

N3.4 Alcance y dependencias

N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

N3.6 Reglas generales comentadas

N3.7 Reglas específicas del módulo

N3.8 Datos, entidades y campos

N3.9 Estados y transiciones

N3.10 Casos generales de negocio

N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

N3.12 Historias y criterios de aceptación

N3.13 QA automatizado y SPR083

N3.14 Diseño de cada caso QA

N3.15 Fixtures y ambientes

N3.16 UX/UI y prototipos

N3.17 Análisis con Devin

N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

N3.19 Definition of Ready y Done

N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

# N3.0 Ficha documental

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| MVP / Epic documental | 4 · Enterprise Scale |
| Estado de implementación | CONSTRUIR y ENSAYAR sobre operación existente |
| Unidad desarrollable | Ocho historias funcionales HU-DR-01 a 08; cada una usa la sección de reglas y los cuatro CP/QA asociados de este N3. |
| Responsables de lectura | SRE, CTO, Security, QA; Programador, QA Automation, UX, CTO, PO y Scrum. |
| Padres | N0-V11-SISTEMA; N1-MVP4-V11-PRD; N2-MVP4-V11-DR |

# N3.1 Resumen ejecutivo funcional

Probar disponibilidad y recuperación de servicio y datos con objetivos acordados, trazabilidad y reconciliación de eventos tras incidentes.

CONSTRUIR y ENSAYAR sobre operación existente. Backup existente no demuestra restore; multi-región no demuestra failover probado.

El módulo se divide por reglas de negocio observables, no por capas técnicas. Una regla con interfaz y persistencia se cierra sólo cuando ambos resultados y sus pruebas están completos. Los criterios siguientes evitan que un título de historia sustituya al comportamiento esperado.

# N3.2 Contexto mínimo heredado

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

Dependencias de contrato: REL, GOV, ENT. Estas referencias describen servicios funcionales; no imponen microservicios separados. La matriz de interconexión distingue contrato de datos y orden de construcción.

# N3.3 Objetivo funcional exacto

Probar disponibilidad y recuperación de servicio y datos con objetivos acordados, trazabilidad y reconciliación de eventos tras incidentes.

| Resultado | Criterio observable |
| --- | --- |
| Visible | Nueva consola operativa y runbooks; usuarios ven degradación real y reintentos seguros. |
| Registrado | Recurso del módulo, estado final, actor, tenant, fecha, versión y motivo; salida de cada CP comprobable. |
| Éxito | 32 casos CP/QA con resultado documentado; bloqueantes resueltos; regresión de dependencias sin degradación. |

# N3.4 Alcance y dependencias

Objetivos medibles

Backup consistente

Orden de recuperación

Reconciliación de eventos

Failover y residencia

Capacidad y degradación

Ejercicio y evidencia

Cierre de incidente

Fuera de alcance: No prometer métricas contractuales sin medición ni habilitar regiones sin autorización.

Negocio: aprobar configuración aplicable del tenant antes de activar. UX: Nueva consola operativa y runbooks; usuarios ven degradación real y reintentos seguros.

QA: usar fixtures FX-DR-01 a 32, tenant A/B, permisos positivos/negativos y reloj controlado. Sistemas confirma contratos físicos y compatibilidad de migraciones antes de implementar.

# N3.5 Mapa funcional de extremo a extremo

Flujo DR: entrada, validación, salida y tratamiento de excepción. Las rutas específicas se precisan en RE y CP.

| Paso | Entrada y acción | Salida / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Declarar incidente | Responsable: SRE. Entrada: Recovery plan. Salida: Incidente declarado con hora y alcance. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 2 | Aislar efectos | Responsable: SRE. Entrada: Incidente declarado con hora y alcance. Salida: Escrituras aisladas y efectos detenidos. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 3 | Seleccionar backup | Responsable: SRE. Entrada: Escrituras aisladas y efectos detenidos. Salida: Punto de recuperación autorizado. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 4 | Restaurar dependencias | Responsable: SRE. Entrada: Punto de recuperación autorizado. Salida: Servicios restaurados en orden de dependencia. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 5 | Reconciliar datos | Responsable: SRE. Entrada: Servicios restaurados en orden de dependencia. Salida: Consistencia entre metadata, objetos y eventos. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 6 | Validar servicio | Responsable: SRE. Entrada: Consistencia entre metadata, objetos y eventos. Salida: RPO/RTO medidos y pruebas funcionales. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |
| 7 | Cerrar ejercicio | Responsable: SRE. Entrada: RPO/RTO medidos y pruebas funcionales. Salida: Acta, hallazgos y acciones de mejora. Evidencia: correlación, revisión, actor y resultado de la acción. |

# N3.6 Reglas generales comentadas

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RG-01 | Resolver tenant, identidad y permiso antes de leer o mutar recursos. La autorización del host no sustituye la autorización de NEXT. |
| RG-02 | Conservar versión de definición, política, documento y evidencia usada en decisiones. No sobrescribir historia. |
| RG-03 | Reintentos y concurrencia no repiten un efecto confirmado; clave de idempotencia y revisión de recurso deben comprobarse. |
| RG-04 | No confirmar éxito antes de persistir resultado; errores muestran causa recuperable o denegación sin exponer datos ajenos. |
| RG-05 | El contenido documental se trata como datos no confiables; no ejecuta instrucciones para cambiar permisos o políticas. |
| RG-06 | La evidencia de aceptación se obtiene ejecutando casos. Estado funcional objetivo no significa implementación o prueba aprobada. |

Razón operativa: estos controles protegen aislamiento, reproducción histórica y continuidad cuando varios actores o workers actúan sobre la misma entidad.

# N3.7 Reglas específicas del módulo

## RE-DR-01 · Objetivos medibles

Acordar RPO/RTO antes del ejercicio; medir recuperación real y pérdida máxima con reloj y corte documentados.

Validación: QA-DR-01 a QA-DR-04. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-02 · Backup consistente

Respaldar objetos y referencias de DB en corte compatible; incluir configuración necesaria y procedimiento de acceso a secretos sin copiarlos al documento.

Validación: QA-DR-05 a QA-DR-08. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-03 · Orden de recuperación

Restaurar identidad, datos y objetos antes de habilitar workers y tráfico. Evitar procesamiento con dependencias parciales.

Validación: QA-DR-09 a QA-DR-12. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-04 · Reconciliación de eventos

Comparar outbox, entregas y efectos antes de replay. No generar IDs nuevos para eventos ya confirmados.

Validación: QA-DR-13 a QA-DR-16. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-05 · Failover y residencia

Conmutar sólo a topología autorizada y ensayada; evitar dos escritores no coordinados y pérdida de autorización.

Validación: QA-DR-17 a QA-DR-20. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-06 · Capacidad y degradación

Definir umbrales a partir de mediciones; aplicar cuotas y backpressure conservando solicitudes aceptadas.

Validación: QA-DR-21 a QA-DR-24. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-07 · Ejercicio y evidencia

Registrar restore real, pruebas DOC/IAM/WFL/GOV y resultados de integridad. Simular sobre entorno aislado.

Validación: QA-DR-25 a QA-DR-28. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

## RE-DR-08 · Cierre de incidente

Cerrar cuando servicio, integridad y backlog estén reconciliados; registrar acciones preventivas y owners.

Validación: QA-DR-29 a QA-DR-32. La primera prueba confirma la ruta habilitada y las restantes ejercitan límites, alternativas o fallos concretos.

# N3.8 Datos, entidades y campos

| Entidad | Origen, contenido y validación |
| --- | --- |
| Recovery plan | RPO, RTO, dependencias, owner y secuencia. |
| Backup set | Punto de corte consistente de objetos, DB, configuración y claves administradas. |
| Exercise | Inicio, hitos, integridad, conteos y resultado medido. |
| Incident | Impacto, decisiones, comunicaciones y resolución. |

| Campo transversal | Obligatoriedad / validación |
| --- | --- |
| tenant_ref | Siempre; autorizado por IAM en la acción, no inferido de un nombre. |
| resource_ref + revision | Siempre en mutaciones; revisión leída debe coincidir con la vigente. |
| correlation_ref | En ingreso y propagación; unir evento, job, resultado y audit. |
| reason | Obligatorio para corrección, rechazo, dispensa, cancelación y acceso excepcional. |
| effective_at / occurred_at | Instante servidor y fecha del hecho diferenciados; conservar zona para interpretación. |
| policy_version / definition_version | Cuando intervienen; fijadas en evaluación y reconstruibles. |

# N3.9 Estados y transiciones

Vocabulario funcional objetivo. Sistemas debe mapearlo a estados existentes cuando correspondan, sin renombrar o migrar datos por mera diferencia de etiqueta. Una salida CP que describe una denegación es resultado de acción, no un nuevo estado persistente obligatorio.

| Origen | Disparador / condición | Destino |
| --- | --- | --- |
| OPERATIVO | incidente | DEGRADADO |
| DEGRADADO | plan activado | RECUPERANDO |
| RECUPERANDO | validación completa | OPERATIVO |
| RECUPERANDO | integridad falla | NO_APTO |

Semáforos: verde = condición satisfecha; ámbar = revisión o espera; rojo = bloqueo o fallo; gris = no iniciado/no aplicable. El texto del estado es obligatorio para accesibilidad.

# N3.10 Casos generales de negocio

| ID | Caso y resultado de negocio |
| --- | --- |
| CBG-DR-01 | Probar disponibilidad y recuperación de servicio y datos con objetivos acordados, trazabilidad y reconciliación de eventos tras incidentes. |
| CBG-DR-02 | Un actor externo o sistema dependiente recibe sólo el resultado autorizado, con referencia y estado comprensibles. |
| CBG-DR-03 | La corrección o caída de una dependencia permite continuar desde el último resultado confirmado sin duplicar trabajo. |

# N3.11 Casos particulares y pruebas específicas

Cada CP es también la especificación ejecutable de su QA del mismo número. Preparar el fixture descrito, ejecutar la acción y comprobar toda la salida: estado, efectos permitidos y efectos prohibidos. Resultados de ejecución quedan PENDIENTES hasta que el equipo corra la suite. Los números de ejemplo son datos de prueba, no parámetros productivos.

## Casos de RE-DR-01 · Objetivos medibles

### CP-DR-01 / QA-DR-01

Dado: RPO/RTO aprobados y ensayo programado. Fixture FX-DR-01.

Cuando: Ejecutar. Entonces: Mediciones comparables a objetivos.

Regla RE-DR-01 · Historia HU-DR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-02 / QA-DR-02

Dado: RTO ausente. Fixture FX-DR-02.

Cuando: Declarar éxito de DR. Entonces: NO_CERTIFICADO.

Regla RE-DR-01 · Historia HU-DR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-03 / QA-DR-03

Dado: Tiempo medido supera RTO. Fixture FX-DR-03.

Cuando: Evaluar. Entonces: NO_APTO o excepción explícita.

Regla RE-DR-01 · Historia HU-DR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-04 / QA-DR-04

Dado: Datos recuperados anteriores al RPO. Fixture FX-DR-04.

Cuando: Evaluar. Entonces: NO_APTO por pérdida fuera de objetivo.

Regla RE-DR-01 · Historia HU-DR-01. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-02 · Backup consistente

### CP-DR-05 / QA-DR-05

Dado: Backup DB y objetos coherentes. Fixture FX-DR-05.

Cuando: Restaurar. Entonces: Referencias resueltas y hashes válidos.

Regla RE-DR-02 · Historia HU-DR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-06 / QA-DR-06

Dado: DB refiere objeto ausente. Fixture FX-DR-06.

Cuando: Validar restore. Entonces: INTEGRIDAD_FALLIDA.

Regla RE-DR-02 · Historia HU-DR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-07 / QA-DR-07

Dado: Backup sin configuración de versiones. Fixture FX-DR-07.

Cuando: Restaurar. Entonces: BLOQUEADO hasta reconstrucción controlada.

Regla RE-DR-02 · Historia HU-DR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-08 / QA-DR-08

Dado: Backup corrupto. Fixture FX-DR-08.

Cuando: Verificar. Entonces: RECHAZADO; usar otro punto válido.

Regla RE-DR-02 · Historia HU-DR-02. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-03 · Orden de recuperación

### CP-DR-09 / QA-DR-09

Dado: Infra restaurada y datos íntegros. Fixture FX-DR-09.

Cuando: Habilitar workers. Entonces: Servicio recuperable.

Regla RE-DR-03 · Historia HU-DR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-10 / QA-DR-10

Dado: DB disponible pero objetos aún ausentes. Fixture FX-DR-10.

Cuando: Abrir tráfico. Entonces: BLOQUEADO.

Regla RE-DR-03 · Historia HU-DR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-11 / QA-DR-11

Dado: Keycloak no operativo. Fixture FX-DR-11.

Cuando: Declarar servicio restaurado. Entonces: NO_APTO.

Regla RE-DR-03 · Historia HU-DR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-12 / QA-DR-12

Dado: Workers arrancan dos veces tras reinicio. Fixture FX-DR-12.

Cuando: Procesar pendientes. Entonces: Idempotencia evita doble efecto.

Regla RE-DR-03 · Historia HU-DR-03. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-04 · Reconciliación de eventos

### CP-DR-13 / QA-DR-13

Dado: Evento persistido no entregado. Fixture FX-DR-13.

Cuando: Reanudar. Entonces: Entrega con mismo ID lógico.

Regla RE-DR-04 · Historia HU-DR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-14 / QA-DR-14

Dado: Evento ya confirmado pero ACK perdido. Fixture FX-DR-14.

Cuando: Reentregar. Entonces: Consumer no duplica efecto.

Regla RE-DR-04 · Historia HU-DR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-15 / QA-DR-15

Dado: DLQ con eventos de tenants distintos. Fixture FX-DR-15.

Cuando: Reprocesar lote. Entonces: Scopes y resultados separados.

Regla RE-DR-04 · Historia HU-DR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-16 / QA-DR-16

Dado: Evento antiguo contradice revisión nueva. Fixture FX-DR-16.

Cuando: Reconciliar. Entonces: No revertir estado vigente.

Regla RE-DR-04 · Historia HU-DR-04. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-05 · Failover y residencia

### CP-DR-17 / QA-DR-17

Dado: Región alternativa autorizada y sincronizada. Fixture FX-DR-17.

Cuando: Conmutar. Entonces: Servicio activo con validación.

Regla RE-DR-05 · Historia HU-DR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-18 / QA-DR-18

Dado: Región alternativa no permitida. Fixture FX-DR-18.

Cuando: Conmutar. Entonces: DENEGADO por perfil.

Regla RE-DR-05 · Historia HU-DR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-19 / QA-DR-19

Dado: Dos regiones creen ser primaria. Fixture FX-DR-19.

Cuando: Ejecutar control. Entonces: Aislar escrituras hasta resolver autoridad.

Regla RE-DR-05 · Historia HU-DR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-20 / QA-DR-20

Dado: Sesión previa intenta acceso tras failover. Fixture FX-DR-20.

Cuando: Validar. Entonces: Mismo control de tenant/rol y revocación.

Regla RE-DR-05 · Historia HU-DR-05. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-06 · Capacidad y degradación

### CP-DR-21 / QA-DR-21

Dado: Carga dentro del perfil aprobado. Fixture FX-DR-21.

Cuando: Medir. Entonces: Objetivos cumplidos y conteos reconciliados.

Regla RE-DR-06 · Historia HU-DR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-22 / QA-DR-22

Dado: Pico supera capacidad. Fixture FX-DR-22.

Cuando: Aplicar control. Entonces: Backpressure explícito, sin pérdida silenciosa.

Regla RE-DR-06 · Historia HU-DR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-23 / QA-DR-23

Dado: Proveedor IA lento. Fixture FX-DR-23.

Cuando: Operar. Entonces: Cola y estado degradado visibles.

Regla RE-DR-06 · Historia HU-DR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-24 / QA-DR-24

Dado: Tenant ruidoso consume cuota. Fixture FX-DR-24.

Cuando: Procesar otros tenants. Entonces: Aislamiento de cuota; no bloqueo global injustificado.

Regla RE-DR-06 · Historia HU-DR-06. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-07 · Ejercicio y evidencia

### CP-DR-25 / QA-DR-25

Dado: Restore completo en entorno de prueba. Fixture FX-DR-25.

Cuando: Ejecutar smoke funcional. Entonces: Login, documento, audit y proceso verificables.

Regla RE-DR-07 · Historia HU-DR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-26 / QA-DR-26

Dado: Sólo existe backup sin ensayo. Fixture FX-DR-26.

Cuando: Cerrar gate. Entonces: BLOQUEADO.

Regla RE-DR-07 · Historia HU-DR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-27 / QA-DR-27

Dado: Ejercicio usa datos no autorizados. Fixture FX-DR-27.

Cuando: Preparar entorno. Entonces: BLOQUEADO o anonimización previa.

Regla RE-DR-07 · Historia HU-DR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-28 / QA-DR-28

Dado: Falla en hash durante ensayo. Fixture FX-DR-28.

Cuando: Evaluar. Entonces: NO_APTO; registrar objeto y causa.

Regla RE-DR-07 · Historia HU-DR-07. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

## Casos de RE-DR-08 · Cierre de incidente

### CP-DR-29 / QA-DR-29

Dado: Servicio estable y backlog drenado. Fixture FX-DR-29.

Cuando: Cerrar incidente. Entonces: RESUELTO con evidencia y tiempos.

Regla RE-DR-08 · Historia HU-DR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-30 / QA-DR-30

Dado: UI funciona pero eventos pendientes sin owner. Fixture FX-DR-30.

Cuando: Cerrar. Entonces: BLOQUEADO.

Regla RE-DR-08 · Historia HU-DR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-31 / QA-DR-31

Dado: Acción preventiva sin responsable. Fixture FX-DR-31.

Cuando: Revisar cierre. Entonces: INCOMPLETO.

Regla RE-DR-08 · Historia HU-DR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

### CP-DR-32 / QA-DR-32

Dado: Rollback restablece servicio pero pierde audit. Fixture FX-DR-32.

Cuando: Validar. Entonces: NO_APTO; integridad es condición de cierre.

Regla RE-DR-08 · Historia HU-DR-08. Evidencia: respuesta/estado y referencia del recurso; antes/después o ausencia de mutación cuando se deniega. Automatizar integración; añadir unitario para regla pura y UI/E2E si la acción es visible.

# N3.12 Historias y criterios de aceptación

Cada historia corresponde a una regla RE y sus cuatro escenarios; esas referencias aportan criterios Given/When/Then completos sin reescribirlos de forma genérica. El split adicional por pantalla o integración mantiene el mismo N3 y no elimina pruebas.

| Historia | Necesidad y criterio | Casos |
| --- | --- | --- |
| HU-DR-01 | Como SRE, quiero objetivos medibles para acordar rpo/rto antes del ejercicio; medir recuperación real y pérdida máxima con reloj y corte documentados. | CP/QA-DR-01 a 04 |
| HU-DR-02 | Como SRE, quiero backup consistente para respaldar objetos y referencias de db en corte compatible; incluir configuración necesaria y procedimiento de acceso a secretos sin copiarlos al documento. | CP/QA-DR-05 a 08 |
| HU-DR-03 | Como SRE, quiero orden de recuperación para restaurar identidad, datos y objetos antes de habilitar workers y tráfico. | CP/QA-DR-09 a 12 |
| HU-DR-04 | Como SRE, quiero reconciliación de eventos para comparar outbox, entregas y efectos antes de replay. | CP/QA-DR-13 a 16 |
| HU-DR-05 | Como SRE, quiero failover y residencia para conmutar sólo a topología autorizada y ensayada; evitar dos escritores no coordinados y pérdida de autorización. | CP/QA-DR-17 a 20 |
| HU-DR-06 | Como SRE, quiero capacidad y degradación para definir umbrales a partir de mediciones; aplicar cuotas y backpressure conservando solicitudes aceptadas. | CP/QA-DR-21 a 24 |
| HU-DR-07 | Como SRE, quiero ejercicio y evidencia para registrar restore real, pruebas doc/iam/wfl/gov y resultados de integridad. | CP/QA-DR-25 a 28 |
| HU-DR-08 | Como SRE, quiero cierre de incidente para cerrar cuando servicio, integridad y backlog estén reconciliados; registrar acciones preventivas y owners. | CP/QA-DR-29 a 32 |

# N3.13 QA automatizado y SPR083

| Capa | Cobertura / responsable / gate |
| --- | --- |
| Unitario | Comparadores, umbrales y validaciones RE; Desarrollo; cada build. |
| Integración | Todos los QA-DR; persistencia, auth y efectos; Desarrollo + QA; candidato. |
| UI/E2E | Acciones visibles de CP y recorrido de módulo; QA Automation + Desarrollo; piloto. |
| Regresión | Suite core y contratos REL, GOV, ENT; QA; sin pérdida de cobertura. |
| Históricos / carga | Versiones previas, replay y concurrencia definidos en CP; QA/SRE; release. |

SPR083 es la referencia de disciplina QA del programa. No se ha creado un ticket ni se afirma que la suite exista en el repositorio. Integración obligatoria usa NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true cuando aplica al stack reportado.

# N3.14 Diseño de cada caso QA

Preparar tenant A/B, rol y estado indicados en FX; registrar versión de configuración usada.

Ejecutar la acción When una vez; para duplicados/concurrencia, reproducir el número y orden indicado en CP.

Comprobar el resultado Then en respuesta, persistencia y UI cuando corresponda; verificar también que no exista el efecto prohibido.

Capturar QA ID, build, entorno, tiempos y resource_ref; adjuntar logs sin secretos y screenshot cuando UI sea parte del caso.

Restablecer fixture aislado antes del siguiente test; nunca borrar datos productivos para reset.

La matriz QA_MAESTRA_V11 identifica precondición, acción, resultado, historia, regla y fixture de los 544 casos. No es un reporte de pruebas aprobadas.

# N3.15 Fixtures y ambientes

FX-DR-01 a 32 corresponden uno a uno a las precondiciones de N3.11. Las referencias de ejemplo son sintéticas; el equipo materializa entidades con factories/seeders del repositorio y conserva el fixture versionado.

| Dimensión | Preparación |
| --- | --- |
| Tenants y roles | A autorizado, B aislado; usuario lector, operador y administrador; grants activos/expirados según CP. |
| Reloj y versiones | Reloj fijo en UTC y zona tenant; versiones v1/v2; no usar fecha corriente para pruebas de TTL. |
| Servicios | Infra real de integración reportada; stubs para proveedores externos, pagos, firma y fallos controlados. |
| Datos | Separar sintéticos, reales autorizados y gold corpus etiquetado. Los CP de calidad no usan respuestas IA no deterministas como única aserción. |
| Reset | Eliminar sólo espacio de prueba identificado por run_ref; reiniciar colas/objetos del fixture y verificar aislamiento. |

# N3.16 UX/UI y prototipos

Nueva consola operativa y runbooks; usuarios ven degradación real y reintentos seguros.

| Elemento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Entrada / salida | Declarar incidente → Cerrar ejercicio; conservar contexto y recurso al navegar. |
| Acción primaria | Objetivos medibles con permiso y estado vigente; confirmar sólo tras persistencia. |
| Acciones secundarias | Consultar evidencia, volver a lista, reintentar si recuperable; cancelar sólo con permiso/motivo. |
| Empty / loading | Explicar ausencia y siguiente acción; mostrar procesamiento con referencia, no resultado ficticio. |
| Error / success | Error con causa y recuperación; éxito con estado real y enlace al recurso. |
| Filtros / columnas | Tenant contextual, fecha, estado, responsable y referencia; orden estable; perfiles por rol sin ampliar permisos. |
| Responsive / accesibilidad | Teclado, foco, contraste y etiqueta textual; móvil con acciones visibles; no color como única información. |

Figma define antes/después para revamp y flujo completo para nuevo desarrollo. Figma Make puede prototipar navegación sin imponer implementación. No se entrega un diseño Figma creado ni enlaces inventados. Mensajes base: “No tenés permiso para esta acción”, “El recurso cambió; revisá la versión actual”, “No se pudo completar; conservamos tu solicitud para revisión”.

# N3.17 Análisis con Devin

Devin se utiliza sólo para analizar documentación, sistema y brechas: localizar comportamiento DR, confirmar estado reportado, mapear entidades y pruebas existentes, identificar reutilización y cambios mínimos. Salida esperada: correspondencia regla → código/test existente o tarea nueva, con evidencia del repositorio. No tratar una descripción documental como comprobación del build.

# N3.18 Guía CTO, Jira y estimación

Crear ocho historias documentales HU-DR-01 a 08. Cada una enlaza su RE, cuatro CP y cuatro QA; subtareas sugeridas: comportamiento/persistencia, UX si aplica y automatización. No fijar puntos como compromiso sin revisar código.

| Complejidad | Criterio de estimación |
| --- | --- |
| 1–3 puntos | Ajuste aislado con regla conocida, sin nueva integración y regresión acotada. |
| 5–8 puntos | Flujo con estado, permiso, interfaz o contrato; requiere integración y fixtures. |
| 13 o más | Dividir antes del sprint si combina varios journeys, migración o dependencias externas. |
| Spike | Reservar sólo para incógnita técnica concreta; cerrar con decisión y evidencia, no reemplazar el N3. |

# N3.19 Definition of Ready y Done

Ready: alcance y RE revisados; CP aplicables completos; contratos físicos confirmados; UX y fixtures preparados; owner y prioridad asignados.

Done: CP/QA ejecutados; regresión protegida; datos/estados/audit coherentes; UX revisada; no bloqueantes; documentación y ticket con evidencia.

No cerrar por número de páginas, número de tests o compilación: debe demostrarse el resultado funcional de cada criterio.

# N3.20 Riesgos, bloqueos y decisiones

Backup existente no demuestra restore; multi-región no demuestra failover probado.

| Decisión | Responsable / momento |
| --- | --- |
| Mapeo a contratos y estados existentes | CTO + Desarrollo; antes de implementar. No modificar contratos productivos por etiqueta documental. |
| Políticas/umbrales tenant | PO + Operación; antes del piloto. Fixtures no son valores productivos. |
| UX y automatización | UX + QA; antes de pasar historia a Ready. |
| Evidencia de cierre | QA + PO + CTO; antes del gate correspondiente. |

# N3.21 Anexo sugerido a Sistemas

Diseño técnico por completar al contrastar repositorio: interfaces físicas, persistencia, migraciones, colas, retries, observabilidad y rollback. Mantener contratos existentes cuando sean suficientes. Este apartado no obliga lenguaje, endpoints o microservicios nuevos.

Para módulos del core conservar la infraestructura reportada: PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak; extracción Gemini con respaldo DeepSeek. Versiones, nombres de servicio, comandos de despliegue y rutas reales deben provenir del repositorio.