ANX-A-V11

# Producto, alcance y evaluación comparativa

Referencia transversal · Contenido funcional, responsabilidades y criterios verificables

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

1. Uso y aplicabilidad

2. Propuesta de valor

3. Modalidades de adopción

4. Unidad comercial

5. Evaluación frente a alternativas

6. Demostración y promesa

7. Criterios de elección

8. Piloto

9. Empaquetado

Mapa mental y relación entre capacidades

Controles aplicables y pruebas de aceptación

Cierre y responsables

# 1. Uso y aplicabilidad

Leer junto con N3-MVP0-V11-REL, N3-MVP0-V11-DOC, N3-MVP0-V11-WFL, N3-MVP0-V11-STU. Los anexos no adelantan el roadmap ni acreditan pruebas. Las decisiones del N0 y los criterios N3 gobiernan el cierre.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 2. Propuesta de valor

NEXT DOC AI convierte documentos y obligaciones de un proceso en resultados verificables. El cliente compra un ciclo operativo: ingreso, lectura, validación, tareas, evidencia y seguimiento. Separar extracción de datos, gestión documental y ejecución de procesos permite demostrar qué aporta cada módulo.

# 3. Modalidades de adopción

Standalone usa tenant, usuarios, permisos y portal propios. Embed reutiliza la identidad del host con autorización local. Un cliente puede combinar ambas modalidades sobre el mismo expediente; no deben crearse copias de documentos por cada aplicación anfitriona.

# 4. Unidad comercial

Definir plan, volumen documental, almacenamiento, usuarios y límites antes de contratar. La cuota controla admisión y consumo; nunca borra evidencia ni oculta obligaciones pendientes. Mostrar el coste estimado y la unidad medida por tenant con conciliación contra consumo registrado.

# 5. Evaluación frente a alternativas

El benchmark se utiliza como protocolo de evaluación, no como ranking vigente de proveedores. Comparar con la misma muestra, idioma, tipología, dificultad y criterio de aceptación. Registrar fecha, versión, configuración, coste total, revisiones humanas y pruebas fallidas. No se certifican aquí capacidades comerciales actuales de terceros.

# 6. Demostración y promesa

La demo del core se acepta con G-DEMO. La promesa de procesos comerciales necesita 0H. Una pantalla diseñada, un documento de alcance o una suite planificada no prueban una función. Presentar el estado de cada capacidad antes de venderla.

# 7. Criterios de elección

Medir exactitud de campos críticos, falsos positivos de validación, tiempo humano por expediente, trazabilidad, aislamiento, exportabilidad y continuidad. Evaluar extracción y decisión por separado: una transcripción correcta no garantiza que el documento cumpla la obligación.

# 8. Piloto

Elegir un proceso, un tenant y un corpus autorizado. Fijar baseline manual, criterio de éxito, responsables y período de observación. Registrar errores por clase, no sólo media. No extrapolar el lote de demo a capacidad industrial.

# 9. Empaquetado

El paquete base contiene capacidades certificadas; los módulos futuros permanecen deshabilitados hasta su gate. Un partner puede configurar sin adquirir acceso a los documentos del cliente por defecto. Marketplace y funciones enterprise requieren aceptación separada.

# Mapa mental y relación entre capacidades

Mapa de reglas del módulo REL. El detalle verificable está en su N3.

Capacidades que consume REL; contratos completos en N0-V11-INTERCONEXIONES.

# Controles aplicables y pruebas de aceptación

## REL · Certificación, regresión y release

CERTIFICAR; CONSTRUIR QA UI

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-REL-01 · Infraestructura obligatoria | Ejecutar integración con NEXTDOCS_PRUEBA_OBLIGATORIA=true. PostgreSQL, Redis, MinIO y Keycloak deben estar disponibles; omitir pruebas no cuenta como éxito. Verificar QA-REL-01 a QA-REL-04. |
| RE-REL-02 · Regresión del core | Usar 73 unitarias y 174 de integración reportadas como inventario inicial, verificando el conteo real en repo. Agregar pruebas no autoriza perder cobertura existente. Verificar QA-REL-05 a QA-REL-08. |
| RE-REL-03 · Recorrido humano | Antes de demo ejecutar login, carga, tipo, visor, corrección, excepción y dashboard. Repetir específicamente captura genérica. Verificar QA-REL-09 a QA-REL-12. |
| RE-REL-04 · Corpus real | Procesar 10–15 documentos autorizados para primera prueba; no extrapolar a precisión industrial. Gold corpus de release tiene etiquetas revisadas y métricas por tipo/campo. Verificar QA-REL-13 a QA-REL-16. |
| RE-REL-05 · Secretos y acceso | Rotar la clave Gemini antes de datos cliente; registrar evidencia de revocación y funcionamiento sin guardar valor. Revisar también que los artefactos de UI no contengan secretos. Verificar QA-REL-17 a QA-REL-20. |
| RE-REL-06 · Carga y resiliencia | No se conoce la capacidad productiva. Registrar perfil acordado antes de medir; el gate exige cero pérdidas/duplicados y comparar latencia con objetivo aprobado. Verificar QA-REL-21 a QA-REL-24. |
| RE-REL-07 · Dos hitos distintos | G-DEMO certifica sólo IA Docs existente. 0H requiere Workflow, Studio, Supervisor, terceros y COMEX probados además del core. No exigir módulos nuevos para validar demo documental. Verificar QA-REL-25 a QA-REL-28. |
| RE-REL-08 · Despliegue y rollback | Fijar build, migraciones compatibles, backup, observabilidad y reversa. El rollback de app no implica borrar datos ni revertir migraciones destructivas sin plan. Verificar QA-REL-29 a QA-REL-32. |

## DOC · IA Docs: ingesta, extracción y revisión

CONSERVAR + CERTIFICAR

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-DOC-01 · Ingesta segura | Aceptar sólo archivos dentro de la política de tamaño, con contenido real permitido y antivirus satisfactorio. Un original rechazado no inicia extracción. Los límites son configuración existente a registrar antes de la prueba. Verificar QA-DOC-01 a QA-DOC-04. |
| RE-DOC-02 · Idempotencia documental | La repetición de la misma solicitud dentro del mismo tenant retorna su resultado previo. Un archivo semejante o perteneciente a otro tenant no se deduplica como si fuera el mismo recurso autorizado. Verificar QA-DOC-05 a QA-DOC-08. |
| RE-DOC-03 · Clasificación y captura genérica | Clasificar sin selección previa entre los tipos activos. Un documento fuera del catálogo conserva texto y facts genéricos; ausencia de tipo no equivale a documento vacío. Verificar QA-DOC-09 a QA-DOC-12. |
| RE-DOC-04 · Extracción multiproveedor | Gemini es el proveedor reportado y DeepSeek el respaldo. Registrar proveedor usado y separar indisponibilidad de baja confianza. El fallback respeta política de datos y presupuesto. Verificar QA-DOC-13 a QA-DOC-16. |
| RE-DOC-05 · Umbrales y reglas | La política determina qué campos críticos necesitan revisión. Para QA usar umbral sintético 0,90; no declarar ese valor como umbral vigente del producto. Una regla sensible prevalece sobre la confianza. Verificar QA-DOC-17 a QA-DOC-20. |
| RE-DOC-06 · Corrección concurrente | Toda corrección requiere permiso, motivo y versión leída. Un segundo revisor no puede sobrescribir silenciosamente una corrección posterior. La evidencia original se conserva. Verificar QA-DOC-21 a QA-DOC-24. |
| RE-DOC-07 · Aprendizaje y tipos nuevos | La corrección alimenta evidencia de aprendizaje; no autoriza publicar automáticamente reglas, prompts o tipos. Registrar el candidato y aplicar aprobación/regresión al activar una nueva configuración. Verificar QA-DOC-25 a QA-DOC-28. |
| RE-DOC-08 · Certificación del recorrido | El cierre requiere evidencia del navegador y documentos reales autorizados. Las 247 pruebas reportadas son una línea de partida, no un resultado ejecutado en esta V11. Verificar QA-DOC-29 a QA-DOC-32. |

## WFL · Workflow Core y tareas documentales

CONSTRUIR

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-WFL-01 · Inicio versionado | Una instancia sólo usa definición publicada y fija versión, tenant, datos iniciales y overlays. Publicar v2 no migra una instancia activa v1. Verificar QA-WFL-01 a QA-WFL-04. |
| RE-WFL-02 · Catálogo de nodos acotado | MVP0 admite inicio, requisito documental, regla determinista, decisión exclusiva, tarea humana, espera/SLA y fin. Firma y automatización general se resuelven en etapas posteriores. Verificar QA-WFL-05 a QA-WFL-08. |
| RE-WFL-03 · Activaciones idempotentes | Cada nodo registra su activación lógica. Reinicio del worker o replay de evento no crea otra tarea ni ejecuta de nuevo un efecto confirmado. Verificar QA-WFL-09 a QA-WFL-12. |
| RE-WFL-04 · Dependencias y decisiones | Evaluar condiciones sobre facts y políticas de la versión fijada. La ausencia de un fact requerido bloquea la decisión; no se interpreta null como falso ni cero. Verificar QA-WFL-13 a QA-WFL-16. |
| RE-WFL-05 · Asignación y resultado de tarea | Una tarea sólo la completa un actor autorizado sobre su revisión vigente. Aprobación o rechazo deja resultado y evidencia; rechazo siempre requiere motivo. Verificar QA-WFL-17 a QA-WFL-20. |
| RE-WFL-06 · SLA y suspensión | Calcular vencimientos con calendario y zona del tenant; los timers son idempotentes. La pausa requiere motivo y política explícita sobre cómputo del plazo. Verificar QA-WFL-21 a QA-WFL-24. |
| RE-WFL-07 · Finales consistentes | Completar sólo cuando requisitos y tareas bloqueantes estén resueltos. Cancelar invalida trabajo pendiente; COMPLETADA no transiciona a RECHAZADA por enumeración de estados. Verificar QA-WFL-25 a QA-WFL-28. |
| RE-WFL-08 · Recuperación y evolución | La reapertura o migración es una acción explícita y auditada, no una actualización directa de estado. El historial de una ejecución se reconstruye con sus versiones. Verificar QA-WFL-29 a QA-WFL-32. |

## STU · Template Registry y Studio guiado

CONSTRUIR

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-STU-01 · Autoría y pertenencia | Guardar owner, tenant autor, fuente y versión origen desde la creación. Un fork preserva provenance y no da acceso al tenant original. Verificar QA-STU-01 a QA-STU-04. |
| RE-STU-02 · Schema funcional estable | El formato guiado representa la misma definición que ejecuta WFL. Requisitos, decisiones y roles deben poder reconstruirse sin instrucciones manuales fuera del schema. Verificar QA-STU-05 a QA-STU-08. |
| RE-STU-03 · Validación de grafo | Exigir inicio y fin alcanzable, sin referencias huérfanas ni ciclos no permitidos. Cada decisión debe definir una ruta de error o dato faltante. Verificar QA-STU-09 a QA-STU-12. |
| RE-STU-04 · Overlays compatibles | Aplicar overlays en orden declarado. Un conflicto entre obligaciones requiere resolución explícita; no gana silenciosamente el último overlay. Verificar QA-STU-13 a QA-STU-16. |
| RE-STU-05 · Pruebas antes de publicar | Cada plantilla candidata debe ejecutar fixtures representativos y casos negativos. El resultado queda ligado al hash lógico de la definición; una edición invalida la prueba anterior. Verificar QA-STU-17 a QA-STU-20. |
| RE-STU-06 · Publicación y versionado | Publicar genera versión inmutable. Requiere rol, validación, tests y registro de cambio; no permite sobrescribir versión usada. Verificar QA-STU-21 a QA-STU-24. |
| RE-STU-07 · Retiro y compatibilidad | Retirar impide nuevas instalaciones/inicios según política; no destruye ejecuciones existentes. Describir qué cambia antes de adoptar una nueva versión. Verificar QA-STU-25 a QA-STU-28. |
| RE-STU-08 · UX guiada reproducible | La operación se realiza en interfaz, sin editar base de datos. Presentar errores por nodo, vista previa de terceros y resumen de publicación. Verificar QA-STU-29 a QA-STU-32. |

# Cierre y responsables

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Producto | Ratificar alcance, reglas y configuraciones; aprobar valor y excepciones. |
| Desarrollo / CTO | Mapear contratos existentes, implementar brechas y revisar seguridad y operación. |
| QA / UX | Ejecutar casos específicos, verificar interfaz, accesibilidad y evidencia. |
| Operación | Medir, alertar, resolver fallos y demostrar recuperación. |

Evidencia mínima: versión del recurso/política, build y entorno, fixture, actor, acción, resultado esperado y observado, evidencia persistida, defecto y decisión. No marcar Done mientras falte un control bloqueante.