ANX-F-V11

# Partners y Marketplace

Referencia transversal · Contenido funcional, responsabilidades y criterios verificables

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

1. Uso y aplicabilidad

2. Foundation

3. Delegación

4. Propiedad

5. Certificación

6. Compra y derecho

7. Instalación

8. Actualización

9. Liquidación

Mapa mental y relación entre capacidades

Controles aplicables y pruebas de aceptación

Cierre y responsables

# 1. Uso y aplicabilidad

Leer junto con N3-MVP1-V11-PAR, N3-MVP2-V11-MKT, N3-MVP2-V11-UPG, N3-MVP0-V11-IAM. Los anexos no adelantan el roadmap ni acreditan pruebas. Las decisiones del N0 y los criterios N3 gobiernan el cierre.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

# 2. Foundation

MVP0 define ownership, provenance y delegación para evitar rediseño posterior. Esto no implica portal partner completo ni transacción Marketplace. El portal y operación partner corresponden a MVP1; monetización y ciclo de instalación a MVP2.

# 3. Delegación

El cliente otorga capacidades y vencimiento; el partner actúa en el tenant seleccionado. Revocar impide nuevas acciones sin borrar la autoría histórica. Un partner con varios clientes no puede cruzar recursos ni métricas identificables.

# 4. Propiedad

Distinguir autor del pack, propietario de instancia, licenciatario y operador. Fork crea una nueva línea con referencia al origen. Los documentos del cliente no pasan a ser propiedad del publisher por usar una plantilla.

# 5. Certificación

Revisar manifest, dependencias, permisos, fixtures y documentación del pack. Una modificación relevante invalida la certificación previa de esa versión. La publicación muestra versión y términos; la certificación no garantiza adaptación legal a todos los países.

# 6. Compra y derecho

El pedido es idempotente y los términos quedan fijados. El entitlement nace de un pago o concesión verificados; un callback no validado no habilita descarga. Conciliar duplicados, rechazos, devolución y contracargo.

# 7. Instalación

Resolver dependencias y compatibilidad antes de modificar el tenant. Registrar manifest, versión, autor, licencia y cambios locales. Ante fallo, revertir cambios parciales o dejar estado reparable explícito. No duplicar instalación por retry.

# 8. Actualización

Mostrar diff e impacto sobre configuraciones locales. La adopción requiere decisión del cliente; las instancias activas preservan versión. La revocación comercial no borra expedientes ni evidencias de ejecuciones anteriores.

# 9. Liquidación

Registrar importe, moneda, impuestos según configuración aprobada, devolución y reparto. Los porcentajes de fixtures son ejemplos. La conciliación financiera requiere fuente verificable y no se declara lista con una tabla de precios estática.

# Mapa mental y relación entre capacidades

Mapa de reglas del módulo PAR. El detalle verificable está en su N3.

Capacidades que consume PAR; contratos completos en N0-V11-INTERCONEXIONES.

# Controles aplicables y pruebas de aceptación

## PAR · Partner Workspace y gestión delegada

CONSTRUIR sobre IAM/STU

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-PAR-01 · Lista de clientes autorizada | La lista se deriva de grants activos; no mostrar clientes históricos revocados como si siguieran accesibles. Verificar QA-PAR-01 a QA-PAR-04. |
| RE-PAR-02 · Contexto inequívoco | Cada acción muestra y valida tenant cliente. Cambiar cliente invalida selecciones de recursos previos. Verificar QA-PAR-05 a QA-PAR-08. |
| RE-PAR-03 · Instalación y adaptación | Instalar base autorizada conserva fuente, versión y owner; cambios del cliente quedan como fork/overlay explícito. Verificar QA-PAR-09 a QA-PAR-12. |
| RE-PAR-04 · Aceptación de implantación | Cliente valida fixture y alcance antes de activar configuración. Partner no se autoaprueba cuando se exige segregación. Verificar QA-PAR-13 a QA-PAR-16. |
| RE-PAR-05 · Asignación de consultores | Delegar dentro de scopes concedidos; un administrador de partner no amplía el alcance del grant cliente. Verificar QA-PAR-17 a QA-PAR-20. |
| RE-PAR-06 · Métricas de productividad | Medir tiempos y calidad por implantación autorizada; no revelar costos o documentos de clientes a otros clientes. Verificar QA-PAR-21 a QA-PAR-24. |
| RE-PAR-07 · Retiro y continuidad | Revocar partner no detiene plantillas ya publicadas por el cliente. Transferir mantenimiento requiere owner autorizado. Verificar QA-PAR-25 a QA-PAR-28. |
| RE-PAR-08 · Publicación futura | Preparar metadata catalog-ready sin activar cobros de Marketplace en MVP1. Certificación comercial ocurre en MVP2. Verificar QA-PAR-29 a QA-PAR-32. |

## MKT · Catálogo, certificación y economía Marketplace

CONSTRUIR

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-MKT-01 · Publisher verificado | Publisher activo y propietario/licenciado del contenido puede solicitar certificación; declarar soporte y países aplicables. Verificar QA-MKT-01 a QA-MKT-04. |
| RE-MKT-02 · Certificación por versión | Certificar versión exacta con fixtures y dependencias. Edición posterior exige nueva revisión; insignia no cubre versiones diferentes. Verificar QA-MKT-05 a QA-MKT-08. |
| RE-MKT-03 · Visibilidad del catálogo | Catálogo público y privado aplican permisos y disponibilidad por tenant/país; buscador no filtra metadata de ofertas privadas. Verificar QA-MKT-09 a QA-MKT-12. |
| RE-MKT-04 · Términos fijados | Fijar precio, moneda, impuestos aplicables y versión de términos antes de confirmar. Cambio de precio requiere nueva aceptación. Verificar QA-MKT-13 a QA-MKT-16. |
| RE-MKT-05 · Pago y derecho separados | Sólo confirmación válida de pago o licencia gratuita aprobada genera entitlement. Timeout de pago no equivale a rechazo definitivo ni a éxito. Verificar QA-MKT-17 a QA-MKT-20. |
| RE-MKT-06 · Licencias vigentes | Licencia define tenant, versión/alcance y vigencia. Expirar licencia no borra documentos; afecta nuevos usos según términos aceptados. Verificar QA-MKT-21 a QA-MKT-24. |
| RE-MKT-07 · Reparto y compensación | Ledger inmutable con términos de reparto versionados. Reembolso genera movimiento compensatorio, no edición del ingreso original. Verificar QA-MKT-25 a QA-MKT-28. |
| RE-MKT-08 · Conciliación y disputa | Conciliar orden, pago, derecho y ledger; una diferencia queda en cola con owner. No instalar por simple recibo no validado. Verificar QA-MKT-29 a QA-MKT-32. |

## UPG · Instalación, actualizaciones y compatibilidad

CONSTRUIR

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-UPG-01 · Preflight | Verificar derecho, certificación y dependencias antes de instalar; falla no deja instalación parcialmente activa. Verificar QA-UPG-01 a QA-UPG-04. |
| RE-UPG-02 · Instalación idempotente | Clave de intención, tenant y versión identifican instalación. Reintento no duplica plantillas. Verificar QA-UPG-05 a QA-UPG-08. |
| RE-UPG-03 · Personalización y provenance | Guardar fork/overlays locales separados de fuente; update no sobrescribe edición cliente. Verificar QA-UPG-09 a QA-UPG-12. |
| RE-UPG-04 · Instancias fijadas | Nuevas instancias usan versión adoptada; activas permanecen en su versión salvo plan explícito. Verificar QA-UPG-13 a QA-UPG-16. |
| RE-UPG-05 · Simulación previa | Plan de upgrade compara corpus y estados, con adaptadores sin efectos productivos. Verificar QA-UPG-17 a QA-UPG-20. |
| RE-UPG-06 · Rollback seguro | Volver versión para nuevos inicios sólo si compatible; instancias nacidas en nueva versión conservan su definición. Verificar QA-UPG-21 a QA-UPG-24. |
| RE-UPG-07 · Desinstalación y retiro | Desinstalar impide nuevos usos sin borrar ejecuciones ni originales; dependencia activa puede bloquear retiro. Verificar QA-UPG-25 a QA-UPG-28. |
| RE-UPG-08 · Métricas y permisos | Medir éxito, fallos y duración de instalaciones con referencias; sólo tenant o delegado puede adoptar. Verificar QA-UPG-29 a QA-UPG-32. |

## IAM · Identidad, tenancy y colaboración externa

CONSERVAR IAM/SSO; CONSTRUIR delegación y tareas externas

| Regla | Control y evidencia |
| --- | --- |
| RE-IAM-01 · Aislamiento efectivo | Derivar tenant autorizado de sesión y membresía. Aplicar control a lectura, escritura, búsqueda y descarga; rechazar cruces aunque el recurso exista. Verificar QA-IAM-01 a QA-IAM-04. |
| RE-IAM-02 · SSO y contexto host | Conservar SSO reportado con Follow, CIMA y Valid360. Validar emisor, audiencia, vigencia y usuario local habilitado; el host no concede permisos internos. Verificar QA-IAM-05 a QA-IAM-08. |
| RE-IAM-03 · Delegación explícita | El tenant cliente concede scopes y expiración a un partner. Sólo esos scopes habilitan configuración; propiedad comercial no otorga acceso permanente a datos. Verificar QA-IAM-09 a QA-IAM-12. |
| RE-IAM-04 · Acción externa de propósito único | Vincular token a una tarea y acción autorizada. TTL se evalúa en servidor; fixture de QA usa 15 minutos. Token no permite abrir listado de expedientes. Verificar QA-IAM-13 a QA-IAM-16. |
| RE-IAM-05 · Revocación y consumo atómico | Consultar revocación antes del efecto. El token de un uso se consume en la misma unidad de consistencia que la acción; reintento no repite efectos. Verificar QA-IAM-17 a QA-IAM-20. |
| RE-IAM-06 · Mínimo privilegio visible | Separar el contenido de la tarea de notas internas, otras tareas, métricas de costos y reglas administrativas. El control se aplica a API además de UI. Verificar QA-IAM-21 a QA-IAM-24. |
| RE-IAM-07 · Invitación y reemisión | La reemisión invalida el token anterior cuando la política sea single-active. Destinatario debe estar asociado a la tarea; cambios quedan auditados. Verificar QA-IAM-25 a QA-IAM-28. |
| RE-IAM-08 · Sesión y seguridad de navegador | No introducir claves permanentes de servicio en navegador. Expiración, logout y autorización de deep links deben preservar la frontera entre host y NEXT. Verificar QA-IAM-29 a QA-IAM-32. |

# Cierre y responsables

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Producto | Ratificar alcance, reglas y configuraciones; aprobar valor y excepciones. |
| Desarrollo / CTO | Mapear contratos existentes, implementar brechas y revisar seguridad y operación. |
| QA / UX | Ejecutar casos específicos, verificar interfaz, accesibilidad y evidencia. |
| Operación | Medir, alertar, resolver fallos y demostrar recuperación. |

Evidencia mínima: versión del recurso/política, build y entorno, fixture, actor, acción, resultado esperado y observado, evidencia persistida, defecto y decisión. No marcar Done mientras falte un control bloqueante.